公務員懲戒委員會議決書

100年度鑑字第12056號

被付懲戒人

郭進財　臺灣中油股份有限公司前董事長（任期自91年6月19日起至95年1月19日止，已離職）
男性　　年65歲

潘文炎　臺灣中油股份有限公司前總經理（任期自85年11月29日起至93年7月28日止）、前董事長（任期自95年4月13日起至98年3月9日止，已離職）

男性　　年66歲

陳寶郎　臺灣中油股份有限公司前總經理（任期自93年7月29日起至97年9月7日止，已離職）、前代理董事長（任期自95年1月29日起至95年4月12日止）
男性　　年68歲

上列被付懲戒人等因違法失職案件經監察院送請審議本會議決如下

主文

陳寶郎記過壹次。

郭進財、潘文炎均不受懲戒。

理由

壹、監察院對被付懲戒人陳寶郎彈劾部分：

一、被付懲戒人陳寶郎係臺灣中油股份有限公司（下稱中油公司）之前總經理（任職期間自93年7月29日起至97年9月7日止）。緣中油公司參加92年7月4日開標之臺灣電力股份有限公司大潭火力發電廠天然氣採購招標案（下稱臺電大潭標案），為確定氣源及投標價格，於92年3月24日遞送投標文件前，中油公司先於92年3月14日與卡達RAS GASⅡ公司（下稱RGⅡ公司）簽訂購買液化天然氣LNG契約前約（Heads of agreement）（以下或簡稱HOA），雙方同意採由賣方即卡達RGⅡ公司負責運送天然氣之Ex-ship方式，運送費用為0.75usd/mmbtu（mmbtu為熱能單位），25年均一固定費用，每年購氣300萬噸，但買方即中油公司得選擇改採由買方運送天然氣即FOB方式。中油公司乃於92年4月29日經內部單位會議初步決議改採買方負責運送所購天然氣之FOB方式，並與他公司合資購買天然氣LNG船自行運送所購天然氣，且於93年1月5日以書面通知RGⅡ公司改採FOB方式運氣。中油公司因採取自行運送之FOB方式供應臺電大潭標案所需之每年300萬噸LNG，如參與經營LNG船運，可兼具運送天然氣之投資獲利、調度船期等效益。得經由參與船東及船運管理公司之方式，擁有LNG船之資產，引入LNG船管理技術。為與他公司合資購買LNG船以經營運送所購天然氣，必須公開招標願參與投資新公司之廠商，乃於95年7月10日以「長期租用LNG船勞務採購案」（下稱「勞務採購案」）招標。按運送天然氣LNG船價為中油公司欲與其合資之新公司將來購買LNG船之價格，並為中油公司取得新公司股份之成本，及衡量是否可獲利、參與投資之重要因素之一。為避免得標廠商於決標後故意提高LNG造船價，致影響中油公司如參與轉投資新公司之成本及可否獲利之評估。另因中油公司保留於決標後對船東及船舶管理公司入股選擇權，涉及未來是否入股之不確定性，但入股與否，與得標廠商在船東及船舶管理公司方面之資金來源及資金成本有關，此舉將與投標廠商之投標標價產生某種程度之關聯，進而造成投標廠商評估其投標標價時受不確定因素之影響，中油公司於訂定底價時，亦受此不確定因素之影響，於開標前訂底價時理宜將此不確定因素可能造成標價高低之影響，納入考量範圍。即本案之招標文件應要求投標廠商除應分別記載資本費用、操航費用及每日租船費用總現值外，並要求投標廠商應於投標單內記載LNG造船價。詎中油公司當時任總經理之被付懲戒人陳寶郎辦理該「勞務採購案」時，竟未於公告之招標文件明定投標廠商應於投標單內記載LNG船造價，致中油公司於轉投資認股時，僅得事後被動接受得標廠商提列之LNG造船價，其辦理招標職務之執行顯未力求切實。

二、上開事實，有該招標案之招標文件影本在卷可稽。經本會函詢掌管政府採購法適用及疑義解釋之行政院公共工程委員會，該會也函覆稱：「為避免得標廠商於決標後故意提高LNG造船價，致影響中油公司如參與轉投資新公司之成本及可否獲利之評估。另因中油公司保留於決標後對船東及船舶管理公司入股選擇權，涉及未來是否入股之不確定性，但入股與否，與得標廠商在船東及船舶管理公司方面之資金來源及資金成本有關，此舉將與投標廠商之投標標價產生某種程度之關聯，進而造成投標廠商評估其投標標價時受不確定因素之影響，中油公司於訂定底價時，亦受此不確定因素之影響，於開標前訂底價時理宜將此不確定因素可能造成標價高低之影響，納入考量範圍。即本案之招標文件宜要求投標廠商除應分別記載每日租船費用等各項費用外，並要求投標廠商應於投標單內記載LNG造船價。」有該會100年8月2日工程企字第10000256370號函附卷可稽。被付懲戒人陳寶郎對於辦理該「勞務採購案」招標時，未要求投標廠商應於投標單內記載LNG船造價，致中油公司於轉投資認股時，接受得標廠商提列之LNG造船價，於申辯書及本會詢問時均予以坦承，惟否認有違失行為，辯稱：本案係以租船費用總現值最低價方式決標，廠商必須提報每日租金並換算成租船費用總現值作為最低價決標基礎，而廠商提報之每日租金標價包括資本費用及操航費用，而LNG船造價僅為廠商所提報資本費用（Capex）計算因素之一，廠商尚須計算其可取得之融資條件等因素，俾以計算每日租船費用中之資本費用（Capex）。LNG船造價既已概算在資本費用之內，因此投標廠商毋須再列出估計之造船價格。又廠商雖未於投標時列出估計之造船價格等成本分析資料，然中油公司仍可掌握得標廠商就造船價實際交易情形，及比對市場行情資訊進行投資效益評估，不影響中油公司嗣後參與轉投資之權益。況本案非採最有利標，如要求投標廠商需列出造船價格，即成為最有利標，有違政府採購法云云。

三、惟查：

(一)依招標文件所載，運送天然氣LNG船價為決標後得標廠商應提報作為中油公司欲與其合資之新公司將來購買天然氣船之價格，並為中油公司取得新公司股份之成本，及衡量是否可獲利、參與投資之重要因素之一，如未要求投標廠商應於投標單內記載LNG船造價，則得標廠商於決標後有可能故意提高LNG造船價，致影響中油公司如參與轉投資新公司之成本及可否獲利之評估，乃係客觀上可以預測之事。申辯意旨認中油公司於決標後，可掌握得標廠商就造船價實際交易情形，及比對市場行情資訊進行投資效益評估，不影響中油公司嗣後參與轉投資之權益云云。然查，所謂市場行情，本係很不確定之資訊，難以掌握，而實際之造船價也未必能被非購船人之中油公司得知，此部分申辯意旨顯失諸樂觀，尚難採信。

(二)招標文件要求投標廠商除應分別記載資本費用、操航費用及每日租船費用並換算成總現值外，並要求投標廠商應於其中之資本費用內記載LNG造船價，以在底價之內之租船費用總現值最低為得標。即該招標案訂有底價，又要求投標廠商應記載如此多項費用，並不影響該招標案仍係以每日租船費用總現值最低且在底價以內者為得標之決標。且此並非屬於採最有利標，並不違反政府採購法之規定。經本會函詢行政院公共工程委員會，該會函覆也認同此見解，並稱「要求投標單記載上述多項價格，並不代表屬於最有利標決標，本案仍屬最低標決標。」有該會100年8月2日工程企字第10000256370號函附卷可稽，則此部分所辯，自不足採。

四、至於被付懲戒人陳寶郎另所辯：中油公司天然氣事業部購運室於93年2月13日之簽呈建議將造船價格納入招標文件，作為最有利標決標評比項目之一。惟嗣後該部93年7月13日提報執行委員會之簽呈以及93年8月12日該部負責簡報之「長期租用LNG船採購案規劃報告」會議中，已就93年2月13日之簽呈意見（即究採「最有利標」而將造船價格等列為評選項目，或採「價格標」而依法不得將造船價格等列為決標考量因素，建議採「價格標」），會中亦經徵求各單位專業意見，詳細討論評估後均同意該部之簡報，最後決議以對該公司最有利之「最低租船費用」即「價格標」為決標基礎。本案既定有底價，即不得再要求投標廠商列出已包括在租船費用標價內之「造船價格」，否則即成為「最有利標」。如採最有利標，招標文件應載明以「最有利標」為決標，否則將有違政府採購法之規定。而本件招標文件並未載明係以「最有利標」為決標，當係採「價格標」。故招標文件未載明投標廠商應列出「造船價格」，尚合於政府採購法之規定云云。顯係誤認於招標文件規定投標廠商於標單內應記載上述多項價格即係採「最有利標」。其對於該採購案如要求投標廠商於標單內載明造船價，仍係採「價格標」而非採「最有利標」，尚未查明前，仍續辦理該招標案至決標，以致未將造船價列入標單應記載事項，得標廠商於將來提報新船造價時，有可能故意提高新船之造價，而影響中油公司是否參與船運之評估。姑不論事實上得標廠商是否有故意提高造船價，被付懲戒人陳寶郎顯有違失行為。至於不將造船價列入標單應記載之事項，雖係經中油公司內部多數單位會議之決議。惟當時其係中油公司之總經理，負責全公司政策執行之成敗，招標文件不要求將造船價載明於標單內，既係不當，縱係經公司內部單位之決議，僅能作為懲戒處分輕重之參酌，尚不能作為免責之論據。

綜上，被付懲戒人陳寶郎此部分違失之事證，已臻明確。核其所為，有違公務員服務法第7條所定，公務員執行職務應力求切實之旨，應依法酌情議處。

五、彈劾意旨另以：該「勞務採購案」招標時，招標文件對於投標廠商之基本資格條件之訂定，亦有違政府採購法第36條及第37條之規定。按政府採購法第36條第1項及第2項規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。」第37條第1項規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」中油公司招標文件要求廠商資格條件之一財力部分，規定「單獨或共同投標廠商，其公司淨值不低於新臺幣72.4億元，總負債金額不超過淨值4倍。」雖稱係依據政府採購法之子法「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」（下稱巨額採購標準）訂定。惟查國際航運界所有船隻幾乎都是抵押給銀行，一船一公司幾乎為慣例（本案亦是4船分屬4家新設公司）。除日商外，其他國外廠商多半為純粹的LNG船公司，要達成「總負債金額不超過淨值4倍」之比例，顯屬困難，特別是昂貴的LNG船舶，其總負債必偏高，致有多年LNG船舶航運經驗之Gol　-ar LNG Ltd即因「所提供2004年財報，其總負債金額大於淨值4倍」而被判資格不符。反之，日商經營LNG船者僅為公司之一部門，本案得標廠商的三井物產公司，係包括金融、物流業在內的大商社，自符合總負債金額不超過淨值4倍之要求。兩者以不同基礎計算淨值及總負債，不符國際常規的條件，顯示投標廠商之基本資格不但未符政府採購法第36條規定之「依實際需要規定」，亦有違同法第37條「不得不當限制競爭」規定，為特定廠商「護標」之嫌，此部分時任中油公司總經理之被付懲戒人陳寶郎亦有違失行為等情。經查，關於「勞務採購案」招標時，對於投標廠商資格之訂定，符合政府採購法第36條及第37條等相關之規定，並無不當限制競爭及為特定廠商「綁標」之嫌，茲分述如下：

(一)按政府採購法第36條第1項及第2項分別規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格（第1項）。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格（第2項）。」同法第37條第1項復規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」從而，機關得依實際採購案之需要訂定投標廠商之資格。本件「勞務採購案」訂定決標金額底價達新臺幣（下同）868.85億元，為2千萬元以上之「勞務採購案」，依政府採購法子法「巨額採購標準」，屬於特殊及巨額採購，依該標準第5條之規定，可依「具有相當經驗或實績者」、「具有相當人力者」、「具有相當財力者」、及「具有相當設備者」等項訂定投標廠商特定資格，並無不合。

(二)本「勞務採購案」乃係以租用4艘LNG船及船運商必須負責其所需之操航、管理、維護及保養等工作，並以足以載運向卡達公司以FOB購氣契約之合約量為主，且因租期長達25年，故中油公司於辦理本採購案時，已考量因本案預算金額龐大，船運商之財力必須健全穩定，始能具備長期履行契約之能力，因此乃依據政府採購法第36條第4項所訂定之子法，即「巨額採購標準」之相關規定，於招標文件規定投標廠商必須「具有相當實績」、「具有相當財力」等特定資格，且因「招標文件」中載明關於投標廠商之財力證明可用銀行出具之保證書替代，亦可由2家以上之廠商共同投標。本「勞務採購案」訂定投標廠商之資格，依上說明，符合政府採購法相關規定。中油公司依前述「巨額採購標準」擬定投標廠商資格後，簽陳前天然氣事業部執行長兼卡達船運專案小組召集人李正明核定，並提報94年1月19日中油公司採購審議小組及94年3月18日第527次董事會會議通過，顯無「綁標」而不當限制競爭之意圖。

(三)實際上本採購案於95年4月24日公告招標時，共有7家廠商參與投標，3家廠商完全符合資格，其餘4家廠商因其中部分項目欠缺致資格不符，有廠商特定資格文件審查彙總表附卷可稽，參與投標廠商文件資格審查情形概述如下：

1.A.P.Moller（不合格）：未提供具有相當經驗或實績、人力、相當設備等資料供審查。

2.Teekay LNG Partners L.P.（不合格）：船東及船舶管理公司經驗累計未達25年。

3.Golar LNG Limited（不合格）：所提供2004年財報，總負債金額大於淨值4倍，及具有相當經驗或實績之數項證明文件待釐清。

4.MISC Berhad（不合格）：所提供造船廠於截止投標前5年內未具完成一艘LNG船交船實績。

5.Nippon Yusen Kabushiki & Mitsui & Co.（合格）。

6.Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.（合格）。

7.Mitusi O.S.K. Lines Ltd.（合格）。

(四)依上，本勞務採購案計有7家廠商投標，僅1家廠商不符合「具有相當財力」資格，2家廠商不符合「具有相當經驗或實績者」或「具有相當設備者」等2項資格條件，1家廠商不符合投標須知規定須檢附資料供資格標審查。由此可見，本採購案依據「巨額採購標準」所訂之廠商資格條件尚屬允當，並無不當限制競爭之情事。且按中油公司與投標廠商Golar LNG Limited於本採購案之前，已共同合資建造LNG船「媽祖號」（Golar Mazo）並營運中，該廠商既與中油公司曾經交易過，其財力當為中油公司所明知並信任，故中油公司不可能刻意排除Golar LNG Limited得標之機會。再者，LNG船運為長期投資經營之事業，各家廠商為分擔風險，多以合資經營之方式，本採購案之招標文件中亦容許廠商以共同投標之方式進行投標。是縱Golar LNG Limited本身不符本採購案之財力條件要求，亦可依招標文件中之規定尋覓符合財力條件之其他廠商共同投標，而Golar LNG Limited未詳查投標資格而選擇單獨投標，事實上審查結果亦僅有Golar LNG Limited一家不符本採購案之財力條件要求。從而既有多家廠商符合投標資格（其中有不合格之項目，大多係投標廠商自己之行為所造成，非招標文件所限定而無法達成）並實際參與投標，足見被付懲戒人陳寶郎並無違反政府採購法第37條第1項不得為不當限制競爭之規定。此外又查無其他積極證據足以證明被付懲戒人此部分有何違失情事。彈劾意旨以招標文件對投標廠商資格之訂定，有為特定廠商「綁標」之嫌，有違上述政府採購法之規定，容有誤解。

綜上，此部分依法應不受懲戒，惟因與被付懲戒人上開應受懲戒部分，應整體評價而為一個處分，爰就此部分不另為不受懲戒之諭知。

貳、監察院對被付懲戒人潘文炎、郭進財彈劾部分：

一、按被付懲戒人有公務員懲戒法第2條各款情事之一者，應為懲戒處分之議決。其證據不足或無第2條各款情事者，應為不受懲戒之議決，公務員懲戒法第24條定有明文。

二、彈劾意旨略以：被付懲戒人潘文炎係中油公司前總經理（任期自85年11月29日起至93年7月28日止），被付懲戒人郭進財為同公司前董事長（任期自91年6月19日起至95年1月19日止），中油公司參加92年7月4日開標之臺電大潭標案，為確定氣源及投標價格，於92年3月24日遞送投標文件前，被付懲戒人潘文炎先於92年3月14日代表中油公司與卡達RGⅡ公司簽訂購買液化天然氣LNG契約前約（Heads of agree-ment）（或稱HOA），雙方同意採由賣方負責運送天然氣之Ex-ship方式，運送費用為0.75usd/mmbtu（mmbtu為熱能單位），25年均一固定費用，每年購氣300萬噸，此為中油公司核算臺電大潭標案之投標基礎。被付懲戒人潘文炎身為當時之公司總經理，為決策者及經營管理首長，未依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定嚴謹分析FOB（買方負責運氣）或Ex-ship（賣方負責運氣）LNG船運成本，於購氣前約簽署後隔月之92年4月29日，指示改採買方負責運氣之FOB方式，並作出以合資造船自行運送之會議結論。嗣被付懲戒人潘文炎於92年12月23日主持該公司執行委員會，與列席該委員會作為上級指導之被付懲戒人郭進財董事長均忽略「天然氣船運方案報告」僅分析第1年之船運成本，即裁示FOB船運方式較優，並於93年1月5日正式通知卡達RGⅡ公司改採FOB船運方式運送天然氣。惟因FOB運氣條件與前已議定之Ex-ship條件不同，卡達RGⅡ公司表示正式購買天然氣之合約（SPA）需重議，致SPA議約時程延宕，復未能正視原物料上漲導致船價大增之風險，依95年7月10日「勞務採購案」決標後計時租金計算之單位運費0.912　usd/mmbtu，較原採Ex-ship議定運費0.75usd/mmbtu高出甚多，25年之運價增加達158.5億元之多，其2人顯有違失行為。且被付懲戒人潘文炎等2人改採FOB船運方式自行負責船運，係屬轉投資事項，並涉及LNG船之建造、經營等事項，核屬經營策略之重大變革。詎未依中油公司章程及國營事業管理法等相關法令規定，事先陳報董事會核轉經濟部核定，亦有違失等情（其餘詳如事實欄所載）。

三、被付懲戒人潘文炎、郭進財（下稱潘文炎等2人）申辯意旨略以：(一)採FOB方式運送天然氣，可擁有液化天然氣（LNG）船隊並參與經營管理，可確保氣源供應。(二)中油公司選擇採FOB方式，係經內部業務單位專業翔實評估比較後，考量採FOB較採Ex-ship之優點為多，乃按法定程序作成之決策，並非申辯人潘文炎等2人擅自之決定。(三)中油公司係以92年之船價、燃油市場行情及船價上漲風險等因素進行經濟分析後，改採FOB方式。而92年年底之後，因不可預期之國際原物料大幅上漲，導致95年決標時船運費用增加。臺電大潭標案自97年間開始供應LNG，至今不到3年，而彈劾案以首3年之情況估算包括未來22年共25年之損失，不但係將未來不確定會發生之損失計算在內，與財務、會計原理不符，且將來約20餘年市場各項因素之變化，亦可能反虧為盈。在訂立（HOA）時，該0.75usd/mmbtu運費報價不可能為低於FOB方式之運費，否則RGⅡ公司不可能以Ex-ship條件為基礎，中油公司也不可能捨Ex-ship方式而反採FOB方式。二者間何者較為有利，以客觀市場因素變化結果而定。自不能以事後客觀市場油價等原物料價格上漲等因素之變化，導致首3年營運採FOB方式較為不利之情形，即指有違失等情（其餘詳如事實欄所載）。

四、經查：

(一)採購天然氣前約（HOA）中油公司選擇改採FOB方式運送天然氣，係經該公司內部多數業務單位之決議，決議過程合於規定，詳述如下：

1.中油公司天然氣事業部於92年4月29日關於該公司參與臺電大潭標案之天然氣LNG採購合約之船運安排，應採Ex-ship或FOB方式之研討會（由被付懲戒人潘文炎為主席，公司內部有關業務單位人員多人出席）時，提出報告，指稱採Ex-ship之優點如下：(1)符合投標之經濟分析及風險之評估基礎。(2)價格最具優勢且25年無變動風險，運費固定，不隨物價指數、保險費等調漲。(3)船運風險由賣方（RGⅡ公司）負擔，中油公司毋須承擔租船人及海上運輸之風險。(4)無剩餘運量問題。(5)逐步累積LNG船運經驗。採Ex-ship之缺點如下：(1)不能自組或合資4艘LNG船隊。(2)無法運用剩餘運量增加收入及參與LNG貿易（無LNG船控制權，亦難以介入LNG航運）。雖該報告建議中油公司採Ex-ship與RGⅡ公司議約，但該報告也記載該公司內部單位海運事業部籌備處為未來營運發展需要，建議該公司能取得4艘LNG船之操作管理權；該公司轉投處則建議公司如為發展船運，建立船隊，應把握此一採購機會採FOB，嘗試壓低運費。該日之研討會會議結論記載：「與RGⅡ公司之LNG合約初步決定採FOB」，有該報告及會議紀錄在卷可稽（彈劾案文附件5）。足見關於天然氣之船運方式，採Ex-ship或FOB均各有優、缺點（採FOB之優、缺點與採Ex-ship相反），而該日會議，雖然報告單位天然氣事業部較為傾向採Ex-ship方式，但依報告內容所載，公司內部單位海運事業部及轉投處均希望取得4艘LNG船之操作管理權即採FOB方式以擁有船隊及壓低運費。故中油公司各部門之意見顯然各有建議，採Ex-ship或採FOB方式者均有，而該日之會議紀錄記載：「初步」決定採FOB，乃係多數業務單位之意見，已據證人即當時曾參加該次會議之中油公司副總經理朱少華於本會證稱屬實。

2.92年9月16日天然氣事業部「LNG採購合約之船運安排」晨報之簡報時，中油公司即已取得K-Line、Golar/華威公司進行2010年至2032年平均單位船運費用之估價，各家LNG船運商估價數字，均顯示在有效利用剩餘運能（340萬噸-300萬噸＝40萬噸，剩餘40萬噸）之前提下，2010年至2032年平均運費依序為0.7332、0.7173usd/mmbtu，則中油公司如改採FOB方式，能低於卡達RGⅡ公司運費報價之0.75usd/mmbtu，有「LNG採購合約之船運安排」簡報內之「船運商參考報價」可稽。中油公司轉投處吳中鼎處長於92年11月28日簽呈中就FOB或Ex-ship方式有詳細之利害分析，最後提出「建議及擬辦」中建議採行「FOB方式」。另該公司當時之副總經理朱少華於92年12月23日於中油公司執行委員會報告「天然氣船運方案報告」，其中「LNG船投資效益分析」分別以造價1.5億美元、1.7億美元及1.95億美元之3種預估（依當時造船市場合理價格預估）情形，按25年之淨現值（NPV）計算投資報酬率（IRR）分別為9.80%，8.51%及7.15%，均大於資金成本率（6.27%），並得出運費分別為0.72usd/　mmbtu，0.73usd/mmbtu，及0.74　usd/mmbtu，均低於卡達RGⅡ公司所報0.75usd/mmbtu，25年4艘LNG船中油公司在船運上可節省3,710～12,520萬美元（約新臺幣12.6億至42.56億元）。並說明船運係石油與天然氣產銷供應鏈上不可或缺之一環，為掌握船舶之靈活調度，近年來不少國際著名石油業者與船東合資成立獨立的油輪公司，以掌握海運之品質與風險。現階段國內天然氣均由中油公司供應，進口全依賴船運，為控制海運成本與營運風險，更應積極的參加海運投資，此有「天然氣船運方案報告」在卷可稽（彈劾案文附件7）。本次報告係就LNG船運成本分析，包括25年之現金流量與折現率計算，以及投資效益分析，並非僅評估首年成本，彈劾意旨指稱該報告僅「分析首年之航運成本」，似有誤會。

3.中油公司決定採FOB方式運氣，係經業務單位專業翔實評估比較後，依法定程序作成之決策：中油公司於92年3月14日與RGⅡ公司簽訂HOA後，分別於92年4月29日、9月16日、11月18日及92年12月23日舉行4次關於應採Ex-ship或FOB方式之研討評估會議，92年4月29日之會議內容詳情，已如上述。至於92年5月8日中油公司天然氣事業部簽報LNG採購合約船運遴選小組建議名單，乃該次會議決議(三)因應「初步決定採FOB」之準備工作，為正常應辦事項，並非即為確定採FOB方式，否則即無下述92年9月16日之簡報。而RGⅡ公司代表於92年7月25日與中油公司開會時，被告知中油公司擬採FOB方式，但仍待中油公司最後之決定。此由RGⅡ公司於2003年7月30日函最後一段「我方（指卡達RGⅡ公司）期待貴公司就FOB或Ex-ship方式之決定」，即可證明（見卡達RGⅡ公司2003年致中油公司函最後一段："We look forward to your decision regarding FOB or Ex-ship…"）。

4.92年9月16日天然氣事業部李正明執行長於晨報簡報「LNG採購合約之船運安排」：該次簡報題目為「Ex-ship or FOB？」分別詳列Ex-ship及FOB之優劣利弊比較，且簡報結論仍傾向建議採Ex-ship方式。足證迄92年9月16日止，中油公司尚未確定採Ex-ship或FOB，否則天然氣事業部即無再提出採Ex-ship或FOB優劣之簡報。至於該次會議決議事項記載「總經理92.4.29裁示：與RGⅡ之LNG合約決定採FOB…」，事實上92年4月29日該日會議決議僅係「初步決定採FOB」，且係中油公司多數單位之意見，非被付懲戒人潘文炎1人之意見，已如上述。此由該92年4月29日會議紀錄「初步決定」，亦可證明被付懲戒人潘文炎並非已於92年4月29日已「裁示確定採FOB方式」。在此階段天然氣事業部上簽雖仍反對轉投處等建議之FOB合資案，但海運事業部籌備處則於92年11月28日簽呈，詳細說明有關92年11月18日中油公司之晨報及被付懲戒人郭進財（時任董事長）之指示：「本案應就下列各點，再作深入分析後，由經營團隊作決定考量因素」：(1)本案是否參與船運投資，應先擬訂政策，再予考量相關條件。(2)瞭解ExxonMobil何以未擁有自己之船隊（註，經查證該公司實質上仍擁有船隊）。(3)機會與風險並存，中油公司目前將投資案件之金額已相當大，本案之投入是否會產生資金排擠效應，應予考量。(4)本案投資是否會造成其他壓力與困擾應予瞭解。(5)大潭案利潤不高，是否應鎖住風險，以避免增加不必要之風險。(6)未來天然氣船隊與石化運籌中心間業務關係如何？(7)本案如以合資方式辦理，本公司股權最多為49%，相較採Ex-ship方式卡達提供本公司25%之股權僅多24%股權，是否值得，宜以評估等情。乃提出「建議及擬辦」，建議採行「FOB獨資方式」，因以FOB方式，買方掌握船期，船貨調度彈性，FOB方式較Ex-ship方式為優。另該公司轉投資處，也以投資者角度說明，在船舶折舊期滿後之至少15年內，可以享受LNG船之殘值，也是FOB之有利點（Ex-ship方式也是要購、建船舶，但折舊期滿，船歸賣方），但建議不採「FOB獨資」之較大風險方式，而建議先以合資方式辦理招商，屬穩健積極、安全之方式，並建議中油公司股權上限雖為49%（如超過此一持股比例，將屬國營事業，外資或國內資本均將缺乏投資意願），但利潤可達70%以上，且應訂定條件，將來中油公司如民營化或在法律許可下，中油公司可將持股比例增加至70%～80%。最後至92年12月23日被付懲戒人潘文炎等2人均在場時之該公司執行委員會議時，始決議確定採FOB方式，業據證人即當時之副總經理朱少華於本會證稱屬實，已如上述。

由上得知，在該兩個選案過程中，中油公司各部門及被付懲戒人潘文炎等2人係經再三研議，對於長達25年之天然氣採購案關於船運部分，實已進行嚴謹之分析、評估液化天然氣之長期運輸成本及風險，認採FOB對買方之中油公司較為有利，始做成如上之決議，已克盡公司負責人業務上應盡善良管理人之注意，為中油公司謀取最大利益。被付懲戒人潘文炎等2人申辯稱渠等係基於中油公司內部單位詳細嚴謹分析評估之結果，經4次內部會議，最後始作成採FOB方式，非彈劾意旨所指係輕率由Ex-ship方式擅自改為FOB方式等情，要屬可信。

5.中油公司總工程師室為辦理該公司第498次董事會議決議「增造液化天然氣船之可行性」之任務，於91年11月28日舉行「研討評估增造液化天然氣船之可行性會議」，結論為增造液化天然氣船，並以獨資建造為宜。總工程師室並於92年2月13日提出「評估增造液化天然氣船之可行性」辦理情形之簽呈，說明91年11月28日可行性會議認為應獨資建造新船，但目前仍無法詳實評估，擬請天然氣事業部提供資料後再行評估。被付懲戒人潘文炎批示：「LNG現貨市場仍未具體形成，新建LNG船仍以配合採購合約為宜。」而被付懲戒人即時任中油公司董事長郭進財亦批示同意。按被付懲戒人潘文炎此部分申辯稱該批文之意旨，乃指示因LNG現貨市場（"spot market"，指原物料市場現金買賣並即時交運之交易，乃相對於長期買賣合約交易之交易形態）仍未具體成形，如中油公司無長期之LNG船運送合約作為基本運載貨源者，自不應貿然投資自建LNG船；反之，如中油公司取得大量之長約，自應執行第498次董事會議之結論，即進行LNG船之建造投資，上開簽批係因應中油公司各相關單位多數之建議等情。查「臺電大潭標案」如由中油公司得標，將有25年之運送天然氣合約，乃屬長期供氣契約，依上揭簽批意旨，可購買運送天然氣船。足證該簽批並非不同意中油公司自有LNG船之政策，被付懲戒人郭進財之批示也表示同意。彈劾意旨指被付懲戒人潘文炎先於92年2月17日總工程師室簽呈中批示如上，詎於92年3月14日代表公司與RGⅡ公司簽訂HOA，「同意」Ex-ship條件，未料甫經月餘，又無視業務單位專業意見，在92年4月29日之研討會中即「指示」所屬本購氣案改由買方自行運送（FOB）合資方式進行，未經審慎評估，決策反覆等情，也有誤會。

(二)關於液化天然氣採購前約（HOA）對嗣後簽訂之天然氣採購契約（SPA）沒有拘束力：

依雙方簽訂之採購前約（HOA）第21條第1項後段明文訂定：「雙方未簽訂成SPA，則任何一方均無買賣LNG之義務」（Seller shall have no obligation to sell or deliver LNG to Buyer and Buyer shall have no obligation to buy or receive LNG from Seller unless and until a written SPA in entered into between the parties.），則此HOA之效力，並無賦予任何一方得請求對方訂立買賣天然氣SPA之權利。HOA既無拘束力，RGⅡ公司及中油公司不會因簽訂HOA而一定必須以Ex-ship方式或以FOB方式運送天然氣而簽訂買賣天然氣合約SPA。此HOA之效力，只有事後雙方應以誠信原則進行協商以簽訂買賣合約SPA。並無如一方不願簽訂SPA時，即為違約之規定。此由採購前約（HOA）於92年3月14日簽訂，中油公司93年1月5日通知卡達RGⅡ公司採FOB之運送方式後，雙方自93年2月24日開始會商購氣草約，至94年2月23日共進行8次正式協商會議。由於卡達公司認為採購前約（HOA）係以Ex-ship為基礎，改採FOB，相關條件須重議，而中油公司認為仍應依該採購前約（HOA）為基礎，且天然氣之價格雙方爭議甚大，一直到94年9月13日雙方才簽訂正式之買賣天然氣合約SPA。若採購前約（HOA）對嗣後簽訂之正式採購契約SPA有拘束力，應不須再經過如此多次談判即可儘早簽訂買賣契約。從而購氣前約（HOA）雖原以Ex-ship為基礎，但中油公司既有選擇改採FOB之權利，此HOA對嗣後簽訂之SPA又無拘束力，顯然嗣後中油公司選擇採FOB之方式，為一般商業合約選擇權之行使，應仍屬HOA之範圍，並非即屬於該公司重大經營策略之改變。

(三)關於液化天然氣採購前約（HOA），其中運送方式，中油公司嗣後選擇採FOB，非屬國營事業管理法第8條第2款所定之國營事業之「業務計畫及方針」，也不屬於「政策性之合約」或「經營策略有重大變革」，亦不認為已有轉投資行為之應由主管機關經濟部核定：

1.按國營事業管理法第8條第2款固規定：主管機關之職權為：所管國營事業業務計畫及方針之核定。同法第25條規定：國營事業之採購或營造，其投標訂約等程序，由各級事業機構，依其主管機關之規定辦理。依經濟部與所屬各公司權責劃分表第6條規定：各項合約除有關政策性者要報經濟部核定外，由各公司核定。又依中油公司經理部門應提報董事會工作事項明細表規定：液化天然氣購買意願書（HOA）及採購預定契約，由總經理核定；10年以上液化天然氣購買契約之議定，由總經理核定後，送董事會備查。

2.本件天然氣之採購前約（HOA），係為將來供應「臺電大潭標案」之天然氣而訂立，純粹為商業利益而為，並非參有政治、軍事或社會救濟、福利等其他政府政策因素而購買，因與政府之政策無關，應非政策性採購，依上規定，由中油公司總經理核定即可，因非正式之購買天然氣契約，也不必送董事會備查。至於本件採購前約（HOA），嗣後中油公司關於運送天然氣方式，由原以Ex-ship為基礎，選擇以FOB方式，依HOA之約定，本屬中油公司之權利。且無論採Ex-ship或FOB，均屬採購前約（HOA）內容之一部分，此選擇仍屬HOA之範圍，係屬該公司基於商業利益之選擇，已如上述。依上說明，仍屬總經理核定之職權。92年3月14日簽訂HOA之前，既不必送主管機關經濟部核定，則嗣後將其中之部分內容確定（選擇運送方式為FOB），應也不必送交經濟部核定，均合於上開規定。不能謂此選擇權之行使即應屬於「政策性合約」內容改變，應由主管機關經濟部核定。又中油公司與卡達RGⅡ公司94年9月13日簽訂之天然氣購買契約SPA，該公司已於94年11月11日第535次董事會送請備查。又「勞務採購案」於招標前已依權責提報中油公司94年3月18日第527次董事會核定，有該董事會會議紀錄影本在卷可稽，自合於上述之規定。經濟部於99年9月21日函覆監察院也稱：「依據中油公司分層負責規定，各項合約除涉及政策性者報本部核定，液化天然氣購買合約之議定屬一般合約，係由總經理核定，報董事會備查」，即認液化天然氣購買合約係總經理之職權，報董事會備查即可，並非政策性之採購，不須報經濟部核定。經本會再函掌管有關經濟法規之適用及疑義解釋之經濟部法規委員會，經該會轉送該部主管此事之該部國營事業委員會，也函稱：「該合約之船運方式改變，應為該公司經衡量業務推動之需求調整，尚非屬政策之改變。且該採購案採購前約以EX-SHIP方式辦理未報本部（經濟部）核定，爰其後之合約內容方式變更為FOB方式，似亦無須報本部核定。本案變更液化天然氣長期採購案採購前約，改採FOB方式自行負責船運，是否屬於經營策略有重大變革者而需報本部核定，宜視該項採購案是否有與該公司先前報本部之經營策略或是事業計畫中之政策方向有產生具體明確重大變革，否則較屬於公司內部業務經營推動之策略選擇，無須事先報本部核定，本部嗣透過審核該公司轉投資計畫即可對該項策略進行審議核可。」有經濟部法規委員會100年7月27日經法會字第10004656770號轉送該部國營事業委員會100年7月20日經國一字第10000110580號函之覆函在卷可稽。足見關於液化天然氣採購前約（HOA），其中運送方式，中油公司嗣後選擇採FOB，非屬國營事業管理法第8條第2款所定之國營事業之「業務計畫及方針」，也不屬於「政策性之合約」或「經營策略有重大變革」，亦不認為已有轉投資行為（詳如下述）之應由主管機關經濟部核定。

3.中油公司轉投資計畫，必須先進行投資可行性研究報告，報奉董事會及經濟部核定後，併入年度預算經立法院審議通過後始能參與投資。然購氣前約選擇採FOB方式，及船運「勞務採購案」公告招標時，因中油公司是否參與船運投資，及該招標案之決標租金及得標廠商尚未確定，僅能先於招標文件中規定得標廠商必須保留中油公司在船東控股公司及船舶管理公司各45%之認股選擇權，俟決標後中油公司進行投資可行性研究報告，評估投資效益及轉投資預算奉立法院審議通過後始能認購股權，則尚不能認為選擇採FOB時已有轉投資行為。而中油公司於該「勞務採購案」決標（確定船運租金及得標廠商）後，已依轉投資計畫應編審之相關規定，提出「卡達LNG船運合資計畫可行性研究報告」（包括投資效益評估），並依權責提報中油公司96年4月13日第552次董事會核轉經濟部，及於96年6月20日奉經濟部函核定，97年再獲立法院審議通過該轉投資預算，於97年10月31日正式投資入股，有552次董事會會議紀錄、經濟部、立法院函在卷可稽。

4.彈劾意旨以：中油公司液化天然氣LNG採購案，以往均採EX-ship方式運送液化天然氣LNG，本件卡達RGⅡ公司購氣案採FOB方式運送係屬創舉，且涉及LNG船之建造、經營等事項，運送期限長達25年，自屬國營事業管理法第8條規定之業務計畫及方針之變更，相關購氣及租船長期合約即具「政策性」。且自中油公司核定「勞務採購案」底價，即25年租船費用之預算金額高達868.85億元觀之，亦應認定係屬業務方針及經營策略有重大變革等情。惟查，天然氣採購前約（HOA）選擇採FOB，依上說明，不必經主管機關經濟部核定，由總經理即被付懲戒人潘文炎核定即可，也不必送董事會備查，已如前述。至於採FOB雖中油公司將來要自備天然氣船運送，係將來「勞務採購案」招標或轉投資之事，並非選擇時即已決定轉投資，自不得於此時僅選擇採FOB及尚未招標船運，即認係參與轉投資行為應送經濟部核定，已如上述。則此部分之彈劾意旨，亦似有誤解。

(四)選擇改採FOB方式運送天然氣，並無違反「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第1、7、8、14點之規定。至於首3年營運結果，比選擇採Ex-ship之運費增加，但被付懲戒人等2人並非未以經濟價值之觀點，詳細考量後才選擇採FOB方式：

1.彈劾意旨指被付懲戒人潘文炎等2人違反「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第1點：「投資計畫之效益分析，應以現值報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔，並作風險與不定性分析。分析時，應揭露預測之假設條件及資料來源。」、第7點：「稱現值報酬率（又稱內部報酬率）者，謂基於貨幣時間價值觀念，就投資計畫之現金流量化成現值後求得之報酬率」、第8點「稱淨現值者，謂基於貨幣時間價值觀念，以資金成本率為折現率，求出投資計畫之現金流量淨現值」、第14點：「稱收回年限者，謂就計畫之投資總額，計算其全部收回所需之年數。其計算方法，係以各年現金流入現值，逐次累積至接近基年投資實值總額為止。其累積完畢之年次，即為投資收回之年數。比較各別計畫之收回年限時，應考慮各別之預計使用壽年。」之規定 （彈劾案文附件3），投資報酬率僅略大於資金成本率，因認為未以經濟價值之觀點，詳細考量後才選擇改採FOB方式，致首3年營運結果比選擇採Ex-ship之運費增加等情。

2.惟查，採FOB或Ex-ship方式之差異，就實質經濟價值方面而言，被付懲戒人潘文炎等2人辯稱係考量：

(1)中油公司海運事業部籌備處以92年每艘LNG船造價1.5億美元、1.7億美元及1.95億美元，搭配不同之計時租率組合（60,000美元/日、62,500美元/日、67,500美元/日），分別計算其投資效益後得到不同之單位運費成本，即US$0.72/　mmbtu、US$0.73/mmbtu、US$　0.74/mmbtu之組合；相較當時卡達RGⅡ公司船運費用（Ex-　ship）報價US$0.75/mmbtu，預計該4艘船於25年期間能為中油公司節省3,710萬美元至1億2,520萬美元，已如上述。

(2)中油公司如參與LNG船運兼具投資獲利、調度船期及建立船運核心能力等效益。另為確保能源供應安全，世界各國LNG進口商均極力爭取上游氣源及船運參與機會。因中油公司獨家供應國內所需天然氣，97%以上天然氣均仰賴進口，須經由能掌控及參與LNG船之營運管理，依天然氣市場供需情況，彈性調度LNG船進行調貨或轉貨，以確保穩定供應國內所需天然氣。掌握LNG船隊調度權，較能確保當臺海關係緊張時之能源供應安全（92年當時臺海關係處於緊張狀況）。

(3)中油公司因採取FOB方式供應臺電大潭標案所需之每年300萬噸LNG，應興建4艘LNG船，其總運量為可達340萬噸。故如將4艘LNG船40萬噸剩餘運量加以運用，則可增加中油公司收益或提供中油公司未來即將到期之其他LNG合約儲運之使用，另RGⅡ公司當時有要求對於4艘LNG船40萬噸之剩餘運能有優先承租權。

(4)得經由參與船東及船運管理公司之方式，擁有LNG船之資產，獲取投資利益，及經由參與船運管理公司引入LNG船管理技術。蓋因LNG船是專屬運輸攝氏-160度超低溫之液化天然氣之船舶，為國際公認之高技術及高難度的專用船舶，而我國目前尚無LNG船營運管理經驗，中油公司投資LNG船運業務，可派員參與船東控股公司及船舶管理公司之營運管理，以逐步建立經營LNG船運業務之基礎。依據經濟部能源局規劃，國內天然氣需求將逐年提升，至114年時，需求量將達1,600萬噸。又現有中油公司已簽訂之長期LNG契約中，與馬來西亞之契約（供應量每年225萬噸）以及與印尼之契約（供應量每年180萬噸）將分別於104年3月底及106年底屆滿，為供應國內市場需求，中油公司尚須採購LNG達1,000萬噸以上，中油公司可藉由卡達FOB購氣契約之經驗，逐步建立LNG船運之核心能力，及擴展船運業務至新長期契約，以更進一步掌控LNG船運供應鏈，為中油公司創造更多利潤並維持國內天然氣需求無中斷欠缺之虞。

(5)該「勞務採購案」決標後船運費用增加，無法事先預測：

a.卡達RGⅡ公司基於92年國際LNG船造價及油料費用提報固定單位運費為US$　0.75/mmbtu。中油公司亦基於(1)當時國際行情及船價價格浮動風險等考量分別以每艘造價1.5億美元、1.7億美元及1.95億美元進行估算；及(2)92年底國際油價約每桶30-32美元時之單位船運成本為US$0.72～0.74/　mmbtu，已如上述，因此決議採FOB方式。

b.國際能源價格之變化，不易掌握。以國際間最具權威性之美國官方能源部為例，其於本案發生當時之2003年1月發布之「2003年至2025年之能源報告」（Annual Energy Outlook 2003-with Projections to 2025），預估國際油價至2020年時應為每桶25.50美元，至2025年時則為每桶26.5美元，有該能源報告在卷可憑。中油公司在同時期所能預估者，應不可能逸出此範圍。然到了2011年3月，國際油價平均價格卻已高達每桶100美元以上。足見中油公司於92年12月23日決議確定採FOB方式簽訂SPA時之決策基礎，係以當時最具合理可靠之美國能源局所發布之石油價格預測為準，並無違誤。至於事後數年發生之外在環境變化，致油價變動而運費高漲，顯非中油公司所能預測，自不能以預測不準確，致首3年實際營運結果，採FOB方式之船運成本費用比採Ex-ship為高，即認被付懲戒人潘文炎等2人有違失行為。且自93年起鋼品等國際原物料大漲，95年中油公司依據政府採購法公開招標LNG船運服務即「勞務採購案」時，LNG造船價已上漲至約每艘2.1億美元，及95年平均國際油價約每桶66美元，致決標租金為每日61,950美元（平均單位租金約為US$0.666/　mmbtu），再加上單位燃料費用（約US$0.203/mmbtu）後平均船運費用為US$　0.869/mmbtu。船運費用增加係因不可預期之國際原物料大幅上漲。

c.本案有增加收益之機會，包括：

甲、中油公司於本案中投資之NiMiC船東控股公司2010年之財務報告顯示，於該年度在尚有1艘LNG船尚未正式投入船運之情形下，該公司已獲利15,179,262.10美元。又LNG船東公司已於國內設立LNG船船舶管理公司，並將於10年內逐步達成本土化目標。

乙、4艘LNG船已於99年10月前陸續完成交船，未來可充分利用合約300萬噸外之剩餘運能（可運送達340萬噸），以增加收益〔以100年每日計時租金為例，已調整為62,588美元（見天然氣事業部99年12月8日簽）〕，每充分運用船運能量1日可增加62,588美元之收益。

丙、又目前全世界共有384艘LNG船，使用中LNG船最大船齡者為42年共3艘，30年以上船齡達49艘，有統計資料影本在卷可稽，由此足證LNG船壽命長達30年以上。則中油公司投資45%LNG船產權，於勞務採購案租期屆滿後，屆時資本投資均已回收，往後至少有10年以上之外租效益，此一收益相當可觀。

3.以上所辯，參以其所提出之中油公司執行委員會92年12月23日「天然氣船運方案報告」、日本TEPCO（東京電力公司）、Tokyo Gas及Osaka（大阪瓦斯）、韓國Kogas瓦斯以FOB為條件所佔採購LNG數量比率之相關統計資料、中油公司「卡達LNG船運合資計畫可行性研究報告（財務分析部分）」、全世界使用中LNG船船齡達30年以上之數量統計資料、95年間國際上與「勞務採購案」所需相同規模之LNG船造價行情等影本資料在卷可稽（申證11、12、14、16、22號），此部分所辯自屬可信。足見中油公司係以92年船價、燃油市場行情及船價上漲風險等因素進行經濟分析，及考量採FOB方式可控制4艘LNG船船期，基於能源供應安全及有機會發展船運業務之綜合考量，評估認為採FOB較適合中油公司未來天然氣事業之穩定發展。因此，歷經多次會議充分研討後，依據LNG採購前約最後選擇採FOB方式，被付懲戒人潘文炎等2人並未違反上開「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」之規定。自93年之後因國際能源價格之高漲，導致造船價及油價變動而運費高漲，顯非中油公司事先所能預測。自不能以預測不準確，致首3年實際營運結果，採FOB方式之船運成本費用比採Ex-ship為高，即認被付懲戒人潘文炎等2人有違失行為。

(五)選擇採FOB方式之船運成本費用，不宜以僅營運3年結果，採FOB方式之船運成本費用比採Ex-ship為高，即推算如營運25年之結果也必然如同首3年之費用增加，甚至推斷25年共虧損158.5億元：

1.彈劾意旨以中油公司與卡達RGⅡ公司重新議約期間，國際原物料高漲，LNG船價節節高升，終致決標之租船費用高達每日61,950美元。換算單位租船費約0.709　usd/mmbtu，再加計航次費用0.203　usd/mmbtu（假設油價仍維持在92年20-30美元間），則決標後之航運成本當在0.912美元/mmbtu之上，已遠高於當初與卡達議成之Ex-ship運費0.75美元/mm btu（25年固定），至少高出21.6%以上，以本案95年7月10日決標金額734億元推算，與Ex-ship25年之運費總額相較，至少造成中油公司約734億元×21.6%＝158.5億元損失等情。

2.惟查，以卡達RGⅡ公司所提供之天然氣LNG，每1公噸LNG約相當於51.7～52mmbtu。決標後之航運成本當在0.912美元/mmbtu〔係以運量300萬公噸，依決標價格資本費用（CAPEX）：50,750美元/日及操航費用（OPEX）：11,200美元/日，航次費用0.203美元/mmbtu計算〕，與卡達公司Ex-ship運費0.75美元/mmbtu，每1mmbtu多0.162美元，1公噸以51.8mmbtu計算，1年300萬公噸運量計算，第1年共增加運費2,517萬4,800美元〔計算式：（0.912-0.75）×51.8×3,000,000＝2,517萬4,800美元〕。而NiMiC船東控股公司2010年之財務報告顯示，於營運3年後，在尚有1艘LNG船尚未正式投入船運之情形下，該公司已獲利1,517萬9,262.10美元，有該報告在卷可稽。而中油公司參與該公司認股45%，獲利683萬0,668美元（計算式：1,517萬9,262美元×45%＝683萬0,668美元），此係中油公司參與上述船東控股公司所獲得之有形利益。因運費牽涉運量及油料之價格，將來運量多寡及油價高低，既尚未發生，尚難推測。

上述數據係就依已發生之數據核算出比較正確之數額。雖第1年採FOB之運費比採Ex-ship之運費為增加，但中油公司採FOB方式運送天然氣，參與投資4艘天然氣船之船東控股公司及船舶管理公司，對該4艘天然氣船有操作管理權，可穩定供應天然氣給國內及臺電大潭標案之所需，此為無形之利益。若再加計將來尚有1艘天然氣船可加入營運，可增加收益，及運量由目前之每年300萬噸提高為340萬公噸，可降低每1熱能單位之資本費用及操航費用，及合約25年後該4艘天然氣船尚有約10年船齡可營運獲利。則採FOB方式將來每年所增加之運費（預測國際石油價格每桶高於20～30美元時），扣除上述無形及有形之利益及所降低之費用，與採Ex-ship之費用相比較，結果費用係增加或減少，因上述數據係屬將來，現在無法確定，也無從預測。彈劾意旨指稱中油公司因採FOB方式相較採Ex-ship，25年共增加158.5億元之運費等情。應係推測未來22年與首3年同樣運送費用增加之情形，且係以採FOB之租船費用總現值734億元為計算基礎，非以實際增加之費用予以計算，且未扣除上述有形及無形之利益與所降低之費用，此所謂增加158.5億元之說法，似非準確。

(六)自購買天然氣前約（HOA）於92年3月14日簽訂之日起迄正式之購買天然氣契約（SPA）於94年9月13日簽訂日止，已逾2年6月，但不能歸咎於係因選擇改採FOB方式之緣故：

1.彈劾意旨以被付懲戒人潘文炎等2人指示改採FOB方式，致購買天然氣合約（SPA）重新議約時程延宕，迄94年9月13日LNG購氣契約（SPA）於卡達始正式簽署，距HOA簽約日已逾2年6月，時程有延宕等情。

2.惟查：

(1)卡達RGⅡ公司副董事長92年7月30日致函被付懲戒人潘文炎表示，購氣前約HOA係以Ex-ship為基礎。買方雖保有選擇自行運送FOB方式的權利，惟關鍵在國際能源時空環境已轉屬賣方市場，價格及配套條件自有不同，重新商議FOB方式，困難重重，此有卡達RGⅡ公司副董事長Dr.　Ibrahim 92年7月30日致函被付懲戒人潘文炎之說明可證。致雙方遲遲無法達成合意而正式簽訂SPA合約。嗣中油公司雖於94年3月15日晨間業務會報及同年月18日之董事會決議改回原採購前約議定之Ex-ship方式，亦因國際原物料高漲，無法獲得卡達RGⅡ公司同意。

(2)監察院於98年12月21日詢問證人即當時任副總經理之另被付懲戒人陳寶郎說明本購氣案延宕之原因時證稱：「當時整個事情的關鍵是卡達當初給中油的價錢太低，到今天仍是全世界最低的。後來天然氣漲價，大潭得標以後卡達反悔，不太願意和中油簽約SPA，加上中油決議採FOB，卡達更不爽，合約加了很多東西，天然氣事業部認為怎可如此，對方談的意願更低，所以一直拖在那裡。」有被付懲戒人陳寶郎之監察院約談筆錄在卷可稽。

(3)因國際能源交易原屬賣方市場，92～93年間，適逢LNG市場較為低迷，因此RGⅡ公司願提供給買方中油公司較低之天然氣價格及選擇採FOB之運送方式。然本案簽訂SPA合約協商過程中，93年間起，國際油價逐漸走高，LNG市場逐步轉為賣方市場，RGⅡ公司基於價格過低問題，故提出修訂價格條款要求，尤其是有關價格調整機制條款及爭議解決條款，致雙方於93年6月17日之後協商陷入僵局約達近一年時間（93.06-94.06），談判回合至少8次。談判陷入僵局期間，中油公司曾請RGⅡ公司之轉投資公司QAFAC總經理Mr.Rashid Al-Hajri向卡達能源部長（卡達第二副總理、QP董事長）及財政部長（RGⅡ公司董事長）請求協助處理爭議；94年4月由中油公司前副總經理邱吉雄帶隊前往與RGⅡ公司高層協商；94年5月再由被付懲戒人郭進財帶隊前往與卡達各高層溝通並表明中油公司立場，RGⅡ公司始同意遵守原HOA之精神，於94年6月簽SPA草簽，同年9月13日正式簽SPA合約。本案業經中油公司檢核室依據94年3月18日第527次董事會決議略以：「請檢核室查明LNG購氣契約（SPA）自臺電公司大潭天然氣採購案決標後迄今尚未簽署之原因」提出專案檢核報告，該檢核室調查結果認為：「經查本階段天然氣部對於FOB方式之購氣契約（SPA）協商談判，均會同本案律師及參酌公司相關單位意見審慎研議，全力維護、爭取公司權益，未有妥協讓步，會商談判情形亦均簽報公司高層瞭解，本案迄今雖尚未能完成購氣契約（SPA）簽署，惟查尚無發現人為作業疏失之異常情事。」，有94年5月檢核室報告在卷可稽。

(4)按長期購買天然氣合約SPA協商過程，因天然氣之價格爭議，遭遇談判僵局，在所難免，中油公司為該公司之利益，致與RGⅡ公司關於SPA有較長時間之談判，應屬合理。由上所述談判經過及中油公司檢核室調查結果，可證SPA之簽訂時間拖長，主要係天然氣價格之爭議，與中油公司對運送天然氣選擇FOB條件雖有關連，但只是一小部分。況本案之天然氣係為供應臺電大潭標案所需之每年300萬噸LNG，依中油公司與臺電公司之供應天然氣合約，係97年1月1日起始開始供應，94年9月13日正式簽定以FOB為基礎之購氣合約SPA，該「勞務採購案」至95年7月10日決標，中油公司也確實自97年1月1日起依約開始供氣給臺電大潭標案。足見因採FOB致重新議定條件而需協商，但過程中主要係天然氣價格爭議之協商，雖簽訂購氣合約（SPA）稍有遲延，尚不影響依合約應供給臺電大潭標案之天然氣時程，亦即不能歸咎於係因選擇改採FOB方式之緣故。

綜上，尚無證據足以證明被付懲戒人潘文炎等2人有彈劾意旨所指在採購前約（HOA）改採FOB方式運送天然氣等情有何違失行為，此外又查無其他積極證據足以證明，依首開說明，其2人依法應不受懲戒。

據上論結，被付懲戒人陳寶郎有公務員懲戒法第2條各款情事，應受懲戒。被付懲戒人潘文炎、郭進財無同法第2條各款情事，應不受懲戒，爰依同法第24條、第9條第1項第5款及第15條議決如主文。