# 調查意見

# 案經函據桃園縣政府查復到院，並經約詢內政部、桃園縣政府及觀音鄉公所相關業務主管及承辦人員，調查竣事，茲將調查意見列述如下：

## 觀音鄉公所協議價購之甘泉公園用地中有4筆土地非屬「公園用地」，非但與都市計畫法第52條規定有悖，且遲至99年4月21日始辦竣該4筆土地產權移轉登記，亦有未當。

### 查觀音鄉公所於民國（下同）80 年間為興建水上育樂中心於已提供公眾使用之甘泉公園內，以甘泉公園用地仍為私有，該公所為取得該等土地，乃由該鄉前鄉長李文貴於80年4月9日邀集地主范姜文基召開「觀音鄉觀音地區水上育樂中心新建工程用地取得協調會議」，並獲致「1、座落觀音鄉白沙屯段坑子背小段3-1、3-2、3-5、3-6、3-7地號5筆土地，業主同意與鄉公所採協議價購方式，依照民國80年7月公告現值加4成計算金額補償。……2、地上物依縣頒地上物查估補償標準辦法查估補償，共計新台幣86萬4仟元整，為利工程施工，業主先行同意鄉公所使用。3、本件協議價購成立業主不負擔增值稅，鄉公所先撥付新台幣200萬元整，作為訂金，餘款嗣編列預算完成法定程序後付清補償。」3項決議。嗣上開5筆土地分別於82年5月及89年10月因分割及重測，編定為觀新段1071、1071-1、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1079-1、1080地號等12筆土地，連同該公所另增購之觀新段1068地號土地，共計13筆土地，面積計5,071㎡。惟查該13筆土地中之觀新段1071-1、1079、1079-1、1080地號等4筆土地之土地使用分區分屬「商業區」、「公園用地及商業區」或「公園用地及農業區」。

### 另按土地法施行法第50條第10款僅規定徵收土地計畫書應記明：「曾否與土地所有權人經過協定手續及其經過情形」，並未明定協議手續為徵收前之必要條件，且按行政法院54年判字第241號判例意旨：「關於土地所有人之協定手續，法律上原未規定其為土地徵收之先行程序，被徵收之土地，因原告嫌地價過低，迄未成立協議，被告官署因而實施土地徵收，自難謂於法有違」，亦認為協定手續並非為法律上辦理土地徵收之先行程序。本案觀音鄉公所為興建水上育樂中心，直接協議價購方式辦理甘泉公園用地之取得，揆諸首揭法條規定，雖非法所不許，惟該公所未妥善規劃，甚或疏於查明各該土地使用分區，以致與地主達成價購協議後，始發現其用地範圍內尚有4筆土地之土地使用分區非屬「公園用地」，非但與都市計畫法第52條前段：「都市計畫範圍內，各級政府徵收私有土地或撥用公有土地，不得妨礙當地都市計畫。」規定有悖，且於該4筆土地未變更為「公園用地」前，尚無法免徵土地增值稅，復因該公所未編列預算繳付應納土地增值稅，以致該公所遲至內政部99年1月22日公告「變更觀音都市計畫(配合地形圖重製專案通盤檢討）案」，將該4筆土地變更為「公園用地」後，始於99年4月21日辦竣該4筆土地產權移轉登記，亦有未當。

## 觀音鄉公所非但未積極與地主協調解決爭議，甚至函請地主循司法途徑解決，洵有未當；又於訴訟期間，未曾派員出庭，並提出具體有利證據與陳述辯論，終致敗訴，並致該鄉公庫遭查封，嚴重影響政府威信，相關主管及承辦人員顯未盡保障公所權益之責，難辭疏失、懈怠之咎。

### 查觀音鄉公所於80年4月9日協調會，與地主范姜文基達成協議價購其所有土地後，於80、82年間先後支付訂金及部分購地款900餘萬元後，因該公所後續承辦人員發現並未訂定土地買賣合約，且依當時用地取得協調會議決議「業主不負擔土地增值稅」，與當時之土地稅法規定應由土地出賣人負擔增值稅有違，且未記載購地面積，該公所囿於用地價購款及興建經費財源不足，且無具體興闢計畫，而拒絕支付尾款，且對地主88年9月14日陳情支付甘泉公園土地地價尾款一節，逕以88年10月30日以桃觀鄉財字第8800014041號函請地主循司法途徑解決。該公所未妥善規劃於先，事後又不依協調會議決議，積極與地主協調解決爭議於後，甚至函請地主循司法途徑解決，洵有未當。

### 嗣經地主先後就觀音鄉公所協議價購系爭土地1,668㎡及3,403㎡部分，於90年6月及93年4月分別向臺灣桃園地方法院提起訴訟，該公所全權委託律師劉楷等人處理，未曾派員出庭，並提出具體有利證據與陳述辯論，終致敗訴，嚴重影響政府威信；又該公所於民國96年5月8日接獲臺灣高等法院94年度重上更（一）字第19號民事判決書後，未積極研議編列敗訴所需支付土地價款、利息及裁判費等支出，或納編97年度概算，或提出96年度墊付案函請代表會同意墊付等因應方式，俟地主委請聯德法律事務所於96年9月21日函催告該公所依上開確定判決給付買賣價金及利息後，又因該公所承辦人延宕簽辦，地主依法聲請強制執行，取得強制執行命令後，經臺灣桃園地方法院執行處於96年12月6日查封該鄉公庫，嗣經臺灣桃園地方法院97年7月1日准許地主向華南商業銀行觀音分行收取款項，地主旋於97年7月14日領取3,011萬8,547元，相關主管及承辦人員顯未盡保障公所權益之責，難辭疏失、懈怠之咎。

## 觀音鄉公所已取得甘泉公園大部分用地，且已編列預算辦理該公園環境整建及設施改善，桃園縣政府應本上級機關立場，督促及協助該公所確實辦理。

### 查觀音鄉公所為興闢「甘泉公園」，並計畫於該公園內興建老人活動中心，於85年6月11日以85觀鄉建字第8500009368號函向桃園縣政府申請徵收該等用地補助款（申請徵收面積為5,071㎡，地價補償費約5,005萬元）。案經該府以85年7月8日85府建觀字第119873號函復該公所，原則同意補助1/3，並將該補助款列入86年度追加預算辦理。嗣因該公所仍無力負擔其餘2/3款項，致未即時取得該公園用地，而桃園縣政府原同意補助1/3之補助款亦因此迄未核撥。

### 另查觀音鄉公所雖已於99年4月21日完成取得甘泉公園用地5,071㎡之產權，然於該公園範圍內尚有觀新段1066-3、1069、1070地號等3筆私有土地，以99年公告土地現值加4成計算，所需徵收補償地價為292萬9,537元，因該3筆土地非屬該公所敗訴案內應徵購之土地，且礙於該公所財政窘困，目前尚無取得計畫，惟於本院99年6月3日約詢時，據該鄉歐鄉長炳辰表示，將於100年編列預算辦理取得；另該公園目前仍僅略具公園雛型(只有公廁、涼亭、椅子等)，並無其他設施，又水池池面雜物飄浮，形同廢池，且公園旁堆置廢棄物等，許多遊民占據一方，形成公園治安隱憂，致使該公所已投資之資金形同閒置，財務效能不彰。此一部分，該公所亦已委託工程顧問公司規劃甘泉公園，預定於99年6月前規畫完竣，並於99年度編列預算，針對環境整建及既有公共設施改善，使現有及新設施發揮其應有功能，以提供民眾舒適安全無虞之休閒環境，且為減少遊民聚集，將函請轄區警察單位加強勸導，並由該公所社會課予以輔導安置。桃園縣政府應本上級機關立場，督促及協助該公所確實辦理，使該公園發揮其應有之功能，造福鄉民。