調查報告

# 案　　由：據審計部函報：稽察新竹市公共停車場作業基金營運管理情形，發現該基金辦理十八尖山立體停車場及綜合體育場地下停車場，涉有未盡職責及效能過低情事乙案。

# 調查意見：

案據審計部臺灣省新竹市審計室及新竹市政府提供卷證資料及說明，本院並於99年12月10日約詢相關主管人員，業經調查竣事，茲將調查意見綜整如次：

## 新竹市政府辦理十八尖山立體停車場興建工程，於87年1月14日業已完成主體工程驗收作業，惟以改善消防設施之財源短絀等理由，延宕停車場之建築物使用執照取得作業，導致無法正式營運，任由民眾免費停車，其規劃與處理均有未洽。

### 按建築法第73條第1項前段規定：「建築物非經領得使用執照，不准接水、接電及使用。」同法第77條規定：「縣(市)(局)主管建築機關對於建築物得隨時派員檢查其有關公共安全與公共衛生之構造與設備。」又依據交通部補助地方政府興建路外公共停車場計畫補助要點第4點規定：「停車場完工後應開放公眾停車使用並收費管理。」定有明文。

### 新竹市政府為解決十八尖山風景區上山遊客之停車問題，遂規劃十八尖山立體停車場興建工程計畫，該計畫由該府建設局(後改名為產業發展處)分2期辦理，第1期博愛入口停車場(未含照明消防設施)係二樓立體坡道式停車場，建築物總樓地板面積4,352.93平方公尺，於84年5月22日開工，86年12月15日完工，87年1月14日完工驗收，結算金額4,066萬餘元；第2期寶山入口停車場及博愛入口停車場之消防設施，於85、86年度各編列預算4,000萬元、2,600萬元，惟因該府以生態保育之故，未能於交通部規定期限內完成發包，致補助款於86年12月15日減免註銷，未予執行。新竹市政府復於87年5月27日向科學工業園區管理局申請建築使用執照，惟因第1期博愛入口停車場未設置消防設備，而未符規定無法取得使用執照，任由民眾免費停車。

### 有關未取得使用執照而任由民眾免費停車事宜，新竹市政府政風處於98年4月15日函復新竹市審計室略以：「停車場究係何時間開放給民眾使用，無相關檔案資料可查…停車場水電係由何人、何時私接，無相關資料可稽，尚難認定。」詢據新竹市政府查復略謂：「93年公園路燈管理所成立之初，也是承續讓民眾免費停車，98年1月間政風單位簽報……，是否繼續讓民眾免費停車或暫停使用，案經市長核示各單位依法辦理，觀光處即設有簡易消防設備，延續之前的作法，讓民眾免費停車。」新竹市政府並因此分於99年2月25日、3月2日核定該府前建設局公用課及公園路燈課長張ＯＯ、技工任ＯＯ各申誡1次。

### 綜上，新竹市政府辦理十八尖山立體停車場興建工程，於87年1月14日業已完成主體工程驗收作業，惟以改善消防設施之財源短絀等理由，延宕停車場之建築物使用執照取得作業，導致無法正式營運，任由民眾免費停車，無法落實使用者付費原則，足見其事先規劃與管理均有未洽。

## 新竹市政府投資3億餘元辦理綜合體育場地下停車場，惟前置規劃作業未能審慎評估停車需求及財務規劃，自92年7月開始營運後，未能正視缺失事項及協調內部各管理單位，致整體營運成效不佳，應予檢討改進。

### 按停車場法第18條規定：「路外公共停車場附近地區之道路，主管機關應視需要劃定禁止停車區，如鄰接禁止停車區路段有劃設路邊停車場之必要時，應以計時收費為限。」又依據交通部補助地方政府興建路外公共停車場計畫補助要點第5點規定略以：「地方政府申請補助辦理路外立體式…公共停車場之規劃(含可行性研究)，其規劃項目應含：…(七)工程經費概算及經濟效益評估。(八)停車費率結構及財務評估及資金需求建議。(九)經營管理方式之規劃及管理辦法之研擬。…(十一)可行性報告及建議。」定有明文。

### 新竹市政府為提供綜合體育場及附近居民停車需求，以鄰近綜合體育場、假日花市及公園旁為由，向交通部申請補助興建綜合體育場前地下停車場，案經交通部89年核定補助，於新竹市立體育場旁之平面廣場興建地下2層停車場，於89年7月1日開工，91年8月21日完工，92年1月15日完工驗收，建築物總樓地板面積為16,390.1平方公尺，停車位總計有小型車439個、機車203個，結算金額合計3億23萬餘元(交通部補助款2億15萬餘元、新竹市政府自籌款1億7萬餘元)。惟停車場興建之前，未能審慎詳實評估需求，辦理可行性評估、財務規劃、經濟效益評估及經營管理方式規劃，亦未整體妥善考量原有體育場區內周圍，尚有該府轄管其他相鄰之大面積空地可提供停車空間。致該綜合體育場地下停車場經營效益不彰，以99年度收支情形為例，全年營收691萬164元(平均月營收為57萬5,847元)，全年支出534萬3,600元(包括：經常維持費、人事費、保險費、設備安全檢查費、設備保養費、清潔費等)，淨利為156萬6,564元，即可概見，應予檢討改進。

### 該地下停車場自92年7月開始營運後，新竹市政府遲至99年1月14日、99年3月18日始邀集觀光處、教育處、體育場、產業發展處研商，管制體育場周邊之平面廣場民眾免費停車情形，迨至同年7月13日始函文各相關單位辦理公告管制地點，同年月26日起，於停車場附近區域四個出入口以ㄇ型欄杆阻絕各出入口。是以，該府遲未能正視缺失事項，並積極協調內部各管理單位，致整體營運成效不佳，應予檢討改進，以增加停車場停車週轉率及市庫收益。

# 處理辦法：

## 調查意見一、二，函請新竹市政府確實檢討改進。

## 影附調查意見，函復審計部。

## 檢附派查函及相關附件，送請交通及採購委員會處理。