糾正案文

# 被糾正機關：新北市政府。

# 案　　　由：新北市政府在92年完成「臺北縣91年度歷史建築清查計畫」後，未依法進行登錄、審查及列冊追蹤等法定程序，肇致「協興瓦窯」錯失保存時機而遭拆毀；又該府曲解文化資產保存法第9條規定，以尊重所有人意願為理由，而未依法定程序指定古蹟及登錄歷史建築共237處，高達89%，文化資產保存之成效不佳；又於95年間，有21處之文化資產所有人已表明同意保存，詎該府長達近10年未依法辦理指定登錄法定程序，核有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

本案緣於民眾陳訴，新北市政府[[1]](#footnote-1)長達10餘年，未依文化資產保存法（以下簡稱文資法）保存鶯歌區「協興瓦窯」，致該古窯遭拆除，涉有違失，經調閱新北市政府、文化部等機關卷證資料，並於民國(下同)104年6月5日諮詢3位專家學者，復詢問文化部文化資產局施局長國隆、新北市政府文化局林局長寬裕及文化資產科曾科長繼田等有關人員調查發現，本案新北市政府在92年完成「臺北縣91年度歷史建築清查計畫」後，未依法保存「協興瓦窯」致遭拆毀；又未依法定程序指定古蹟及登錄歷史建築共237處，高達89%，文化資產保存之成效不佳；又21處具有保存價值之文化資產，95年間所有人已表明同意保存，詎該府長達近10年未依文資法辦理指定登錄法定程序，確有違失，應予糾正促其注意改善。茲臚列事實與理由如下：

## 新北市鶯歌區歷史悠久的「協興瓦窯」，係燒製磚瓦之傳統古窯，具有極高的文化資產保存價值，惟新北市政府以尊重「協興瓦窯」所有人意願為由，未依法對其進行文化資產登錄、審查程序及列冊追蹤。自92年6月5日完成清查至102年1月間遭拆毀，近10年間，怠於依法行政，致使該窯遭致拆毀，核有違失。

### 有關文化資產的保存，應適用文資法及文資法施行細則等法令：

#### 89年修正文資法第27條之1第1項規定：「地方主管機關對歷史建築應進行登錄。……」。

#### 94年修正文資法第9條第1項規定：「主管機關應尊重文化資產所有人之權益，並提供其專業諮詢。」

#### 94年修正文資法第12條規定：「主管機關應普查或接受個人、團體提報具古蹟、歷史建築、聚落價值建造物之內容及範圍，並依法定程序審查後，列冊追蹤。」

#### 95年修正文資法施行細則第8條第1項規定：「本法第12條所定主管機關普查或接受個人、團體提報具古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、傳統藝術、民俗及有關文物或自然地景價值者或具保護需要之文化資產保存技術及其保存者，其法定審查程序如下：一、現場勘查或訪查。二、作成是否列冊追蹤之決定。」；同條第2項規定：「前項第2款決定，主管機關應以書面通知提報之個人或團體。」

### 「協興瓦窯」具有極高的文化資產保存價值：

#### 據甲陳訴，原坐落新北市鶯歌區建國段123地號建築基地內之「協興瓦窯」，曾為專門燒製黑色磚瓦之傳統烏瓦窯遺跡，其結構有別於一般燒製紅色磚瓦之窯爐，有其獨特性及不可取代性；又其燒成技術，對應明代史書天工開物之記載，其窯爐結構異於中國南方傳統烏瓦窯，呈現臺灣本土化特徵；故在臺灣窯業史占有關鍵性地位，極具文化資產與歷史之保存價值。

#### 據《臺北縣91年度歷史建築清查計畫》所示：「該窯主要是從事磚、瓦、煙囪管、爐灶磚燒製，其建築本體之牆身材料係磚牆和土磚，具有非常高的保存價值。」又據「歷史建築清查表」所載：「建議部分保留（煙囪與牆面）指定為古蹟保存，當時所有人有保存意願」[[2]](#footnote-2)。

#### 據該府文化局於95年8月4日「研商鶯歌瓦窯保存事宜會議」紀錄：鶯歌瓦窯為縣內少有之早期瓦窯，具保存價值，惟涉及土地所有人權利及意願，擬藉都市計畫之容積獎勵，再擇期與瓦窯所有人溝通協調[[3]](#footnote-3)。惟據104年9月10日該府函復：「95年本府文化局與許○順聯繫指定登錄為文化資產保存時，許員明確表達反對之意，表示將自行保存維護。」許員並於100年9月28日無預警將土地售予長虹建設股份有限公司。

#### 據103年《鶯歌古窯保存再利用方案規劃》[[4]](#footnote-4)之審查委員意見：「『協興瓦窯』是臺灣僅存燒製黑瓦之傳統古窯，值得運用各種公部門資源亟力保留，若將之拆遷，原窯爐壁面恐化為粉塵，顯有未當，需審慎評估。」

### 新北市政府怠於依法保存「協興瓦窯」：

查該府《臺北縣91年度歷史建築清查計畫》委託案報告內容所載：「該窯具有非常高的保存價值，建議指定為古蹟保存，當時所有人確有保存意願」時，並未及時進行文化資產之登錄、審查程序、列冊追蹤等程序；後再於95年稱其依照文資法第9條之規定，採尊重「協興瓦窯」所有人之意願，暫緩後續的審查作業。惟依文化部於100年12月5日會授資籌二字第1003009563號函釋新北市政府，有關文資法第9條之立法意旨為，私有古蹟之指定，非應徵得所有人同意。文化部復於102年12月19日授資局蹟字第10230102471號函新北市政府，文化資產登錄無需取得土地所有人同意。故依上揭函釋，新北市政府以「所有人不同意」為理由，而未登錄、未進行法定審查程序，顯然曲解法令，怠於依法行政。

### 新北市政府於本院詢問時坦稱，未依法保存該窯：

該府文化局曾科長繼田於104年4月9日接受本院詢問時坦稱：「臺北縣歷史建築清查統計分析：一、臺北縣91年度歷史建築清查統計總表」明確記載，建議應登錄之歷史建築有10處（含「協興瓦窯」），惟該府未依行為時文資法第27條之1第1項規定，對「協興瓦窯」進行登錄。於本院詢問時，該府文化局林局長寬裕坦稱，對於「協興瓦窯」於普查後，確實未依文資法第12條規定，進行法定程序審查後，列冊追蹤。亦未依文資法施行細則第8條第1項規定，進行法定審查程序、現場勘查或訪查，故未作成是否列冊追蹤之決定等法定程序。

### 綜上，新北市政府對於具有高度文化保存價值之「協興瓦窯」，未及時進行文化資產之登錄、審查程序、列冊追蹤等程序；俟後再稱依據文資法第9條規定，尊重「協興瓦窯」所有人之意願，故未進行文化資產登錄等法定程序。惟依文化部歷年函釋，私有古蹟指定或歷史建築登錄等法定程序，非應徵得所有人同意後始得為之。復依行為時文資法第27條之1第1項規定，地方主管機關對歷史建築「應」進行登錄。再依文資法第12條規定，主管機關「應」普查，並依法定程序審查後，列冊追蹤。經查本案該府應作為而不作為，自92年到102年，近10年期間，怠於依法進行上開法定審查程序，致令具有極高文化資產保存價值的「協興瓦窯」遭到拆毀，核有違失。

## 新北市政府在92年完成「臺北縣91年度歷史建築清查計畫」後，未積極依據清查結果辦理指定古蹟或登錄歷史建築，致未指定古蹟及登錄歷史建築共237處，高達全數之89%，文化資產保存之成效不佳。又於94年文資法修正後，始於95年函請各鄉鎮市公所，調查文化資產所有人之保存意願，在查報獲知21處有保存意願後，仍長達近10年未依法辦理指定登錄程序，核有重大違失。

### 有關臺北縣91年度歷史建築清查計畫執行清查後，建議指定古蹟之情形：

依附表一[[5]](#footnote-5)所載，已指定古蹟為4處，已登錄歷史建築為2處，列冊追蹤有1處；復依附表二[[6]](#footnote-6)所載，未指定古蹟/未依法定程序審查/未列冊追蹤共19處，未辦理指定或登錄之理由，皆以所有人不同意保存、無意願或意見分岐等為由。

### 有關臺北縣91年度歷史建築清查計畫執行清查後，建議登錄歷史建築之情形：

依附表三[[7]](#footnote-7)所載，已指定古蹟為8處，已登錄歷史建築為13處，已登錄文化景觀有2處；依附表四[[8]](#footnote-8)所載，未指定古蹟/未登錄歷史建築共218處，未辦理指定或登錄之理由，亦皆以所有人不同意保存、無意願或意見分岐等為由。

### 94年修正公布文資法後，該府依該法第12條規定，於95年4月27日、8月7日兩度函請各鄉鎮市公所調查具保存價值建物之所有人保存意願。依附表五[[9]](#footnote-9)所載，所有人有保存意願者，共21處，分別為：平溪鄉靜安吊橋、平溪大華火車站、中和賜福堂林宅、中和圓通禪寺、中和福德宮、新莊新莊路464號張宅、新莊大觀路萬應堂、林口南勢村土地公廟、林口中湖村謙受益（曾宅）、林口頂福村武功堂（蘇宅）、林口頂福村謙益居（洪宅）、雙溪柯連成古厝、雙溪林益和堂、雙溪內平林124號吳宅、雙溪莊貢生古厝、雙溪周總理老厝、貢寮鄉雙玉村-新社慈仁宮、貢寮鄉雙玉村奉憲示禁碑、貢寮鄉龜壽谷街簡宅、泰山橫窠雅徐宅、泰山橫窠雅錢宅等，所有人已表示有保存意願，惟該府長達近10年均未依法辦理文化資產指定登錄程序。

### 綜上：

#### 該府以所有人不同意保存、無意願、意見分岐等理由，而未積極辦理指定古蹟或登錄歷史建築，致已指定古蹟、登錄歷史建築、登錄文化景觀及列冊追蹤者共30處，僅占全數之11%，而未指定古蹟及未登錄歷史建築共237處，高達89%，文化資產保存之成效不佳。

#### 上揭平溪鄉靜安吊橋等21處，所有人於95年4-6月間，陸續回覆該局有保存意願，惟曾科長却以「附件抽辦彙整，文存」或「附件抽存彙整，文陳閱後存查」，核章決行。直至本院104年8月4日二度詢問該府文化局林局長寬裕及曾科長繼田時，該21處之處置仍然文存而束之高閣。經本院深入調查，及二度詢問林局長寬裕，該府文化局才於104年9月18日以新北文政字第1041801988號來函，告之完成了14處建物之法定審查程序，預計於104年度可全數完成，另該局文化資產科對此21處未完成法定審查程序乙事，確有違失及執行不力之責任，將提交該局人評會議處。顯見該府長達近10年均未依法辦理文化資產指定登錄程序，在本院調查後，方才快速處理，核有重大違失。 綜上所述，新北市政府在92年完成「臺北縣91年度歷史建築清查計畫」後，未依法保存「協興瓦窯」致遭拆毀；又曲解文資法第9條第1項意旨，以所有人不同意保存為理由，未依法定程序指定古蹟及登錄歷史建築共237處，高達89%，文化資產保存之成效不佳；又95年間所有人已表明同意保存的21處文化資產，詎該府長達近10年未依文資法辦理指定登錄法定程序，核有違失，爰依監察法第24條規定提案糾正，移送新北市政府確實檢討改善見復。

提案委員：江綺雯

孫大川

附表一、新北市政府91年度清查建議指定古蹟暨後續辦理

情形表（已指定古蹟/已登錄歷史建築/列冊追蹤）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 名稱 | 辦理狀態 | 說明 |
| 1 | 新莊水道頭碑 | 已指定古蹟 | 95年9月13日指定古蹟。 |
| 2 | 三芝三板橋 | 已指定古蹟 | 97年1月16日指定古蹟。 |
| 3 | 三峽拱橋 | 已指定古蹟 | 96年5月4日指定古蹟。 |
| 4 | 鶯歌鎮成發居 | 已登錄歷史建築 | 95年7月17日登錄歷史建築。 |
| 5 | 瑞芳黃金神社 | 已指定古蹟 | 96年3月14日指定古蹟。 |
| 6 | 泰山明志書院 | 已登錄歷史建築 | 92年9月1日登錄歷史建築。 |
| 7 | 三峽祖師廟 | 列冊追蹤 | 所有人無意願，將持續協調。 |

附表二、新北市政府91年度清查建議指定古蹟暨後續辦理情形表（未指定/未依法定程序審查）

| 編號 | 名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新莊地藏庵碑文 | 所有人不同意指定為古蹟，將持續協調。 |
| 2 | 三重崇德居林厝 | 所有人人數眾多，其中僅1人同意保存，將持續協調。 |
| 3 | 三芝埔頭坑源興居 | 該局已於94年3月17日召開保存協調會，所有人人數眾多，意見分歧，未達成決議，將持續協調。 |
| 4 | 三芝店子盧修一祖厝 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 5 | 汐止周氏洋樓 | 92年已召開古蹟指定審查會議，所有人不同意指定為古蹟，98年1月5日遭所有人拆除該厝。 |
| 6 | 淡江中學純德大樓（女學校） | 經淡江中學函覆，該校決定由校方自行管理，不同意指定為古蹟，將持續協調。 |
| 7 | 淡江中學行政大樓（八角塔） | 經淡江中學函覆，該校決定由校方自行管理，不同意指定為古蹟，將持續協調。 |
| 8 | 三峽老街街屋 | 1、81年內政部指定為古蹟，因居民強烈反對，82年內政部解除古蹟指定。  2、該府城鄉發展局於89年透過都市計畫將三峽老街劃定為歷史風貌特定專用區並整修保存。 |
| 9 | 三峽老街小吃店（現）三峽林珍興染坊（舊） | 1、81年內政部指定為古蹟，因居民強烈反對，82年內政部解除古蹟指定。  2、該府城鄉發展局於89年透過都市計畫將三峽老街劃定為歷史風貌特定專用區並整修保存。 |
| 10 | 三峽富美豐文物商行（現）林茂興染坊（舊） | 1、81年內政部指定為古蹟，因居民強烈反對，82年內政部解除古蹟指定。  2、該府城鄉發展局於89年透過都市計畫將三峽老街劃定為歷史風貌特定專用區並整修保存。 |
| 11 | 三峽文石商行（現） | 1、81年內政部指定為古蹟，因居民強烈反對，82年內政部解除古蹟指定。  2、該府城鄉發展局於89年透過都市計畫將三峽老街劃定為歷史風貌特定專用區並整修保存。 |
| 12 | 三峽廣盈茶行（現） | 1、81年內政部指定為古蹟，因居民強烈反對，82年內政部解除古蹟指定。  2、該府城鄉發展局於89年透過都市計畫將三峽老街劃定為歷史風貌特定專用區並整修保存。 |
| 13 | 三峽高貴不貴商行（現）洽合油行（舊） | 1、81年內政部指定為古蹟，因居民強烈反對，82年內政部解除古蹟指定。  2、該府城鄉發展局於89年透過都市計畫將三峽老街劃定為歷史風貌特定專用區並整修保存。 |
| 14 | 三峽歷史文物館 | 1、歷史文物館因座落土地為三峽區清水祖師廟及福安宮二寺廟所有，該二寺廟不同意指定為古蹟保存，為避免爭議及尊重廟方權益，故未指定或登錄為文化資產保存。  2、惟於101年5月24日認定其為紀念性建築物。 |
| 15 | 鶯歌鎮黃厝樂太和 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調 |
| 16 | 鶯歌鎮泰安居卓厝 | 所有人不明，將持續釐清 |
| 17 | 鶯歌鎮龜窯（協裕窯業） | 所有人無意願指定或登錄為文化資產保存，並已自行搬遷保存 |
| 18 | 泰山得慶居（李宅 | 所有人表示不同意指定為古蹟，將持續協調。 |
| 19 | 樹林濟安宮 | 已函詢濟安宮指定古蹟意願（文化局亦多次電話連繫），該廟迄未回覆，將持續協調。 |

附表三、新北市政府91年度清查建議登錄歷史建築暨後續辦理情形表（已指定古蹟/已登錄歷史建築/依法定程序審查/列冊追蹤）

| 編號 | 名稱 | 辦理狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里大眾爺廟 | 已登錄歷史建築 | 94年8月23日登錄為歷史建築。 |
| 2 | 平溪菁桐火車站 | 已指定古蹟 | 92年5月1日指定為市定古蹟。 |
| 3 | 平溪頌德碑 | 已登錄歷史建築 | 102年2月27日登錄為歷史建築。 |
| 4 | 永和水源路50號宿舍 | 已登錄歷史建築 | 92年3月10日公告登錄為歷史建築，後因建物所有人臺灣省自來水股份有限公司無意願保存並提起訴願，經文建會（文化部前身）作成訴願有理由之決定，於92年12月22日撤銷登錄。 |
| 5 | 坪林舊橋 | 已指定古蹟 | 97年9月16日指定為市定古蹟。 |
| 6 | 烏來發電廠 | 已登錄歷史建築 | 100年12月6日登錄為歷史建築。 |
| 7 | 三峽宰樞廟 | 已指定古蹟 | 103年9月24日指定為市定古蹟。 |
| 8 | 鶯歌汪洋居 | 已指定古蹟 | 95年7月7日指定為市定古蹟。 |
| 9 | 鶯歌石 | 已登錄文化景觀 | 95年8月28日登錄為文化景觀。 |
| 10 | 新店小粗坑水力發電所 | 已登錄歷史建築 | 100年12月6日登錄為歷史建築。 |
| 11 | 新店民生路十四張劉氏廣文宅 | 已登錄歷史建築 | 103年3月17日登錄為歷史建築。 |
| 12 | 新店瑠公圳引水原址 | 已指定古蹟 | 91年8月6日指定為市定古蹟。 |
| 13 | 新店碧潭吊橋 | 已指定古蹟 | 102月8月5日指定為市定古蹟。 |
| 14 | 新莊潮江寺福德祠 | 已登錄歷史建築 | 102年8月13日登錄為歷史建築。 |
| 15 | 五股守讓堂吳厝 | 已登錄歷史建築 | 95年5月23日登錄為歷史建築。 |
| 16 | 泰山大窠紀念碑 | 已指定古蹟 | 98年7月5日指定為古蹟。 |
| 17 | 瑞芳臺陽有限公司事務所 | 已登錄歷史建築 | 92年8月28日登錄為歷史建築。 |
| 18 | 瑞芳侯硐神社 | 已登錄歷史建築 | 100年2月18日登錄為歷史建築。 |
| 19 | 瑞芳九份修路碑 | 已登錄歷史建築 | 100年2月18日登錄為歷史建築。 |
| 20 | 瑞芳金瓜石 | 已登錄文化景觀 | 97年1月2日登錄為文化景觀。 |
| 21 | 瑞芳十三層遺址 | 已登錄歷史建築 | 96年3月14日登錄為歷史建築。 |
| 22 | 樹林抗日先烈十三公紀念碑 | 已指定古蹟 | 97年9月16日指定為古蹟。 |
| 23 | 樹林市保安街聖蹟亭-惜字亭 | 已登錄歷史建築 | 94年4月1日登錄為歷史建築。 |

附表四、新北市政府91年度清查建議登錄歷史建築暨後續辦理情形表（未指定古蹟/未登錄歷史建築）

| 編號 | 名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 八里西龍巖 | 委員人數眾多，尚待協調，無法得知保存意願 |
| 2 | 八里開臺天后宮 | 委員人數眾多，尚待協調，無法得知保存意願 |
| 3 | 八里長坑口吳宅 | 委員人數眾多，尚待協調，無法得知保存意願 |
| 4 | 八里長坑口德榮居（陳宅） | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 5 | 八里挖子尾街30號民宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 6 | 八里華富山6-5號汪宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 7 | 八里華富山6號汪宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 8 | 八里華富山7、8號戴宅 | 所有人遷移不明，無法得知其保存意願，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 9 | 八里長坑口樂山療養院（辦公大樓、禮拜堂） | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 10 | 八里荖芊村6鄰67號民宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 11 | 八里大崛湖10號民宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 12 | 八里大崛湖12號民宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 13 | 八里大崛湖13號民宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 14 | 八里大崛湖13號左側民宅 | 所有人遷移不明，無法得知其保存意願，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 15 | 八里荖阡村廖添丁洞（猴洞） | 歷經雨水沖刷已找不到廖添丁洞（猴洞） |
| 16 | 平溪菁桐洗煤場 | 臺陽公司表示地上物已無產權，土地非其所有，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 17 | 瑞芳臺陽礦工醫院 | 建築物已拆除。 |
| 18 | 平溪殉職招魂碑 | 臺陽公司表示地上物已無產權，土地非其所有，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 19 | 平溪鄉靜安吊橋 | 所有人有保存意願，將擇期辦理文化資產指定登錄程序。 |
| 20 | 平溪臺陽礦工宿舍 | 建築物已拆除。 |
| 21 | 平溪石底大斜坑 | 臺陽公司表示地上物已無產權，土地非其所有，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 22 | 平溪大華火車站 | 同意，如列為歷史建築，請全額補助維修及管理經費。 |
| 23 | 平溪故宗振氏遺跡赠曰成仁碑 | 早期民眾集資興建，產權不明，無法得知保存意願，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 24 | 淡水許順記 | 多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願，104年與其中1位所有人聯繫，其表示反對，將持續協調。 |
| 25 | 淡水重建街31號鴻禧集 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 26 | 淡水重建街33號民宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 27 | 淡水重建街37號民宅 | 所有人不同意，將持續協調。 |
| 28 | 淡水清水街阮鳳樓 | 所有人表示不同意，將持續協調。 |
| 29 | 淡江中學馬偕博士紀念圖書館 | 經淡江中學回覆，該校決定由校方自行管理，不同意登錄為歷史建築，將持續協調。 |
| 30 | 淡江中學體育館 | 經淡江中學回覆，該校決定由校方自行管理，不同意登錄為歷史建築，將持續協調。 |
| 31 | 淡江中學純德大樓（女學校） | 經淡江中學回覆，該校決定由校方自行管理，不同意登錄為歷史建築，將持續協調。 |
| 32 | 淡江中學校史館（原名：真樓、婦學堂） | 經淡江中學回覆，該校決定由校方自行管理，不同意登錄為歷史建築，將持續協調。 |
| 33 | 淡江中學行政大樓（八角塔） | 經淡江中學回覆，該校決定由校方自行管理，不同意登錄為歷史建築，將持續協調。 |
| 34 | 淡江中學大禮拜堂 | 經淡江中學回覆，該校決定由校方自行管理，不同意登錄為歷史建築，將持續協調。 |
| 35 | 淡水竹圍子李宅 | 多次未訪查到屋主，查無所有人資料，無法得知保存意願，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 36 | 淡水竹圍子舉人厝 | 查無所有人資料，無法得知保存意願，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 37 | 淡水竹圍子李宅 | 其中1位所有人死亡，其他3人未回覆，另2人不同意，將持續協調。 |
| 38 | 淡水竹圍子周宅 | 多次未訪查到屋主，查無所有人資料，無法得知保存意願，將持續釐清所有人，協調其保存。 |
| 39 | 永和保福路街屋 | 所有人無意願，將持續協調 |
| 40 | 永和保福路二段109巷林宅 | 所有人無意願，將持續協調 |
| 41 | 永和自由街38號民居 | 已查無該地址。 |
| 42 | 中和德榮居 | 建物屋頂已燒毀，鐵皮搭蓋，已無文化資產保存價值。 |
| 43 | 中和廟美街34、36號黃宅 | 建物屋頂業經整修並搭蓋鐵皮，已無文化資產保存價值。 |
| 44 | 中和興南路三段民宅 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 45 | 中和慎源居 | 建物已拆除。 |
| 46 | 中和慶安居 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 47 | 中和定安堂 | 建物已拆除。 |
| 48 | 中和紹南居游宅 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 49 | 中和賜福堂林宅 | 所有人有保存意願，將擇期辦理文化資產指定登錄程序。 |
| 50 | 中和圓通禪寺 | 所有人有保存意願，將擇期辦理文化資產指定登錄程序。 |
| 51 | 中和南山福德宮 | 所有人有保存意願，將擇期辦理文化資產指定登錄程序。 |
| 52 | 石門老梅路16號民宅 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 53 | 石門十八王宮 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 54 | 石門小坑37號潘宅 | 建物已重新整建。 |
| 55 | 石門中山路濟陽居 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 56 | 石門日本空軍紀念碑 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 57 | 萬里雙興村二坪溫宅碑 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 58 | 萬里員潭郭宅 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 59 | 萬里員潭簡宅 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 60 | 萬里溪底村富士坪鄒宅 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 61 | 坪林九芎坑9號民宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 62 | 坪林石曹村10號旁民宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 63 | 坪林12號民宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 64 | 坪林陳宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 65 | 坪林義興發商號（黃宅） | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 66 | 坪林老街 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 67 | 坪林虎寮潭黃宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 68 | 坪林虎寮潭翁宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 69 | 坪林虎寮潭吊橋 | 所有人不明，將持續釐清。 |
| 70 | 坪林樟空子余宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 71 | 坪林磨壁潭李宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 72 | 坪林靆魚堀8之2號民宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 73 | 坪林青雲殿 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 74 | 烏來臺電舊宿舍 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 75 | 烏來南勢溪旁安全走廊 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 76 | 烏來小粗坑發電廠堰堤 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 77 | 烏信吊橋（當地人俗稱：黑橋） | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 78 | 烏來高砂紀念碑舊址 | 102年5月9日作成不列冊追蹤之決定。 |
| 79 | 堰堤遺址 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 80 | 烏來發電重地隧道 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 81 | 烏來運木材的舊橋墩 | 將持續徵詢所有人保存意願。 |
| 82 | 烏來山邊上的舊橋墩 | 將持續徵詢所有人保存意願。 |
| 83 | 三峽蘇萬利住宅 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 84 | 三峽餘慶居 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 85 | 三峽聚安居 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 86 | 三峽興隆宮-行政大樓 | 建物已改建，不具保存價值。 |
| 87 | 三峽李厝 | 建物已拆除。 |
| 88 | 三峽劉厝 | 所有人眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 89 | 鶯歌鎮文化路火車站前街屋 | 已改建，並被列為違章建築物。 |
| 90 | 鶯歌石信用組合 | 所有人無意願，將持續協調。 |
| 91 | 鶯歌尖山埔周厝 | 經里長回報，所有人眾多，代表人不詳，訪查困難，無法得知保存意願，將持續釐清代表人，協調其保存。 |
| 92 | 鶯歌仁德居詹厝 | 經里長回報，所有人眾多，代表人不詳，訪查困難，無法得知保存意願，將持續釐清代表人，協調其保存。 |
| 93 | 鶯歌中興陶瓷 | 查無該建物，已拆除。 |
| 94 | 鶯歌臺華陶瓷工廠遺址 | 配合東鶯平交道拓寬，已拆除。 |
| 95 | 鶯歌榮昌庄詹厝 | 經里長回報，所有人眾多，代表人不詳，訪查困難，無法得知保存意願，將持續釐清代表人，協調其保存。 |
| 96 | 鶯歌中正一路廖厝 | 經里長回報，所有人眾多，代表人不詳，訪查困難，無法得知保存意願，將持續釐清代表人，協調其保存。 |
| 97 | 新店民生路126號十四張劉厝（明記堂） | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 98 | 新店民生路198號十四張劉厝（高記堂） | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 99 | 新店劉氏宗祠牌坊 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 100 | 新店空軍忠烈將士紀念牌樓及紀念塔 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 101 | 新店皇太子殿下行啟紀念碑 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 102 | 新店景美舊橋 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 103 | 新店溪邊渡船頭 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 104 | 新店後街 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 105 | 新店開圳碑 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 106 | 新店市新店後街60號民宅 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 107 | 新店市新店後街58號民宅 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 108 | 新店基督長老教會 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 109 | 新店提防 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 110 | 新店開天宮 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 111 | 新店金龍少校義行碑 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 112 | 新店小補碑 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 113 | 新店灣潭路2號旁礦坑口 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 114 | 新莊十德堂林泉成商號 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 115 | 新莊新莊路464號張宅 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 116 | 新莊新莊路466號王宅 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 117 | 新莊積善家柯宅 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 118 | 新莊海山里福德宮 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 119 | 新莊新莊路278巷隘門 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 120 | 新莊大觀街萬應堂 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 121 | 三重自修居王厝 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 122 | 三重福濟堂汪厝 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 123 | 三重竹圍仔街陳厝/15號 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 124 | 三重竹圍仔街陳厝/23號 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 125 | 五股明遠居陳宅 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 126 | 五股中坑福德宮 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 127 | 五股民義路2段38號張宅 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 128 | 五股開山院 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 129 | 五股內岩福德宮 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 130 | 五股凌雲寺碑文 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 131 | 五股崩山福德宮 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 132 | 蘆洲忠孝路48巷4號李陳宅 | 95年經公所詢問所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 133 | 蘆洲信義路52號陳宅 | 95年經公所清查該址為一棟普通公寓。 |
| 134 | 林口磚窯場 | 所有人無保存意願，將持續協調。 |
| 135 | 林口南勢村土地公廟 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 136 | 林口南勢村周宅 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 137 | 林口中湖村謙受益（曾宅） | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 138 | 林口下福村星聚穎川（陳宅） | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 139 | 林口下福村懷德居（陳宅） | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 140 | 林口下福村積善家（林宅） | 該處已於92年翻修。 |
| 141 | 林口頂福村武功堂（蘇宅） | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 142 | 林口頂福村謙益居（洪宅） | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 143 | 林口頂福村奴南堂 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 144 | 林口頂福村安之居（陳宅） | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 145 | 汐止大同路蘇宅 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 146 | 雙溪內平林58號許宅 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 147 | 雙溪柯連成古厝 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 148 | 雙溪林益和堂 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 149 | 雙溪內平林124號吳宅 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 150 | 雙溪外平林1號游宅 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 151 | 雙溪內平林245號民宅 | 95年經公所清查無該處。 |
| 152 | 雙溪泰和樓 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 153 | 雙溪連舉人厝 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 154 | 雙溪莊貢生古厝 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 155 | 雙溪周總理老厝 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 156 | 雙溪教堂 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 157 | 雙溪教會重築紀念碑 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 158 | 貢寮鄉德心街林宅 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 159 | 貢寮鄉雙玉村-新社慈仁宮 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 160 | 貢寮鄉雙玉村奉憲示禁碑 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 161 | 貢寮鄉嵩陽街林宅 | 所有人人數眾多，不同意保存，將持續協調。 |
| 162 | 貢寮鄉和美街陳宅 | 俟釐清所有人後，協調其保存意願。 |
| 163 | 貢寮鄉龍門街吳宅 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 164 | 貢寮鄉龍門街87號吳宅入口古井 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 165 | 貢寮鄉福興街23號民宅 | 所有人人數眾多，意見分歧，將持續協調。 |
| 166 | 貢寮鄉福連街吳宅 | 所有人不同意保存，將持續協調。 |
| 167 | 貢寮鄉龜壽谷街簡宅 | 所有人同意保存，將擇期辦理。 |
| 168 | 板橋永安居 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 169 | 板橋香社 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 170 | 板橋慈惠宮 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 171 | 板橋接雲寺 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 172 | 板橋民防指揮部宿舍 | 保存意願低，居民仍希望改建（80年原已核准改建，縣府於87年建議放棄），將持續協調。 |
| 173 | 板橋協和居 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 174 | 板橋互助街25巷13、15號盛德居 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 175 | 板橋互助街25巷31、33、35號盛德居 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 176 | 板橋松柏街楊氏古厝 | 住戶希望增建大樓，保存意願低，將持續協調。 |
| 177 | 板橋萬板路黃合興 | 住戶希望增建，保存意願不高，將持續協調。 |
| 178 | 板橋中山路二段和為貴 | 住戶保存意願不高，將持續協調。 |
| 179 | 板橋文化路二段崇德堂 | 多次前往未能遇見屋主，無法了解其保存意願，將持續追蹤。 |
| 180 | 泰山下泰山巖-顯應祖師廟 | 管理委員會表示正整建後殿，將持續追蹤。 |
| 181 | 泰山福泰街天主堂 | 教會執事人員表示，由於並無其他使用用途，目前尚無拆除之打算，將持續追蹤。 |
| 182 | 泰山三茍堂 | 未曾訪問到屋主，無法得知保存意願，將持續追蹤。 |
| 183 | 泰山慶善居（李宅） | 未曾訪問到屋主，無法得知其保存意願，將持續追蹤。 |
| 184 | 泰山鄉明志路許宅 | 未曾訪問到屋主，無法得知其保存意願，將持續追蹤。 |
| 185 | 泰山橫窠雅徐宅 | 屋主表示，其有保存意願，但因位於山坡地旁，有土石流之疑慮。 |
| 186 | 泰山橫窠雅錢宅 | 屋主表示，其有保存意願，但因位於山坡地旁，有土石流之疑慮。 |
| 187 | 泰山敢部隊遺址 | 產權不明，無法得知保存意願，將持續追蹤。 |
| 188 | 泰山鄉明志路古井 | 產權不明，無法得知保存意願，將持續追蹤。 |
| 189 | 金山三界壇李宅 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 190 | 金山金包里街王宅 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 191 | 金山金包里街劉宅 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 192 | 金山南勢32號蔡宅 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 193 | 瑞芳佛堂巷24號民宅 | 未訪問到屋主，無法明確瞭解意願，將持續協調。 |
| 194 | 瑞芳佛堂巷57.58號民宅 | 未訪問到屋主，無法明確瞭解意願，將持續協調。 |
| 195 | 瑞芳茶壺山坑道 | 產權不詳，將持續查明。 |
| 196 | 瑞芳侯硐老街 | 產權不詳，將持續查明。 |
| 197 | 樹林市鎮前街曹宅 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 198 | 樹林市鎮前街吳厝 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 199 | 樹林市吉祥街21號民宅 | 未曾訪問到屋主，無法得知其保存意願，將持續查明。 |
| 200 | 樹林市佳園路居善家（陳厝） | 未曾訪問到屋主，無法得知其保存意願，將持續查明。 |
| 201 | 樹林市佳園路德榮居（陳厝） | 未曾訪問到屋主，無法得知其保存意願，將持續查明。 |
| 202 | 樹林市柑園街德明堂 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 203 | 樹林市柑園街林勝利（林厝） | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 204 | 土城承天路盧氏洋樓 | 屋主表示無保存意願，將持續協調。 |
| 205 | 土城大墓公義塚 | 多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願，將持續協調。 |
| 206 | 土城海山煤礦建安坑及海山煤礦辦公室 | 保存意願低，將持續協調。 |
| 207 | 土城海山煤礦中山堂 | 多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願，將持續協調。 |
| 208 | 土城海山煤礦員工宿舍-1 | 多次探訪均無遇到管理人，無法得知其保存意願，將持續協調。 |
| 209 | 土城海山煤礦公司福利社 | 尚有居民居住，但建築物為海山煤礦財產，由公司決定，將持續協調。 |
| 210 | 土城海山煤礦木造宿舍 | 住戶仍居住此，保存意願低，將持續協調。 |
| 211 | 土城海山煤礦宿舍 | 住戶仍居住此，且有定期修護，保存意願低。 |
| 212 | 土城中央路四段林宅 | 土地所有人（海山煤礦公司），由於煤礦事業的沒落，所以打算重新發展，導致許多附近海山所屬的建築，面臨拆除的命運，居住在此的居民尊重土地所有人的安排，將持續協調。 |
| 213 | 土城永豐路邱家宗祠（文慶堂） | 住戶仍居住此，且有定期修護，保存意願低。 |
| 214 | 土城清水路曹宅 | 保存意願不高，將持續協調。 |
| 215 | 土城永豐路羅宅 | 居民保存意願不高，有建商曾有意與居民合資興建公寓，後建商沒有回應，將持續協調。 |
| 216 | 土城中央路四段眷村 | 居民保存意願不高，且住戶目前仍居住此將持續協調。 |
| 217 | 土城青雲路劉氏三合院 | 居民保存意願不高，且住戶目前仍居住此將持續協調。 |
| 218 | 土城清水路游氏三合院 | 多次未訪查到屋主，無法明確了解其保存意願，持續協調。 |

附表五、新北市政府91年清查建議指定古蹟而未完成法定審查程序之建物(95年所有人同意保存)

| 編號 | 名稱 | 所有人同意日期 | 說明 | 新北市文化局截至104年8月底止辦理列冊追蹤情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新莊新莊路464號張宅 | 95年5月25日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 2 | 新莊大觀街萬應堂 | 95年5月25日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 3 | 林口南勢村土地公廟 | 95年5月25日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 未完成法定審查程序 |
| 4 | 林口中湖村謙受益（曾宅） | 95年5月25日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 未完成法定審查程序 |
| 5 | 林口頂福村武功堂（蘇宅） | 95年5月25日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 未完成法定審查程序 |
| 6 | 林口頂福村謙益居（洪宅） | 95年5月25日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 未完成法定審查程序 |
| 7 | 雙溪柯連成古厝 | 95年6月12日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 未完成法定審查程序 |
| 8 | 雙溪林益和堂 | 95年6月12日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 9 | 雙溪內平林124號吳宅 | 95年6月12日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 10 | 雙溪莊貢生古厝 | 95年6月12日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 11 | 雙溪周總理老厝 | 95年6月12日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 12 | 貢寮新社慈仁宮 | 95年6月5日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 13 | 貢寮奉憲示禁碑 | 95年6月5日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 14 | 貢寮龜壽谷街簡宅 | 95年6月5日公所回報所有人意願。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定不予列冊追 |
| 15 | 中和賜福堂林宅 | 中和市公所95年5月18日親送所有人意願調查表 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定不予列冊追 |
| 16 | 中和圓通禪寺 | 中和市公所於95年5月18日親送所有人意願調查表 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 17 | 中和南山福德宮 | 中和市公所於95年5月18日親送所有人意願調查表。 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定不予列冊追 |
| 18 | 平溪靜安吊橋 | 95年5月9日公所回報所有人意願。 | 為公有資產，將依據文資法第15條規定，進行文化資產法定審查程序加以保存。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 19 | 平溪大華火車站 | 95年5月9日公所回報所有人意願。 | 為公有資產，將依據文資法第15條規定，進行文化資產法定審查程序加以保存。 | 依文資法第12條暨其施行細則第8條規定完成法定審查程序，決定列冊追 |
| 20 | 泰山橫窠雅徐宅 | 95年4月27日函請各公所協助清查所有人意願 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 未完成法定審查程序 |
| 21 | 泰山橫窠雅錢宅 | 95年4月27日函請各公所協助清查所有人意願 | 為私有資產，基於尊重所有人意願，將依據文資法第12條規定進行審查並作成是否列冊追蹤之決定，再釐清所有人並徵詢其保存意願。 | 未完成法定審查程序 |

1. 99年12月25日原臺北縣升格為直轄市，臺北縣政府改制為新北市政府。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 據《臺北縣91年度歷史建築清查計畫》1.歷史建築清查表—建築物類（1-1A）鶯歌-68。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 於95年8月4日，在新北市政府文化局會議室，「研商鶯歌瓦窯保存事宜會議」之紀錄。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 閻亞寧、李東明、簡雪玲，《鶯歌古窯保存再利用方案規劃》，新北市政府文化局委託研究，103年：【附錄一】8。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 附表一、新北市政府91年度清查建議指定古蹟暨後續辦理情形表（已指定古蹟/已登錄歷史建築/列冊追蹤） [↑](#footnote-ref-5)
6. 附表二、新北市政府91年度清查建議指定古蹟暨後續辦理情形表（未指定/未依法定程序審查） [↑](#footnote-ref-6)
7. 附表三、新北市政府91年度清查建議登錄歷史建築暨後續辦理情形表（已指定古蹟/已登錄歷史建築/依法定程序審查/列冊追蹤） [↑](#footnote-ref-7)
8. 附表四、新北市政府91年度清查建議登錄歷史建築暨後續辦理情形表（未指定古蹟/未登錄歷史建築） [↑](#footnote-ref-8)
9. 附表五、新北市政府91年清查建議指定古蹟而未完成法定審查程序之建物(所有人有保存意願) [↑](#footnote-ref-9)