附表四十 95至103年度苗栗縣政府留用颱風（災害）補助款統計表               單位：元

| 鄉鎮別 | 補助單位 | 各項費用明細摘要 | 科目別 | 金額 | 留用日期 | 是否歸還(註1) | 留用期間(天數)(註2) | 計畫核定日期 | 發包日期 | 完工日期 | 第1次請款日期 | 經縣府留用，是否造成鄉鎮公所之財務運作問題？請說明。 | 備註(註) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗栗市公所 | 內政部 | 辦理颱風災害搶修-垃圾場擋土牆 | 設備及投資 | 923,243 |  102.11.28  | 否 |  664  |  102.11.28  | 102.12.31 | 103.03.13 | 103.07.01 | 久未解決恐影響本所財務調度、各項建設及員工薪資發放等 | 　 |
| 內政部 | 辦理颱風災害搶修-苗栗市新英里1鄰道路復建工程(潭美及康芮) | 設備及投資 | 1,612,870 |  102.11.08  | 否 |  684  |  102.11.08  | 103.01.15 | 103.04.17 | 104.01.05 | 本項工程因縣府災準金管控機制未明，故104年填報時列為工務處補助工程 |
| 內政部 | 辦理颱風災害搶修-苗栗市新川里泉水窩上游護岸基礎補強修復工程(縣府-潭美及天秤) | 設備及投資 | 368,938 |  102.10.02  | 否 |  721  |  102.10.02  | 102.12.31 | 103.02.18 | 103.12.16 | 本項工程因縣府災準金管控機制未明，故104年填報時列為工務處補助工程 |
| 內政部 | 辦理颱風災害搶修-苗栗市新英里19鄰道路復建工程(潭美及康芮) | 設備及投資 | 3,225,730 |  102.11.08  | 否 |  684  |  102.11.08  | 103.01.15 | 104.01.28 | 104.06.17及104.07.13 | 本項工程因縣府災準金管控機制未明，故104年填報時列為工務處補助工程 |
| **合計** | **6,130,781** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 苑裡鎮公所 | 行政院 | 行政院公共工程委員會核定102年蘇力、潭美、康芮颱風各項農路及水土保持災後復建工程 | 設備及投資 | 3,983,835 | 102.10.07 | 否 | 715 | 102.10.2 | 蘇力103.1.6潭美康芮103.3.6 | 蘇力103.3.26潭美康芮103.4.30 | 蘇力103.5.15潭美康芮103.6.19 | 造成財務週轉困難 | 　 |
| **合計** | **3,983,835** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 通霄鎮公所 | 行政院 | 102年7月蘇力颱風災害復建-H3農路復建工程 | 設備及投資 | 8,027,161 | 102.10.7 | 否 | 715 | 102.10.7 | 102.11.12/102.12.12 | 103.6.20/ 103.7.16 | 103.10.13 | 是 | 五北等7里農路/內湖等4里農路 |
| 行政院 | 102年7月蘇力颱風災害復建G1-水土保持工程 | 設備及投資 | 8,973,654 | 102.10.2 | 否 | 720 | 102.10.2 | 103.2.17/103.2.17 | 103.10.27/103.11.20 | 104.1.20 | 城南等5里/通灣等4里 |
| 行政院 | 103年5月豪雨農路H3災後復建工程(烏眉、坪頂等二里) | 設備及投資 | 1,137,751 | 103.8.13 | 否 | 405 | 103.8.13 | 103.11.19 | 104.3.25 | 104.6.3 | 　 |
| 行政院 | 103年7月麥德姆颱風農路災後復建工程 | 設備及投資 | 562,468 | 103.9.9 | 否 | 378 | 103.9.9 | 104.2.17 | 104.4.28 | 104.6.17 | 　 |
| 行政院 | 102年潭美及康芮颱風災後復建工程-水土保持工程 | 設備及投資 | 12,021,113 | 102.11.13 | 否 | 678 | 102.11.13 | 103.2.25/103.2.25 | 103.8.5/103.6.27 | 104.1.20 | 內島等5里/圳頭等6里 |
| 行政院 | 103年7月豪雨造成公共設施災害G1水土保持復建工程 | 設備及投資 | 2,056,409 | 103.10.6 | 否 | 351 | 103.10.6 | 104.1.20 | 104.6.8 | 104.9.2 | 　 |
| 行政院 | 103年5月豪雨農路G1災後復建工程 | 設備及投資 | 4,080,020 | 103.8.4 | 否 | 414 | 103.8.4 | 103.11.12 | 104.2.16 | 104.5.12 | 內島福龍福源平安等4里 |
| **合計** | **36,858,576** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 卓蘭鎮公所 | 行政院公共工程委員會 | 102年7月蘇力颱風G1水土保持公共設施災後復建工程 | 設備及投資 | 1,391,113 | 102.10.02 | 否 | 720 | 苗栗縣政府102年10月02日府水保字第1020201125號 | 103.1.9 | 103.3.12 | 103.6.19 | 前揭復建工程應支付款項，已由本所鎮庫先行代墊，另有其他計畫型補助活動款項本所亦先行代墊，縣府如不儘快撥款，對本所之財務運作已成負擔，現已無能力再行代墊，因此造成廠商之陳情及抱怨，墾請審計單位督促縣府留用款項儘快撥款實感德便。 | 　 |
| 行政院公共工程委員會 | 102年8月潭美及康芮颱風H3農路災後復建工程－苗５２支線道路等兩件工程 | 設備及投資 | 809,601 | 102.11.13 | 否 | 678 | 苗栗縣政府102年11月13日府農休字第1020232111號 | 103.1.13 | 103.3.24 | 103.8.20 | 　 |
| 行政院公共工程委員會 | 103年5月豪雨H3-農路公共設施災後復建工程 | 設備及投資 | 2,240,854 | 103.08.13 | 否 | 405 | 苗栗縣政府 103/08/13 府農休字第1030171785號  | 103.11.5 | 104.1.15 | 104.10.16 | 　 |
| 行政院公共工程委員會 | 103年7月麥德姆颱風H3－農路公共設施災後復建工程 | 設備及投資 | 473,140 | 103.09.09 | 否 | 378 | 苗栗縣政府103/09/09 府農休字第1030191633號 | 103.10.21 | 103.11.27 | 104.8.25 | 105/04/18入款473,140 |
| **合計** | **4,914,708** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 大湖鄉公所 | 行政院公共工程委員會 | (102)蘇力颱風H3農路災後復建等6件工程-栗林、新開等2村 | 設備及投資 | 5,234,037 | 102.10.7 | 否 | 717 | 102.10.7 | 103.1.17 | 103.5.28 | 103.8.28 | 本所已代墊工程費2,500,000元，工管費132,762元亦尚未撥付，影響本所資金調度 | 餘尚未支付之工程款及委設費，協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9大鄉建字第1040011007) |
| 行政院公共工程委員會 | (102)蘇力颱風H3農路災後復建等6件工程-義和村(2) | 設備及投資 | 4,844,049 | 102.10.7 | 否 | 717 | 102.10.7 | 103.1.3 | 103.9.1 | 103.10.31 | 本所已代墊工程費1,500,000元，工管費124,434元亦尚未撥付，影響本所資金調度 | 餘尚未支付之工程款及委設費，協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9大鄉建字第1040011007) |
| 行政院公共工程委員會 | (102)蘇力颱風H3農路災後復建等6件工程-大南、大寮等2村 | 設備及投資 | 3,099,924 | 102.10.7 | 否 | 717 | 102.10.7 | 102.12.31 | 103.6.23 | 103.10.23 | 工管費79,587元，於105.3.15撥至本所  | 工程款及委設費已協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9大鄉建字第1040011007) |
| 行政院公共工程委員會 | (102)蘇力颱風H3農路災後復建等6件工程-南湖村 | 設備及投資 | 4,312,136 | 102.10.7 | 否 | 717 | 102.10.7 | 103.1.21 | 103.7.4 | 103.9.29 | 工管費111,432元，於105.3.15撥至本所  | 工程款及委設費已協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9大鄉建字第1040011007) |
| 行政院公共工程委員會 | (102)蘇力颱風H3農路災後復建等6件工程-義和村(1) | 設備及投資 | 4,122,211 | 102.10.7 | 否 | 717 | 102.10.7 | 103.1.14 | 103.7.7 | 103.9.9 | 工管費104,557元，於105.3.15撥至本所  | 工程款及委設費已協助上融資平台付款，業已取得支付憑證號碼(104/9/9大鄉建字第1040011007) |
| **合計** | **21,612,357** |  | 　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 南庄鄉公所 | 行政院 | 蘇力颱風水土保持災後復建工程(二) | 設備及投資 | 2,991,362 | 102.10.2 | 否 | 721 | 102.10.2 | 103.2.11 | 103.6.27 | 103.12.2 | 若留用時間長久勢必影響財務運作。 | 水利處水土保持科 未付2,991,362 |
| 行政院 | 蘇力颱風水土保持災後復建工程(三) | 設備及投資 | 3,886,005 | 102.10.2 | 否 | 721 | 102.10.2 | 103.2.20 | 103.6.27 | 103.12.11 | 水利處水土保持科 未付3,886,005 |
| 行政院 | 蘇力颱風農路災後復建工程(四) | 設備及投資 | 3,510,608 | 102.10.7 | 否 | 716 | 102.10.7 | 103.1.20 | 103.9.3 | 103.10.30 | 農業處休閒農業科104.11.24已付1,855,875,未付1,654,733 |
| 行政院 | 南庄鄉向天湖部落聯絡道災後修復工程 | 設備及投資 | 4,894,188 | 102.11.21 | 否 | 671 | 102.11.21 | 103.1.8 | 103.5.12 | 104.2.13 | 原住民族事務中心未付4,894,188 |
| 行政院 | 南庄鄉原住民族地區簡易自來水系統災後復建工程 | 設備及投資 | 6,273,857 | 102.11.21 | 否 | 671 | 102.12.21 | 103.1.8 | 103.4.17 | 104.2.15 | 原住民族事務中心未付6,273,857 |
| 行政院 | 潭美及康芮颱風農路災後復建工程 | 設備及投資 | 2,414,038 | 102.11.13 | 否 | 679 | 102.11.13 | 103.1.14 | 103.5.12 | 103.10.30 | 農業處休閒農業科104.11.24已付1,275.187,未付1,138,851 |
| 行政院 | 南庄鄉103年5月豪雨水土保持災害復建工程 | 設備及投資 | 902,333 | 103.8.4 | 否 | 415 | 103.8.4 | 103.10.16 | 103.12.22 | 104.2.11 | 水利處水土保持科 未付902,333 |
| 行政院 | 103年5月豪雨農路災後復建工程 | 設備及投資 | 2,077,000 | 103.8.13 | 否 | 406 | 103.8.13 | 104.4.16104.4.17 104.4.16 | 104.5.22104.6.5104.6.26 | 104.11.9 104.11.11 104.11.11 | 農業處休閒農業科未付2,077,000 |
| 行政院 | 南庄鄉東河村鹿山301農路災後復建工程 | 設備及投資 | 1,839,000 | 103.8.13 | 否 | 406 | 103.8.13 | 104.6.13 | 104.8.5 | 105.3.29 | 農業處休閒農業科未付1,839,000 |
| 行政院 | 南庄鄉東河村鵝公髻農路復建工程 | 設備及投資 | 1,178,000 | 103.8.13 | 否 | 406 | 103.8.13 | 103.11.14 | 104.2.16 | 104.11.9 | 農業處休閒農業科未付1,178,000 |
| 　 | **合計** | **29,966,391** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 頭屋鄉公所 | 行政院(災害復建工程) | 鳴鳳村4鄰下南窩道籧蘆書院前方農路上、下邊坡**災**害復建工程 | 代辦經費 | 1,581,473 | 102.11.19 | 否 | 673 | 102.11.19 | 103.01.28 | 103.04.21 | 103.07.20 | 此四件工程款,本所已先行墊付廠商,而縣府尚未撥入本所,致本所財務調度困難 | 　 |
| 行政院(災害復建工程) | 象山村、北坑村9鄰及獅潭村馬宅後方等野溪護岸災害復建工程 | 代辦經費 | 1,768,774 | 102.11.13  | 否 | 679 | 102.11.13 | 103.01.14 | 103.04.09 | 103.07.22 | 　 |
| 行政院(災害復建工程) | 曲洞村8鄰、飛鳳村畚箕古道及雙鳳道石盤支線等野溪災害復建工程 | 代辦經費 | 1,756,100 | 102.11.13 | 否 | 679 | 102.11.13 | 103.01.28 | 103.05.05 | 103.09.06 | 　 |
| 行政院(災害復建工程) | 飛鳳村2鄰、飛鳳村13鄰野溪護岸及鳴鳳村鳳翔亭排水災害復建工程 | 代辦經費 | 739,014 | 102.11.13 | 否 | 679 | 102.11.13 | 103.02.12 | 103.04.15 | 103.09.05 | 縣府105.2.3已撥款 |
| 行政院(災害復建工程) | 頭屋鄉8號農路中隘壢及飛鳳村11鄰、鳴鳳村7鄰農路災害復建工程 | 代辦經費 | 2,181,579 | 102.11.13 | 否 | 683 | 102.11.13 | 103.02.25 | 103.06.17 | 103.10.20 | 　 |
| **合計** | **8,026,940** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 西湖鄉公所 | 公共工程委員會 | 西湖鄉金獅村農路駁坎災害復建工程 | 設備及投資 | 589,166 | 103.11.05 | 否 | 321 | 103.11.05 | 103.12.17 | 104.03.30 | 104.05.25 | 本鄉為自有財源偏低之貧瘠鄉鎮，鄉庫存款有限，上級補助款延遲撥款，且有部分由本所先行代墊廠商款項，至財務調度較為困難。 | 105.05.16已撥入鄉庫 |
| **合計** | **589,166** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三灣鄉公所 | 行政院公共工程委員會 | 102年蘇力颱風公共設施G1水土保持復建工程-頂寮村.大河村 | 設備及投資 | 953,180 | 102.10.2 | 否 | 720 | 102.10.2 | 102.11.20 | 103.3.21 | 103.6.9 | 本所預算均屬上級補助，該補助款未到位，影響財政運作甚鉅。 | 　 |
| 　 | **合計** | **953,180** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 獅潭鄉公所 | 公共工程委員會 | 水保局補助蘇拉及天秤颱風公共設施災後復建工程14件工程 | 設備及投資 | 7,910,154 | 101.11.16 | 否 | 1,035 | 101.11.16 | 102.02.20102.03.14 | 102.5.27∣102.7.23 | 102.11.1 | 是，本鄉預算規模小，縣府留用金額已嚴重影響本所財務運作 | 本工程向縣府請款作業流程：俟工程完工驗收後，將收款收據、納入預算證明書、工程明細表、工程決算書等文件函送縣政府請款。 |
| ″ | 102年蘇力颱風農路復建工程暨水土保持復建工程-H3農水路 | 設備及投資 | 13,536,607 | 102.10.4 | 否 | 718 | 102.10.4 | 103.1.6103.1.7103.1.17 | 103.3.24∣103.7.8 | 104.2.9 |
| ″ | 102年蘇力颱風農路復建工程暨水土保持復建工程-G1水保 | 設備及投資 | 16,449,460 | 102.10.9 | 否 | 713 | 102.10.9 | 103.1.13103.1.22103.2.7 | 103.4.22∣103.6.3 | 104.2.10 |
| **合計** | **37,896,221** |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 泰安鄉公所 | 行政院 | 102年度蘇力颱風災害復健工程 | 設備及投資 | 48,370,632 | 102.10.02 | 否 | 708 | 102.10.02 | 102.07.17 | 103.11.04 | 103.07.18 | 1.災修及上級補助款計7仟多萬遭留用，查多數金額由本所先行代墊，嚴重排擠鄉內年度地方建設經費及影響申請級補助之分配款，包含未來尚須執行之行政大樓興建經費、原住民特色道路經費、各村基層座談建設經費、各村簡易自來水維修經費、災修復建工程等，亦造成廠商無法請款，致承攬意願低，工程無法執行。 2.另針對工程管理費之支用倘無法如期支付(工程管理員薪資、差旅、文具等)，嚴重影響工作同仁生計及工作環境。 3.近年氣候劇變，倘留用經費未核撥，致本所財務調度上發生困難，將嚴重影響未來災修後建及緊急搶通修之作業。 | 105年2月間償還（102年度蘇力颱風災害復健工程一部分款項）491,825元，餘詳附表。 |
| 行政院 | 102年度潭美颱風災害復健工程 | 設備及投資 | 10,808,806 | 102.11.13 | 否 | 651 | 102.11.13 | 103.02.27 | 103.08.18 | 103.12.08 |
| **合計** | 　 | 　 | **59,179,438** |  | 　 |  |  |  |  |  |
| **11個公所總計** | **210,111,593** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

資料來源：苗栗縣審計室調查表，本案彙整。

註：「留用期間(天數)」欄之計算，係自計畫核定日期開始至104年9月22日止之天數。