調查報告

# 案　　由：據悉，內政部空中勤務總隊臺東第三大隊第三隊臺東分隊一架編號NA-706黑鷹直昇機，於107年2月5日夜晚，在蘭嶼執行病患後送勤務，但在起飛不久，距離蘭嶼外海100公尺處，直昇機光點消失，不明原因墜海，機上包括正副駕駛2名、機工長1名、患者1名、家屬1名及護理人員1名，共6人死亡。究該次空中轉診後送之啟動是否符合規定？各相關救護單位之聯繫與執行情形？以及衛生福利部空中轉診機制及近年執行狀況與檢討等，均有深入瞭解之必要案。

# 調查意見

據悉，內政部空中勤務總隊臺東第三大隊第三隊臺東分隊一架編號NA-706黑鷹直昇機，於民國（下同）107年2月5日夜晚，在臺東縣蘭嶼鄉(下稱蘭嶼)執行病患後送勤務，但在起飛不久，距離蘭嶼鄉外海100公尺處，直昇機光點消失，不明原因墜海，機上包括正副駕駛2名、機工長1名、患者1名、家屬1名及護理人員1名，共6人死亡(下稱本事件)。究該次空中轉診之啟動是否符合規定？各相關救護單位之聯繫與執行情形？以及衛生福利部空中後送機制及近年執行狀況與檢討等，均有深入瞭解之必要案。

案經調閱臺東縣政府、衛福部及內政部等相關卷證，並就本案轉診啟動原因、各相關轉診救護機關(單位)聯繫情形及處理結果等，於107年4月12日詢問內政部邱昌嶽常務次長、內政部空中勤務總隊(下稱空勤總隊)董劍城總隊長、內政部空中勤務總隊勤務指揮中心(下稱空勤指揮中心)林政勳主任、衛福部何啟功政務次長、護理及健康照護司(下稱照護司)蔡淑鳳司長、附屬醫療及社會福利機構管理會王必勝副執行長及相關業務人員；嗣後就醫療專業部分，於7月25日辦理諮詢會議；再就相關疑義詢問衛福部及該部空中轉診審核中心(下稱空審中心)相關主管人員；復為深入瞭解臺東縣蘭嶼鄉衛生所(下稱蘭嶼衛生所)當時執行情況，於9月27日赴該所履勘並約詢主任及相關醫師等，最後於10月9日再次詢問照護司蔡○鳳司長以瞭解最新改善方向與進度等，業調查竣事，茲陳列調查意見如次：

## 衛福部空中轉診機制自申請單位、空審中心、空中指揮中心與接受轉診醫院間均欠缺橫向討論與聯繫機制，多囿於自我範圍內程序，病歷資料未能連通，天候狀況亦未能相互傳達，致無法共同討論及進行醫療決策；且該部依法負有健全離島緊急醫療救護系統及提升救護品質之職責，然於91年建置「空中救護審核機制」且遠端醫療診視系統於99年自內政部移撥後，竟未進行相關設備維護與盤點，遲至107年2月1日經由空審中心調查才發現蘭嶼衛生所的遠端醫療診視系統已損壞無法使用，致無法給予該所基層醫師應有之支持；另空中轉診為離島衛生所主要且重要醫療業務，該部卻疏未就相關醫事人員辦理特屬於空中轉診之緊急醫療救護訓練，且即使因應本事件已委託辦理離島地區一般急重症處置能力教育訓練，但實際上也非每位醫師均有參訓，相關教育訓練顯有疏漏及不足，均有怠失。

### 按緊急醫療救護法第1條、第2條及第3條第3款分別規定：「為健全緊急醫療救護體系，提昇緊急醫療救護品質，以確保緊急傷病患之生命及健康，特制定本法。」「本法所稱衛生主管機關：在中央為行政院衛生署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」「本法所稱緊急醫療救護，包括下列事項：……三、重大傷病患或離島、偏遠地區難以診治之傷病患之轉診。……」爰此，衛福部應健全我國緊急醫療救護體系，提升緊急醫療救護品質，對於離島難以診治之傷病患之轉診，應給予完整救護資源及品質，以確保緊急傷病患生命及健康。

### 查蘭嶼衛生所於107年2月5日夜間申請張姓病患空中轉診，惟直昇機於執行勤務過程中不幸造成機上6人全數罹難，有關蘭嶼衛生所啟動空中轉診之決策經過、該所與空審中心、空勤總隊之聯繫過程及處理作為等，詳述如下，並彙析如下圖：

#### 蘭嶼衛生所

##### 107年2月5日21時35分張姓病患由119救護車送入蘭嶼衛生所，患者年齡81歲曾中風且半側偏癱，93年7月1日起領有身心障礙手冊，臺東縣衛生局表示，其臥床3年許，患有慢性阻塞性肺疾病，當天其呼吸雜音明顯，於是先至該所就診(據該所主任表示：當日就診前其家屬已連續2天來電詢問轉診事宜)；當時值班醫師診察發現患者需使用accessory muscle(輔助肌肉)才能呼吸順暢，若無使用氧氣，血氧濃度會降至80%(room air)，且理學檢查發現其雙側肺部有喘鳴 (wheezing)、痰音很多，於是立即醫囑點滴給藥、抽痰、吸入支氣管擴張藥物、抽血與X光檢查。X光顯示雙側肺炎，且患者腎功能達末期腎病變(Creatinine:~7mg/dl)，肝功能也有異常情況；另在治療與等待抽血結果過程中，患者血壓狀況(100/56→89/50 mmhg)，心跳變慢(47/分)且越來越喘，於是值班醫師將N/C 3L氧氣改為Mask 10L，也給予抽痰與點滴輸液體。蘭嶼衛生所總結表示，病患當時診斷結果為慢性阻塞性肺疾病併雙側肺炎、腎臟衰竭(末期)、心搏過慢(HR:47/分)與休克(血壓89/50)，考量其病情可能因為呼吸衰竭需要插管(氣管插管)，且腎臟衰竭可能需要洗腎等因素，而有至加護病房觀察與治療的需求，且其家屬事先已連續2天電話詢問轉診事宜。

##### 張姓病患於2月5日21時47分在蘭嶼鄉衛生所進行X光檢查，其結果與診斷為ill-defined patchy throughout both lung field, suggestive of bronchopneumonia。

##### 蘭嶼衛生所值班醫師為當時唯一一位醫療人員，於當日22點05分填具「空中轉診申請表」，且於該表中勾選空中救護適應症項目為「十四、其他非經空中救護，將影響緊急醫療救護時效」，並由衛生所護理師傳真該申請表至空審中心，另由蔡護理師協助執行張姓病患空中轉診後送任務。

#### 空審中心

##### 空審中心值班醫師於22時10分接獲蘭嶼衛生所傳真通報，衛生所醫師並以電話告知病患為81歲男性，有中風病史，診斷為慢性阻塞性肺病急性發作併呼吸衰竭，呼吸淺快，使用氧氣導管下血氧濃度90%，需接受進一步診治等。空審中心值班醫師反問，病患是否有使用升壓劑；衛生所醫師表示病患當時脈搏88bpm，Spo2 96%，更換使用氧氣面罩後已有改善。由上可徵，衛生所醫師對於空審中心值班醫師所問，並未明確答復，顯見彼此對於病患病情容欠具體且確實之討論。

##### 空審中心值班醫師於當日22時11分以手機聯繫空審中心執行長，告知病患上開生命跡象及病情供執行長參考並討論，結果核准同意，並於22時15分告知空勤指揮中心執勤官，於22時19分回傳審核通過文件至蘭嶼衛生所衛生所。

##### 之後空勤總隊啟動任務程序(詳如下段)，而後續蘭嶼衛生所醫師於22時41分電聯台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院(下稱台東馬偕醫院)醫師交待病患病情，該院同意接收病患。

#### 空勤總隊

##### 22時16分，空勤指揮中心執勤官通知派遣空勤總隊勤務第三大隊第三隊(下稱三大三隊)執行緊急醫療後送任務，由飛行員受理。

##### 22時18分接獲空審中心傳真之「空中轉診申請表」，而空審中心復於22時27分轉傳真蘭嶼衛生所相關人員所填具之搭乘航空器切結書至該總隊。

##### 三大三隊接獲該任務後，備勤機組員立即進行任務提示，瞭解任務狀況並實施風險評估、飛航計畫申請、天氣查詢、載重平衡計算及任務提示等作業，第一備勤機執行，22時40分飛機開車系統執行自動檢查，飛行電腦顯示金屬屑探測器自測失敗訊息（CHIP IBIT FAIL）。當下立即按程序將飛機電源關閉，22時55分重新開車，在飛行管理電腦重置後金屬屑探測器自測(CHIP IBIT FAIL)訊息恢復正常，立即執行後續啟動飛機程序，23時09分起飛執行任務。

##### 2月6日零時總隊執勤官電洽三大三隊，役男受理，回復救護車已到蘭嶼衛生所，但飛機未聯絡，執勤官請其以無線電呼叫NA-706。

##### 2月6日零時1分49秒、2分51秒、5分13秒、5分45秒、6分、11分49秒、13分05秒等7次呼叫NA-706，但均無回應。

##### 2月6日零時20分空勤總隊通知行政院國家搜救指揮中心飛機失聯。

### 蘭嶼衛生所、空審中心、空勤中心、台東馬偕醫院及病患等之上開聯繫過程主要時間點，彙整如下圖。

病患

107年2月5日前其家屬已連續2天電話詢問蘭嶼衛生所轉診事宜

21：35 由救護車送入衛生所

蘭嶼衛生所

21：35 病患送達

21：47 進行X光檢查

22：05 衛生所醫師填具空中轉診申請表傳真至空審中心

22：41 衛生所醫師電話聯繫台東馬偕醫院醫師交待病情

台東馬偕醫院

22：41 值班醫師接獲衛生所醫師電話聯繫交待病情

22：41

22：19

22：05

空審中心

22：10 空審中心醫師接獲空中轉診申請表

22：11 電話聯繫執行長並獲准同意

22：15 通知空勤指揮中心

22：19 傳真審核通過資料至衛生所

空勤指揮中心

22：16 接獲通知電話

22：18 接獲空中轉診申請表

23：09 直昇機起飛

22：15

- 本事件張姓病患於107年2月5日申請空中轉診相關單位聯繫協調圖

### 有關本事件蘭嶼衛生所啟動空中轉診之決策機制及相關規定，再細述如下：

#### 按「救護直昇機管理辦法」第6條規定，申請空中緊急救護或空中轉診之空中救護適應症，共有「創傷指數小於12、昏迷指數小於10……」等14項，其中最後1項為：「其他非經空中救護將影響緊急醫療救護時效，其原因_____」。

#### 本事件蘭嶼衛生所值班醫師於「空中轉診申請表」所勾選項目即為第14項，且其「原因」欄位空白未填列。

#### 當時蘭嶼衛生所值班人員除醫師外，僅有2位護理師，由於張姓病患家屬希望可以空中轉診治療，值班醫師並無其他專業醫事人員可共同討論，且此為值班醫師首次診療該病患，亦未諮詢先前該所社區巡迴醫療診療之醫師，另當時並無遠端醫療診視系統供使用，值班醫師於此狀況下考量病患病情，決定啟動空中轉診。

### 查蘭嶼衛生所值班醫師於22點05分填具「空中轉診申請表」並傳真至空審中心後，以電話聯繫該中心值班醫師，電話告知張姓病患生命跡象狀況，惟傳真資料僅該申請表，並無X光片及其他病歷或生命跡象報告等資料供研判，且彼此對於病情討論容欠具體；再者，空審中心值班醫師於22時11分電話聯繫執行長時，亦以口頭報告方式轉知相關病情，同樣無傳送X光片及其他病歷或生命跡象報告，復執行長於2至3分鐘內即決定核准同意；另衛生所醫師於22時19分獲空審中心以電話告知同意核准之通知後，於22時41分始聯絡台東馬偕醫院醫師，並非於申請空中轉診前或同時即連繫並確認台東馬偕醫院可否接受，此亦凸顯衛福部對於申請單位與接受轉診醫院之聯絡程序相關規範，未臻明確；加以，空勤指揮中心對於當時直昇機起飛狀況、天候、風速及風向等，也欠缺與蘭嶼衛生所、空審中心之同時聯繫通報機制，致衛生所醫師與空審中心均難以先行掌握以為當時判定或後續因應，是現行空中轉診機制自申請單位、空審中心、空中指揮中心與接受轉診醫院間均欠缺橫向討論與聯繫機制，多囿於自我範圍內程序，病歷資料未能連通，天候狀況也未相互傳達，致無法共同討論及進行醫療決策，申請單位醫師孤立無援。

### 復查衛福部自91年起建置「空中救護審核機制」，並依「救護直昇機管理辦法」第4條規定，委託專業團體或機構辦理，當時設有遠端醫療診視系統，供離島醫師與本島空審中心醫師研討交換專業意見，以克服空間及時間上的障礙，尤其蘭嶼衛生所醫師多為公費醫師輪駐，大多屬年資較淺者，且流動率高，若該診視系統可提供及時和清晰的會診，必可便利兩地醫師直接溝通病情，抒解離島地區醫師的心理負擔與壓力。惟該系統於99年自內政部移撥至衛福部後，該部並未進行相關設備維護與盤點，遲至107年2月1日經由空審中心調查才發現已損壞無法使用，致本事件發生時無法藉由該系統給予攔與衛生所醫師應有的支持，確有怠失。該部於同年10月9日本院詢問時表示，離島網路通訊不穩定，蘭嶼視訊系統時好時壞，且建置迄今已逾10年，設備老舊不敷使用，目前已透過107年度前瞻基礎建設-數位建設-提升原鄉離島地區衛生所（室）寬頻網路計畫，冀全面改善傳輸速度及網路品質等語。

### 再查最近臺東縣綠島鄉衛生所及蘭嶼衛生所醫師專科別及經歷，前者除1位牙醫師外，另一位為核子醫學科專科醫師；後者共有4位醫師，1位牙醫師、2位家庭醫學科專科醫師、1位急診醫學科專科醫師，除蘭嶼衛生所牙醫師外，其餘均為公費生。蘭嶼衛生所的3位公費醫師在本島受住院醫師訓練且短時間服務後，於106年即至該衛生所。由於空中轉診為離島衛生所主要且重要醫療業務，醫師應有一定特屬於空中轉診之急重診醫學訓練，尤其離島衛生所醫師人力較為不足，且實際狀況通常都是由醫師自己一人負責急救及空中轉診決策，是相關訓練更顯重要。惟衛福部雖有委託地方政府辦理緊急醫療相關訓練，但以臺東縣衛生局為例，近年辦理訓練主要為心肺復甦術及自動體外心臟去顫器研習課程，此緊急救護術適用絕大多數之一般情況，與空中轉診緊急救護專業有異，例如：何病情條件下才適合上飛機、各類病情在高空壓力之影響及如何維持生命徵象……等；再者，即使衛福部因應本事件於107年3月規劃辦理4場次離島地區急重症處置能力教育訓練，且已於6月30日及7月1日於臺東縣辦理，惟蘭嶼衛生所醫師中，也僅有1位醫師參訓，顯然仍有闕漏之處。要言之，空中轉診為離島衛生所主要且重要醫療業務，但衛福部卻疏未就相關醫事人員辦理特屬於空中轉診之緊急醫療救護訓練，且即使因應本事件已委託辦理離島地區一般急重症處置能力教育訓練，但也非每位醫師均有參訓，是相關教育訓練顯有疏漏及不足之處。

### 綜上，衛福部空中轉診機制自申請單位、空審中心、空中指揮中心與接受轉診醫院間均欠缺橫向討論與聯繫機制，多囿於自我範圍內程序，病歷資料未能連通，天候狀況亦未能相互傳達，致無法共同討論及進行醫療決策；且該部依法負有健全離島緊急醫療救護系統及提升救護品質之職責，然於91年建置「空中救護審核機制」且遠端醫療診視系統於99年自內政部移撥後，竟未進行相關設備維護與盤點，遲至107年2月1日經由空審中心調查才發現蘭嶼衛生所的遠端醫療診視系統已損壞無法使用，致無法給予該所基層醫師應有之支持；另空中轉診為離島衛生所主要且重要醫療業務，該部卻疏未就相關醫事人員辦理特屬於空中轉診之緊急醫療救護訓練，且即使因應本事件已委託辦理離島地區一般急重症處置能力教育訓練，但實際上也非每位醫師均有參訓，相關教育訓練顯有疏漏及不足，均有怠失。

## 衛福部既然認為蘭嶼衛生所適用「救護直昇機管理辦法」第7條第2項(附表五)關於申請醫院提出空中轉診申請之作業規定，則提出申請時應有「醫師」、「單位主管」及「主任(或主任授權人)」核章確認之程序，惟礙於該所人力不足，致實際作業上，僅由值班醫師1人決定，即可啟動空中轉診業務，此實際作業顯與該規定未符，有待檢討改進。

### 按緊急醫療救護法第22條規定：「救護直昇機、救護飛機、救護船（艦）及其他救護車以外之救護運輸工具，其救護之範圍、應配置之配備、查核、申請與派遣救護之程序、停降地點與接駁方式、救護人員之資格與訓練、執勤人數、執勤紀錄之製作與保存、檢查及其他應遵行事項之辦法，由中央衛生主管機關會同有關機關定之。」次按「救護直昇機管理辦法」第7條第2項規定：「空中轉診，由重大傷病患之就診醫院填具空中轉診申請表，格式如附表五，並敘明與接受轉診醫院聯絡安排情形，傳真向內政部消防署救災救護指揮中心申請，並副知當地衛生局。」該「空中轉診申請表」載明申請醫院應經「醫師」、「單位主管」及「院長(或院長授權人)」等核章確認。

### 惟就本事件蘭嶼衛生所空中轉診啟動與申請之程序得知，當時值班醫師僅有1位，自張姓病患於該所就診後之診療、緊急醫療處置及空中轉診啟動決策等作業，皆由值班醫師1人負責；而衛福部表示：「蘭嶼衛生所地處偏遠且因聯外交通不便，招募醫師不易，故Ο醫師為蘭嶼鄉衛生所負責醫師，同時也為本案申請醫師，啟動後送機制後，亦知會該所主任知悉，符合救護直昇機管理辦法第7條第2項之規定」「蘭嶼鄉並無醫院之設立，蘭嶼衛生所係臺東縣衛生局指定之24小時緊急醫療處置服務之診所。爰若由蘭嶼衛生所基於病人之緊急醫療救護申請轉診，而依規定填具空中轉診申請表，尚無違反救護直昇機管理辦法第7條第2項之規定。」簡言之，衛福部認為蘭嶼衛生所為蘭嶼唯一醫療單位，適用「救護直昇機管理辦法」第7條第2項(附表五)關於申請醫院提出申請之程序，惟既如此，則應有「醫師」、「單位主管」及「主任(或主任授權人)」核章確認之程序，但實際作業上，因人力不足因素，僅由1位醫師啟動並下定決策即可提出申請，顯與規定不符，且該辦法自92年6月26日發布迄今未曾修正。

### 綜上，衛福部既然認為蘭嶼衛生所適用「救護直昇機管理辦法」第7條第2項(附表五)關於申請醫院提出空中轉診申請之作業規定，則提出申請時應有「醫師」、「單位主管」及「主任(或主任授權人)」核章確認之程序，惟礙於該所人力不足，致實際作業上，僅由值班醫師1人決定，即可啟動空中轉診業務，此實際作業顯與該規定未符，有待檢討改進。

## 目前內政部空勤總隊所配備的「通用型」空中救護直昇機，係屬於「救護直昇機管理辦法」所定義之「非專用」救護直昇機，依該辦法規定，機上應配置基本醫療救護器材及衛材，惟實際執行上，該「通用型」空中救護直昇機卻難以依規定配置，是內政部及衛福部現採取變通方式之餘，仍應積極再研謀合宜措施，以求適法及兼顧病患權益。

### 按緊急醫療救護法第22條規定：「救護直昇機、救護飛機、救護船（艦）及其他救護車以外之救護運輸工具，其救護之範圍、應配置之配備、查核、申請與派遣救護之程序、停降地點與接駁方式、救護人員之資格與訓練、執勤人數、執勤紀錄之製作與保存、檢查及其他應遵行事項之辦法，由中央衛生主管機關會同有關機關定之。」次按「救護直昇機管理辦法」第3條規定：「本辦法所稱救護直昇機，係指執行空中救護任務之直昇機，分為專用救護直昇機及非專用救護直昇機。」另同辦法第5條定有「專用」救護直昇機及「非專用」救護直昇機應有救護裝備配備規定。

### 按上開規定，「專用」救護直昇機應配置之救護設備包括：可攜式呼吸器、喉鏡(包含全尺寸柄、背用電池及燈泡)、12導程心電圖監視器……等基本器材，以及無菌手套、注射空針筒、全尺寸氣管內管、Aminophylline……等衛材及藥品；另「非專用」救護直昇機也規定應配置機裝供氧系統、全尺寸之氧氣面罩與甦醒器……等基本器材，以及彈性繃帶、全尺寸頸圈……等衛材。但本事件張姓病患因病情需要，其所需要之氧氣面罩(10L/min)及點滴注射(Taita NO.1 500ml)需由蘭嶼衛生所隨機救護人員攜帶上機，顯然實務運作與規定未合。此問題，據內政部表示，截至107年4月止，空勤總隊配置有9架UH-60M黑鷹直昇機、AS-365型海豚直昇機，合計18架直昇機支援執行離島地區空中轉診任務，惟該18架直昇機機種均為「通用型」(即「非專用型」救護直昇機)，為能適用於空中救災、空中救難、空中救護、觀測偵巡及空中運輸等5大任務，故現直昇機只配備有擔架，所需救護設備由申請單位視需要，由隨機執行救護人員攜帶上機等語；另該部於本院詢問後查復略以：因各型直昇機空間寬度不一，為執行救護轉診任務需要，爰備有適合其後艙空間使用之擔架，但其他之基本器材如氧氣瓶、器材項目，均由隨機執行救護人員視實際需要攜帶，至於是否符合救護直昇機管理辦法第5條規定？實有法規與實際運作之困擾等語；再者，衛福部表示，該部前已協調空勤總隊，請該總隊協助提供場地放置相關空中救護設備等語。質言之，內政部及衛福部均知悉目前空勤總隊所配備的「通用型」空中救護直昇機，難以依規定配置醫療救護基本器材，與規定未符情事。

### 據上，目前內政部空勤總隊所配備的「通用型」空中救護直昇機，係屬於「救護直昇機管理辦法」所定義之「非專用」救護直昇機，依該辦法規定，機上應配置基本醫療救護器材及衛材，惟實際執行上，該「通用型」空中救護直昇機卻難以依規定配置，是內政部及衛福部現採取變通方式之餘，仍應積極再研謀合宜措施，以求適法及兼顧病患權益。

## 衛福部宜協助蘭嶼及其他離島地區，擴大空中救護人員人力，使足以因應隨機執行救護任務，以避免加劇當地護理人力不足情況：

### 按緊急醫療救護法第22條規定：「救護直昇機、救護飛機、救護船（艦）及其他救護車以外之救護運輸工具，其救護之範圍、應配置之配備、查核、申請與派遣救護之程序、停降地點與接駁方式、救護人員之資格與訓練、執勤人數、執勤紀錄之製作與保存、檢查及其他應遵行事項之辦法，由中央衛生主管機關會同有關機關定之。」次按「救護直昇機管理辦法」第11條第1項及第2項規定：「救護直昇機執行空中緊急救護或空中轉診時，除駕駛員外，至少應有一名空中救護人員隨機執行救護。」「前項空中救護人員，應具有下列各款之一之資格：一、醫師。二、護理人員。三、高級救護技術員。四、中級救護技術員。」

### 據衛福部107年4月醫事管理系統，蘭嶼衛生所醫師人力為3名、牙醫1名、醫檢師1名、放射師1名、護理師5名、護士2名，總計有13名醫事人員。至於蘭嶼之醫師與護理人員人力，與其他離島地區比較情形，據該部統計，105年金門縣、連江縣、澎湖縣、臺東縣綠島鄉、蘭嶼及屏東縣琉球鄉之「每萬人口醫師比」分別為5.99、14.29、12.98、8.06、5.90及7.24(詳如下表)，其中以蘭嶼(5.90)最低；另各離島「每萬人口護理人員比」則以金門縣最低(18.13)，蘭嶼次之(25.58)。由上可徵，蘭嶼之醫師與護理人員人力相對缺乏。

- 各離島之每萬人口醫師、護理人員人數比

|  | 金門縣 | 連江縣 | 澎湖縣 | 臺東縣 |  | 屏東縣 琉球鄉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 綠島鄉 | 蘭嶼鄉 |  |
| 每萬人口 醫師比 | 5.99 | 14.29 | 12.98 | 8.06 | 5.90 | 7.24 |
| 每萬人口 護理人員比 | 18.13 | 32.55 | 36.8 | 29.54 | 25.58 | 25.76 |

## 1.資料來源：衛生福利統計專區(105年醫療機構現況及醫院醫療服務量統計)。

## 2.依原住民委員會定義，蘭嶼係屬原住民族地區。

## 3.醫師指西醫師，不包含中醫師。

### 惟每當蘭嶼衛生所執行空中轉診任務時，都需由該所1名護理人員擔任空中救護人員，隨機陪同病患後送至本島，本事件即由該所蔡護理師陪同，此對於蘭嶼原本就缺乏護理人力之情形，猶如雪上加霜，且按「救護直昇機管理辦法」第11條規定，可擔任空中救護人員者，除護理人員外，尚包括高級救護技術員及中級救護技術員等。是衛福部宜協助蘭嶼及其他離島地區，擴大空中救護人員人力，使足以因應隨機執行救護任務，以避免加劇當地護理人力不足情況。

# 處理辦法

## 調查意見ㄧ，提案糾正衛生福利部。

## 調查意見二至四，函請衛生福利部檢討改進見復。

## 調查意見三，函請內政部檢討改進見復。

調查委員：張武修、瓦歷斯．貝林

中  華  民  國　107　年　11　月　 　　日

內政部於本院107年4月12日詢問時提供之資料。

內政部107年5月8日內授空勤字第1070860030號函。