調查報告

# 案　　由：據報載，高雄市政府於99年9月耗資3,700多萬元打造5艘太陽能「愛之船」，詎船上太陽能電力僅供LED燈照明裝飾，航行動力全賴靠岸充電，非如該府原先強調具備「全太陽能」，但造價卻較傳統柴油船逾500萬元，似無經濟效益，且名不符實；事關政府採購及政府公信力，認有深入瞭解之必要乙案。

# 調查意見：

# 高雄市政府為配合高雄市河港觀光政策，推動河港觀光，提供民眾遊河休閒，自民國（下同）93年5月開始辦理愛河傳統愛之船定期航班（五福橋-建國橋）營運，另配合所謂「愛河之心」整治成功，於96年11月10日起闢駛「真愛碼頭-愛河之心」航線；另為促進高雄市觀光亮點愛河之觀光服務品質，高雄市輪船股份有限公司（下稱高雄市輪船公司）於97年間開始研擬太陽能船採購方案，預算金額約新台幣（下同）4,500萬元。

# 高雄市輪船公司前於97年4月簽請高雄市政府交通局表示略以，考量船隻需航行風浪較大之港區，若使用馬達動力恐有安全之虞，建議使用柴油引擎動力，預定引進太陽光電之電能，供應部分照明、廣播系統及其他電器設備之電力需求，未來再檢討使用太陽能電動船等云；經該府交通局核定同意後，該輪船公司於同年5月23日委託財團法人聯合船舶設計發展中心（下稱聯合船舶設計中心）進行船舶規格設計，並於97年7月16日辦理公告招標。

# 後因林前副市長於97年7月23日聽取高雄應用科技大學艾教授建議，指示檢討建造全太陽能動力船，高雄市輪船公司爰於同年月24日上網停止公告招標。嗣後，高雄市政府交通局分別於同年9月2日及10月22日召開太陽能愛之船產業諮詢會議，並依前揭產業諮詢會議結論，辦理變更規格設計，修正船型外觀及柴油引擎動力，改採太陽能動力推進，另新增船舶電力系統，係包括蓄電瓶、太陽能及液化瓦斯發電機之混合系統，以供給推進、燈飾、廣播系統及船上所需之電力。

# 聯合船舶設計中心復於98年3月23日完成船舶設計細節，高雄市輪船公司旋於同年4月1日上網公告新建太陽能愛之船5艘之標案，於98年5月7日以最低價3,500萬元決標予靖海造船公司，太陽能愛之船2號、3號及5號、1號及6號分別於98年9月10日、11日、14日及23日經交通部高雄港務局（目前改制為台灣港務股份有限公司高雄港務分公司）核准建造，並陸續於99年2月至9月間辦理驗收及交船。

媒體報導，該5艘太陽能「愛之船」之太陽能電力僅供LED燈照明裝飾，航行動力全賴靠岸充電，並非「全太陽能」，致有誤導消費者之嫌，案經本院調閱經濟部能源局及高雄市政府交通局相關資料，並於101年3月5日實施現地履勘並詢問相關人員後，全案業已調查竣事，茲就調查意見臚列如下：

## 高雄市政府交通局未真實反映「愛之船」需配合岸邊充電之事實，逕以「太陽能愛之船」之名義對外行銷，致遭民眾誤解，顯有未妥

### 按高雄市輪船公司於97年4月10日內簽表示略以，考量太陽能愛之船需航行風浪較大之港區，建議使用柴油引擎動力，預定引進太陽光電之電能，僅供應部分照明、廣播系統及其他電器設備之電力要求等由，經高雄市政府交通局於同年6月13日核定同意，並於同年7月16日辦理公告招標。嗣後，高雄市政府林前副市長聽取高雄應用科技大學教授建議，指示檢討建造全太陽能動力船，該府交通局爰於97年11月3日核准辦理太陽能愛之船變更設計契約，契約修正柴油引擎動力為太陽能動力推進，另新增船舶電力系統，係包括蓄電瓶、太陽能及液化瓦斯發電機之混和系統，以供給推進、燈飾、廣播系統及船上所需之電力等，合先敘明。

### 查前揭太陽能電動船完工驗收後，高雄市政府於99年3月11日發布「高雄有你不一樣，亞洲最大太陽能船愛河啟航」標題之新聞稿，且內容提及「冬暖的南台灣高雄，擁有晴天的好氣候及一年2,200小時日照，「太陽船」即吸取大自然的太陽能源，再儲存環保鋰電池中，取代柴油燃料，沒有燃油的排放廢氣，也能維護愛河的水質」，只強調使用太陽能源，取代柴油，不提大部分使用電力之事實。復據該府交通局函復本院之高雄市輪船公司宣傳單，其標題亦以「太陽能船」為名，傳單內容並未詳「太陽能電動船」等說明。嗣因100年報載揭露太陽能愛之船恐有名不符實之情，高雄市輪船公司則於100年10月3日以「全世界太陽能船都是由電力輔助太陽能」新聞稿說明，該公司所營運之太陽能船，全名為「太陽能電動船」，電力來源分為太陽能及電力二部分等云。經詢據該府交通局亦表示，太陽能船全名為「太陽能電動船」，其主要動力來源為岸電充電及太陽能轉換電力充電至蓄電瓶後，由蓄電瓶提供隔日營運所需電力來源等云。觀諸國內虎頭埤風景區網站係以「電動太陽能船」、「太陽能電動遊湖船」等用詞介紹，及日月潭國家風景區與南投縣政府網站之用語則以綠能電動巡邏艇說明；是以，高雄市政府逕以太陽能船為名廣告宣傳，顯有未善盡公務單位應力求切實之責，易遭民眾誤解，且廣告標題過於誇張不實，是有未妥。

### 綜上，市政推行應以務實為本，不宜好大喜功誇大其詞，易遭非議，是故所謂〝太陽能愛之船〞及〝亞洲最大太陽能船〞似有誤導民眾之嫌，宜考慮較適宜名稱，以正視聽。

## 推廣綠能既為現代環保趨勢，高雄市政府交通局允宜設法發揮太陽能面板最大供電率，避免過度仰賴岸電充電，以落實綠能運具維護低噪音、空氣品質及節能減碳之目標

## 查太陽能電動船之太陽能板係由18片模組組成，單片太陽能模組發電功率為175W，整艘太陽能船之太陽能板總發電功率為3.15 KW，若以高雄市平均單日充分日照時間為4小時，以整艘太陽能船之鋰鐵電池總容量52KWH（單組26KWH*2組）計算，在上述日照條件下，太陽能發電占總電能供電率約達21.7%（11.3KWH/52KWH），爰目前太陽能船之操作用電，係白天經太陽能補充電力後，下午4時至晚上11時營運，結束營運後，人船休息時，再使用岸電交替補充電力。惟查第二代太陽能船太陽能板總發電功率亦僅提昇約5 KW，按推廣綠能既為現代環保趨勢，亦為高雄市政府重要政策，該府允宜設法發揮太陽能面板供電率，避免過度仰賴靠岸充電，以落實綠能運具環保及節能減碳之目標。

## 本案所訂製之5艘太陽能電動船，營運後陸續發現鋰電池品質低劣不堪使用而退回更換，可見驗收測試不實，茲第二代太陽能電動船將建造完成在即，高雄市政府交通局應記取教訓，確實檢討改善，落實驗收測試作業，並提升太陽能電動船效能及載運量，務使高雄市愛河觀光事業得以永續經營

### 據新建太陽能愛之船5艘購案契約之施工規範書第6章第7條規定，主蓄電瓶使用壽命需保固3年，太陽能板模組復效率應該在14%以上須保固5年。查太陽能電動船自99年2月份起陸續交船，惟太陽能電動船2號即於同年10月12日發生電池異常現象，顯見電池品質低劣，另3號電池於99年12月31日運回測試後，亦發現電容量並沒有提高正常範圍，爰靖海造船公司告知此5艘太陽能電池均已不適用，必須全部更新，此亦顯示驗收、測試未見確實；俟高雄市輪船公司雖多次函請靖海造船公司按改善計畫於100年5月底前完成電池更新，該公司仍遲至同年6月24日始全數無償更新完畢，此外，主蓄電瓶使用壽命需保固3年，太陽能板模組復效率應該在14%以上須保固5年，因此在保固期間之修復、更換都應屬於免費，且更換後仍需依合約及工程常規辦理保固，若無法達到上述要求，靖海造船公司應負全責。

### 另據高雄市政府交通局表示，96至98年度15艘傳統愛之船每年平均載客44萬9千餘人次，而99年2月太陽能電動船加入營運後，高雄市輪船公司即改變為以5艘太陽能電動船為主，傳統愛之船為輔（降低航次）之經營型態，載客量已提升至54萬餘人次（增加約20％）；100年之運量則較96至98年增加5%。然查，自99年2月至100年12月底止，愛河遊河營運總搭乘人數為1,176,159人次，其中太陽能電動船之搭乘人數有801,961位，約占總載客量之68%，99年度之平均乘載率為93.73%，100年度則下降至81.92%。詢據高雄市政府交通局雖表示，100年載運量較99年下降可能因素主要有：99年底高雄義大世界開幕磁吸效應，100年春節較往年寒冷（降低遊客搭船遊河興致）…等，難以吸引回流之再次搭船遊愛河之意願等，惟高雄市輪船公司仍投資3,600萬元打造5艘愛河第二代太陽能電動船，將於101年陸續加入愛河航線營運。

### 綜上，本案所訂製之5艘太陽能電動船，營運後陸續發現鋰電池品質低劣不堪使用而退回更換，可見驗收測試不實，茲第二代太陽能電動船將建造完成在即，高雄市政府交通局應記取教訓，對於涉及專業部分，研議邀請公正之學術或研究機構，分別對太陽能面板、鋰電池及太陽能電動船等特性，實施各種性能測試，落實驗收作業，以保障政府權益，避免這次太陽能電池品質低劣不堪使用之情形發生，致生營運調度困難情形，並考量發揮預算更大效益，積極落實「陽光、友善、環保」綠能觀光城市意象，持續提升太陽能電動船載運量，務使高雄市愛河觀光事業得以永續經營。

# 處理辦法：

## 調查意見一至三，函請高雄市政府交通局確實檢討改進見復。

## 檢附派查函及相關附件，送請交通及採購委員會處理

## 。

調查委員：陳永祥

馬秀如

中    華    民    國  101   年   8   月      日

附件：本院100年10月07日（100）院台調壹字第1000800405號派查函暨相關案卷宗。