| **案號** | **機關改善與處置情形** | **結案情形** |
| --- | --- | --- |
| 108教調0041 | ◆產生行政變革績效  一、國立故宮博物院業依本院調查意見，依法管理維護館藏公有古物，確實評估其保存狀況，確認展場環境符合古物保存條件及安全，避免古物大規模、長距離移動等。爾後行政機制將更為謹慎，避免徒增貲議外，並將依相關規定妥適維護古文物保存及展覽安全。  二、「新故宮計畫」截至 109 年 2 月底止，年預定進度為8.91%，實際進度為8.91%，整體執行進度符合年度目標。又「北部院區整擴建計畫」委託專案管理廠商（PCM）採購案，已於108年10 月 29 日決標，國立故宮博物院正趕辦先期規劃及工程設計作業，以加速計畫推動進度。 | 教育及文化委員會109.05.14第5屆第70次會議決議 : 結案存查。 |