調查報告

# 案　　由：據報載，臺北市政府辦理捷運系統木柵（內湖）延伸線內湖站用地聯合開發案，涉有權益分配不符比例及徵收取得交通用地轉移私人等違失情事乙案。

# 調查意見：

據報載，台北市政府辦理捷運系統木柵（內湖）延伸線內湖站用地（交十一）聯合開發案（下稱本案），涉有權益分配不符比例及徵收取得交通用地轉移私人等違失情事乙案，案經本院調閱有關卷證，於102年6月20日約詢臺北市政府捷運局(下稱捷運局)蔡局長、捷運局聯合開發處王代理處長，後於102年102年7月17日約詢臺北市政府張副市長、都市發展局邊局長、捷運工程局蔡局長等人，業已調查竣事，爰臚列調查意見如下：

## 本案（交十一）之基地共8166平方公尺，政府最初以興辦交通事業為由，強制徵收全區高達84.65%之土地，餘採有償撥用、接管或協議價購，僅佔全區之15.35%；然經聯合開發後，實際作為公用事業之捷運設施使用僅佔基地面積12.62%，徵收範圍顯已踰越事業之所需，另將徵收取得之公有土地轉為私有，明顯倒果為因，不合比例原則，復未落實依法行政原則，亦有違政府徵收目的及相關法令。

### 關於強制徵收私有土地，透過聯合開發程序將公有土地轉為私有問題，以本院前糾正臺北市政府興辦「臺北都會區大眾捷運系統新店線新店機廠聯合開發案，其聯合開發建築物分配機制，是否公允妥適乙案」為例，市府捷運局將高達99.24%之基地強制徵收（85.41%）或公有撥用（13.94%），反而參與聯合開發者反僅佔0.65%（合併登記亦僅佔0.76%），嗣再透過聯合開發之權配竟導致69.25%公有土地轉為私有，政府機關透過徵收手段併同聯合開發程序「強制徵收」民眾土地再辦理聯合開發即轉為「私有」，既不符合公平正義，亦不合比例原則，亦有違政府徵收目的。次按土地所有權之得喪變更，應以法律定之，查大眾捷運法第7條僅規定大眾捷運系統路線、場、站土地及其毗鄰地區土地得聯合開發，並未明定土地得轉為私有，惟交通部83年6月7日交路(83)字第021466號函復略以：「本案經轉據內政部83年5月23日台(83)內地字第8306536號函釋：同意依本部83年5月12日交路(83)字第015992號函說明三辦理，其意旨為：按大眾捷運系統係指行使於專用路權上可快速、大量、安全、準確服務之大眾運輸，供捷運系統使用之土地，除已做道路、河道……等公共設施外，其路線、場、站部分大多循都市計畫程序變更為捷運交通用地，而一般公共交通道路於都市計畫說明書中亦明載得作為其他使用或敘明『須另擬定細部計畫』，又大眾捷運法第七條既明定捷運場、站與路線之土地得與私人、團體聯合開發，在聯合開發之型態下，其土地所有權部分移轉參與開發之私人所有係屬必然，因此有關辦理聯合開發之捷運交通用地，不受土地法第十四條第一項第五款之限制」云云，顯有違法律保留原則，前經本院於101年12月13日以院台交字第1012530431號函對台北市政府糾正有案，合先敘明。

### 復按大眾捷運法第6條規定：「大眾捷運系統需用之土地，得依法徵收或撥用之。」、第7條規定：「為有效利用土地資源，促進地區發展，主管機關得辦理大眾捷運系統路線、場、站土地及其毗鄰地區土地之開發。……大眾捷運系統路線、場、站及其毗鄰地區辦理開發所需之土地，得依有償撥用、協議價購、巿地重劃或區段徵收方式取得之；其依協議價購方式辦理者，主管機關應訂定優惠辦法，經協議不成者，得由主管機關依法報請徵收。……主管機關辦理開發之公有土地及因開發所取得之不動產，其處分、設定負擔、租賃或收益，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制」。本案內湖站（交十一）基地開發範圍涵括台北市內湖區康寧段3小段199地號等26筆土地，總面積為8,166平方公尺，其中除2筆為國有地、1筆市有地外，餘23筆土地為私有地。依臺北市政府81年1月28日第六次審查會議（交十一交通用地）主席所裁示：「（一）原則同意以全部停車場用地劃定為聯合開發範圍。（二）本案仍以全部停車場用地變更為交通用地辦理聯合開發為原則，…」嗣該府為辦理內湖站用地開發及取得範圍內土地，分別於91年5月2日及7月2日，召開2次「捷運系統木柵（內湖）延伸線內湖站（交十一）用地聯合開發協議會暨徵收前價購及地上物拆遷補償協議會」，據該府表示，當時會議已清楚說明開發方式係採聯合開發，然因土地所有權人無人選擇參與聯合開發方式，故未能達成協議。其後遂由該府於91年9月間依土地徵收條例規定，報請內政部核准辦理私有土地徵收，內政部並於91年10月1日核准徵收。經清查，本案聯合開發範圍內土地，因強制徵收取得比例，達開發基地總面積之84.65％，其餘採有償撥用、接管或協議價購取得之土地比例僅佔15.35％，本案實際所需捷運設施投影面積僅占整體開發面積之12.62％，顯可由公有土地有償撥用、接管或協議價購取得土地之15.35%即可滿足，不須徵求民地，顯已逾越必要程度，欠缺強制徵收之正當性，有違土地徵收條例。

### 本案臺北市政府當時徵收土地計畫書所載明徵收土地原因，係為興辦臺北都會區大眾捷運系統木柵延伸（內湖）線工程必需，而使用本案土地；興辦事業之法令，是以土地徵收條例第3條第2款、都市計畫法第48條暨大眾捷運法第6條、第7條規定為依據。為釐清前述政府辦理捷運聯合開發案過程中，如以公共利益為由先辦理徵收私有土地後，卻於聯合開發模式權益分配方式下，合理化該等徵收取得公有地再轉為私有之行為，引發是否抵觸相關規定及人民財產權益之保障，前經本院諮詢學者略以，依大眾捷運法第6條規定，徵收土地即須符合「大眾捷運系統需用」之目的；若依大眾捷運法第7條規定辦理大眾捷運系統路線、場、站土地及其毗鄰地區土地之開發，則必須符合該條第4項規定依有償撥用、協議價購、市地重劃或區段徵收方式取得之，依協議價購方式辦理者，應訂定優惠辦法，經協議不成者，始得報請徵收，不應回溯第6條之適用。換言之，以大眾捷運法第6條辦理公用事業所必須徵收之土地，其「基地範圍」應以最小其事業所必須者為限，其餘方依大眾捷運法第7條規定以「毗鄰土地」之方式參與聯合開發。本案經查，臺北市捷運內湖線係採地面上行車系統，捷運路線並非位於交十一基地正下方，聯通方式係由成功路4段道路上之捷運內湖站（約地上3樓處）設置通廊，藉由通廊聯接到交十一用地，並於交十一用地留設捷運出入口（捷運1號出口）之關係，據圖顯示當層最大捷運設施面積（3樓）僅為1,031平方公尺，實際所需捷運設施(投影)面積僅占整體開發面積之12.62％，不須以開發為藉口取得8,166平方公尺之基地面積，即可維持該公用事業之必須，對此，應留設捷運設施面積多寡，顯應覈實規劃評量，或僅需留設捷運出入口部分之土地辦理徵收。本案彰顯出此種「徵收」民眾土地後再轉為「私有」之開發方式，不僅不符公平正義，且有侵害憲法財產權保障之虞，對此本案徵收範圍顯已逾越「公共事業」、「公益需要」或「實施經濟政策」之必要，以及「非此不可」、「遂行公益所必要」之「最後手段」，亦不合比例原則。

### 綜上，本案（交十一）用地高達84.65%比例係透過徵收之強制取得，採有償撥用、接管或協議價購者佔15.35%，惟實際作為公用事業捷運設施使用之投影面積僅佔12.62%，顯可由公有土地有償撥用、接管或協議價購取得土地之15.35%即可滿足，不須徵求民地，市府作為已逾越必要程度，明顯倒果為因，欠缺強制徵收之正當性，亦不合比例原則，復未落實依法行政原則，更與政府徵收目的有違。

## 本案（交十一）於91年間召開2次「聯合開發協議會徵收前價購及地上物拆遷補償協議會」，然並未獲土地所有權人同意參與聯合開發，待地價協議未成而強制徵收取得土地後，竟於93年間變更該用地之都市計畫，放寬商業使用面積由「不得超過…」之「上限」規定改為「其餘…可作商業使用」之「下限」規定，汽車停車位數由徵收前之1082部車位變更為僅需配置863部車位，失信於被徵收之土地所有權人，辦理過程顯有違失。

### 按行政程序法第8條：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴」。本案臺北市政府辦理大眾捷運系統聯合開發之流程略以：(一)捷運場站規劃及聯合開發基地評選。(二)辦理變更都市計畫程序（變更土地使用分區為捷運用地並核定聯合開發基地）。(三)用地取得：先行協議價購，未達成協議者，私地辦理徵收，公地申請有償撥用（依93年5月12日修正後之大眾捷運法第7條修法理由，為簡化開發流程及縮短時程，故修正大眾捷運系統土地開發由主管機關依有償撥用、協議價購、市地重劃或區段徵收方式全部取得，並變更為公有土地，以主導辦理開發事宜）。(四)與公私地主協議簽約並辦理預告登記。(五)聯合開發計畫審議、核定及公告實施。（六）公開徵求投資人辦理聯合開發。

### 經查，本案（交十一）於聯合開發基地評選階段時，台北市政府捷運局於80年12月6日召開「捷運系統內湖線工程用地逕為變更都市計畫事宜研商會議」時，市府交通局停管處表示：「1.請於說明書中註明，若進行任何開發最少須保留1,082個停車位。」之意見，並於會議結論：「1.本案原則上以全基地變更為交通用地。2.本基地將來開發時，除滿足交通局停管處最少須保留1,082個停車位之需求，…」。後於81年1月29日「臺北都會區大眾捷運系統土地聯合開發審查委員會（第2組）第6次審查會」會議決議通過：「（一）原則同意以全部停車場用地劃定為聯合開發範圍。（二）本案仍以全部停車場用地變更為交通用地辦理聯合開發為原則，….」等開發條件規定。

### 本案後於辦理變更都市計畫程序（變更土地使用分區為捷運用地並核定聯合開發基地）階段時，經臺北市政府都市計畫委員會83年6月3日審議通過及公告實施該土地之都市計畫案變更「停車場用地區」為「交通用地」，供捷運車站（含轉乘設施及其相關設施）使用，並供作聯合開發基地（B6車站），另註明捷運車站相關設施與停車場整體規劃興建，維持原停車場功能。另，依83年6月3日臺北市「內湖線B1站~B9站捷運設施用地變更都市計畫案」之都市計畫說明書中第肆點有關土地使用分區管制二（三）規定：「交十一（B6車站）：容積率560%，建蔽率80%，使用類別：1.作商業使用樓地板面積不得超過總樓地板面積之1/3，其使用類別比照商三。2.至少設置1,082個停車位，以維持原停車場功能」等訂定都市計畫位階之開發條件規定。

### 另，本案（交十一）於用地取得階段時（與私地主簡報說明參與聯合開發，未達成協議者，私地辦理徵收，公地申請有償撥用），依據91年5月2日捷運局與該土地所有權人協議之簡報資料，亦載明都市計畫土地使用分區管制內容：「本交通用地辦理聯合開發建蔽率80％，容積率560％，使用類別比照商三，作商業使用樓地板面積不得超過總樓地板面積之1/3，且需設置原停車場用地需求1082個停車位」公示於原徵收土地之地主，後於91年1月23日起辦理徵收作業，並於91年5月2日、7月2日召開2次用地聯合開發協議會暨徵收前價購及地上物拆遷補償協議會，惟土地所有權人考量當時都市計畫規定及開發條件限制，並未選擇參與聯合開發，待地價協議未成而確定需以徵收方式取得土地後，於91年10月1日經內政部函准徵收，於92年1月6日完成徵收作業，將該等土地管理機關登記為捷運局所有。

### 惟，市府捷運局於完成（交十一）用地徵收作業後，竟於92年5月12日就本案都市計畫所規定之公共停車位數量辦理變更設計，並簽會該府交通局及都市發展局後專簽報府，於92年6月3日簽奉市長（時任臺北市市長馬英九甲章；時任臺北市副市長歐晉德）核定：「可，停車位問題，請對民眾充分說明」，後於92年12月23日起公開展覽30天（刊登於92年12月23日聯合報、92年12月24日中國時報），並於92年12月25日（假中山區成功區民活動中心）、93年1月8日（假內湖區行政中心五樓會議室）辦理都市計畫變更說明會，變更內容於93年3月10日經臺北市都市計畫委員會第525次委員會審議決議修正通過，該府93年11月15日府都規字第09321532300號函公告實施「配合臺北市捷運系統內湖線工程修訂西湖市場用地、交通用地（交十一）土地使用管制計畫案」，並修正該細部計畫為「法定容積（百分之560）之2/3應限制作為停車使用，以維持原停車場功能；其餘法定容積及捷運獎勵之樓地板面積可做商業使用，其使用項目比照商三，惟應另依『臺北市土地使用分區管制規則』規定檢討停車位數」。據此，修正該都市計畫細部計畫後造成問題如下：１、該都市計畫細部計畫規定由83年商業使用面積採「不得超過….」之「上限」規定，後於93年間放寬為「其餘…可作商業使用」之「下限」規定。２、停車位數量由83年之1082部，下修為93年之「法定容積（百分之560）之2/3應限制作為停車使用」，本案依據建造執照所載，僅配置汽車停車位863部。3、目前規劃整棟大樓超過1/3作為商業用途，汽車停車格僅863個，與當初86年黃大洲市長、93年馬英九市長時期「商業用途不能超過總樓地板面積三分之一，至少設置1082個停車位」規劃不同，且原計畫僅規劃地上9樓，97年量體改為地上15層。對此，捷運局彙整其差異如下表所示：

### 詢據市府說明：「本開發案後續公開徵求之投資人潤泰創新國際股份有限公司，依據93年修正後之都市計畫規定，設計配置863個平面式汽車位。兩者之差別在於停車位設計方式及實用性之不同。另若將本案目前設計之機車及自行車位（=1,064=804＋260）換算汽車當量約213個車位（依建築物交通影響評估準則之規定，5個機車位相當於1個汽車位），並加計6個裝卸車位，則本案相當於設置1,082個汽車位（=1,082=863＋213＋6）……」等語，該府仍稱符合變更都市計畫前設置1,082個汽車位規定，係辯駁背理之詞，況徵收土地後方辦理都市計畫變更，開發條件變更如上表，失信於被徵收土地之所有權人，核其所為，顯有違誠實信用原則。

### 綜上，本計畫用地既於83年由「停車場用地」變更為「交通用地（交十一）」以供捷運相關設施使用並辦理聯合開發，市府雖於91年5月2日、7月2日召開2次用地聯合開發協議會暨徵收前價購及地上物拆遷補償協議會，惟土地所有權人考量當時都市計劃規定及開發條件，並未選擇參與聯合開發，然待徵收取得土地後，市府卻於93年間以前述理由辦理變更都市計畫，商業使用面積由83年採「不得超過….」之「上限」規定，放寬為「其餘…可作商業使用」之「下限」規定。該府雖一再表示91年協議價購及拆遷補償協議會當時，針對地主權益試算部分，已明確向地主說明係採機械雙層汽車位方式進行評估，然92年完成徵收後，卻旋即於93年變更都市計畫細部計畫之內容，失信於被徵收之土地所有權人，辦理過程顯有違失。

## 本案市府於91年間向原地主徵收土地時承諾原地主可分回57.77%，即市府可得42.23%，惟市府放寬該土地都市計畫開發條件後，本開發案市府（地主）分回比例據報僅32%，即業者可分68%，竟遠高於91年間原地主可分回比例57.77%，有失合理，市府辦理過程顯見未能兼顧政府最大權益，並有圖利業者之虞，核有未當。

### 有關權益分配分回比例問題，本案依91年7月2日市府召開第2次用地聯合開發協議會暨徵收前價購及地上物拆遷補償協議會提供給原始地主之會議資料顯示，本案開發之總價值（99年）約58.3億元，地主與投資人（建商）可分配總值約為57.62億元，地主貢獻成本以每坪100萬元計約24.67億元，投資人貢獻約18.04億元，預估地主：投資人之分配比例≒57.77%：42.23%。

### 有關（交十一）用地徵收部分，91年間市府辦理土地徵收金額為21.32億元，徵收面積6913平方公尺，後於93年11月15日變更該用地都市計畫細部計畫且放寬開發條件，本案市府於96年間辦理徵求投資人，後於97年9月5日與投資人潤泰創新國際簽訂投資契約書，有關本案之權益分配比例，據報地主（台北市政府）：投資人之分配比例僅為≒32%：68%，遠低於市府估算並於91年7月2日提供給原始地主之分配比例57.77%。對此，市府說明略以，查當時財務之分析係於90年進行評估，預估開發量體為地下3層、地上7層之商用大樓及停車場空間，當時規劃設計、使用容積、梯廳公設比例皆與評選當時投資申請人所提方案不儘相同，且90年評估之建造成本為7.2萬元/坪，再按營建工程年物價指數預估至99年上漲15.5%，於加計設計費用、停車設備費用、利息後，預估每坪為11.75萬元。惟潤泰創新於投資申請階段所提出之開發建議書之建議比例有所低估情形，說明如下：<１>潤泰創新評估之土地貢獻成本係以設計容積扣除2/3法定容積作為停車場使用部分及主管機關取得1/2捷運獎勵容積 部分，以容積211%評估土地價格，而非以整宗土地進行評估，故其評估之土地價格66萬元/坪有所低估。<２>潤泰創新提出之建物貢獻成本係以直接費用12.4萬元/坪計算，加計間接費用、設計費用、利息費用、稅管費等，合計14.8萬元/坪，惟其計算建物貢獻成本之面積包含捷運轉乘設施，致建物貢獻成本高估。<３>因土地貢獻成本低估而建物貢獻成本高估，其建議之地主分配比例32%因而偏低。<４>故潤泰創新所提承諾地主之分配比例，仍有檢討空間。有關本案之權益分配，將依前述市府權益分配精進方案辦理，經由委託專業單位鑑價、市府相關單位及外部專家學者之分層審查，俾爭取該府應有之合理比例等語。

### 綜上，本案市府於91年間向原地主徵收土地時承諾原地主可分回57.77%，惟市府放寬該土地都市計畫開發條件後，本開發案市府（地主）分回比例據報僅32%，竟比91年間原地主可分回57.77%為低，有失合理，市府辦理過程顯見未能兼顧政府最大權益，核有未當。

## 本案臺北市政府與投資人潤泰創新國際於97年9月5日簽訂臺北都會區大眾捷運系統土地開發投資契約書（內湖站交十一用地），惟臺北市政府迄至102年7月底本院約詢時仍未辦理土地及建物鑑估價作業，辦理時程延宕，顯有未當。本案權益分配作業，市府允應積極審慎評估，俾謀求政府最大權益。

### 依臺北都會區大眾捷運系統土地開發投資申請案件審查及評選作業要點第四點規定，土地所有人或原單一土地所有人於符合優先投資資格之書面通知送達日起四個月內或一般申請人於該局公告徵求投資人之公告期滿翌日起四個月內應提送開發建議書。另依本案甄選當時臺北市政府甄選臺北都會區大眾捷運系統土地開發投資人須知第八點申請作業程序(三)規定：「經本府捷運工程局審查符合優先投資資格者，應於本府捷運工程局書面通知送達日起一個月內繳交申請保證金並提送本須知六、（一）（二）所列申請書件，書面通知送達日起四個月內提送本須知六、（三）所列申請書件。」，前述須知六、（三）所列申請書件即為開發建議書，須包含申請人與主管機關、土地所有人合作條件、分收比例及其他相關權利義務文件，合先敘明。

### 本案臺北市政府與投資人潤泰創新國際已於97年9月5日簽訂臺北都會區大眾捷運系統土地開發投資契約書（內湖站交十一用地），惟有關市府權益分配作業辦理情形，卷查投資人潤泰創新國際於102年3月18日方才提送權益分配建議書，為何遲至102年3月18日方才提送權益分配建議書乙節，詢據捷運局說明，本案係於96年12月18日簽奉核准完成資格審查，並於同年12月19日函請申請人文心建設股份有限公司及潤泰創新分別提送甄選須知六、（三）所列書件，其中申請人與主管機關、土地所有人合作條件、分收比例及其他相關權利義務文件另要求以密件封存，俾利納入評選審查。投資人潤泰創新已於97年3月4日提送相關書件，符合規定。另，依據潤泰創新投標當時所簽具承諾書第5點：「同意實質權益分配將於本開發案都審定案後申請建造執照，本府將以建照圖說辦理鑑定建造成本及土地價值，重新核算建物貢獻成本及權益分配比例等，且相關條件不得低於本承諾書之條件」。復按本案投資人潤泰創新於99年11月22日申請建造執照，捷運局於99年12月9日函請投資人提送權益分配相關資料，惟因投資人潤泰創新申請2次變更設計，該局於101年8月8日再函請該公司於變更設計核准後，應提權益分配建議書及相關資料。另，該府陳稱，期間適逢權益分配作業精進改革，相關作業及程序仍需配合調整，故潤泰創新於102年3月18日方提送本案權益分配相關書件及資料，該府刻就權益分配書件項目是否缺漏進行查對等語。基此，本案臺北市政府與潤泰創新國際股份有限公司於97年9月5日簽訂臺北都會區大眾捷運系統土地開發投資契約書（內湖站交十一用地），惟臺北市政府迄至102年7月底本院約詢時仍未辦理土地及建物鑑估價作業，辦理時程延宕，顯有未當。

### 另，對於本案權益分配作業應如何維護政府最大權益乙節，市府陳稱前述委託鑑價結果，將依該府102年4月24日修訂完成之「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發權益分配審議委員會設置要點」規定，提報由府內相關單位（財政局等7單位）及具有財務、建築、地政或法律等專門學識經驗之專家學者所組成之權益分配初審小組及府級審議委員會共同審議，並報府核定後，據以與投資人協商，以維護市府最大權益等語。爰此，市府允應積極據以評估辦理，以謀求政府最大權益。

## 臺北市政府於97年6月2日辦理捷運內湖站（交十一交通用地）開發建議書審查評選會議，未遴聘具有土地開發專門學識經驗之專家學者會同審查，欠缺專業審查意見，亟待檢討改進。

### 依臺北都會區大眾捷運系統土地開發投資申請案件審查及評選作業要點規定：「…四、開發建議書審查或評選(二)審查或評選程序第2點規定：「本局彙整有關機關之審查意見後，應於二十日內邀有關機關召開審查會議，並得通知申請人列席說明，審查會議應有出席機關二分之一以上出席，始得開會，並將會議結論作成審查意見。」及第3點規定：「所稱有關機關，包括本府財政局、交通局、工務局、都市發展局、建築管理處及臺北縣政府財政局，本局並得視計畫內容之需要，邀請其他相關單位或遴聘具有相關土地開發專門學識經驗之專家學者會同審查，另土地開發用地座落於臺北縣轄區時，應增列臺北縣政府住宅及城鄉發展局、工務局建管課」，合先敘明。

### 查，北市府辦理本案開發建議書之審查過程，於97年6月2日召開開發建議書審查及投資申請案件評選順位會議相關事宜時，捷運局於97年5月15日先簽請市府核准參與評選委員名單，後於97年5月16日函請臺北縣政府（現為新北市政府）財政局代表一名與會，其餘之審查委員皆為台北市政府之工務局、都市發展局、財政局、建築管理處、交通局等單位各派機關代表1名參與審查。捷運局後於97年6月2日召開開發建議書審查會議，經查審查會議雖符合臺北都會區大眾捷運系統土地開發投資申請案件審查及評選作業要點規定第3點之規定，惟僅有臺北市政府5個單位代表，以及新北市政府推派財政局代表1名出席會議，市府並無邀請其他相關單位或遴聘具有相關土地開發專門學識經驗之專家學者會同審查，欠缺專業審查意見，有關制度亟待檢討改進。

# 處理辦法：

## 調查意見一至二，提案糾正臺北市政府。

## 調查意見三至五，函請臺北市政府檢討改進見復。

## 調查意見一至五，（密）函本案陳訴人。

## 檢附派查函及相關附件，送請交通及採購委員會、內政及少數民族委員會聯席會議處理。

調查委員：馬以工

李復甸

林鉅鋃

卷查大眾捷運法第6條之立法目的：大眾捷運系統係屬公用事業，於其事業範圍內所需之公、私有土地，得依土地法、都市計畫法、國有財產法等有關法律徵收或撥用。（來源：立法院公報第77卷46期2157號43頁）

卷查大眾捷運法第7條之立法目的：一、為有效利用土地資源，促進地區發展並利大眾捷運系統建設經費之取得，爰明定地方主關機關得自行開發或與私人、團體聯合開發大眾捷運系統場站、路線之土地。二、毗鄰大眾捷運系統場站、路線之私人土地，則需依有關法律或商請該土地所有權人聯合開發。三、第二項明定開發辦法授權由交通部會同內政部定之（來源：立法院公報第77卷46期2157號44-45頁）。

另，大眾捷運法第7條之修法說明：基於簡化開發流程及縮短時程等之考量，並由主管機關主導開發，開發用地由主管機關依有償撥用、協議價購、市地重劃或區段徵收方式全部取得並變更為公有土地，以主導辦理開發事宜，而未來地主仍可依協議價購優惠辦法優先承購，爰將現行條文第一項所稱「主管機關得自行或與私人、團體聯合辦理….土地之開發」等文字修正為「主管機關得辦理….土地之開發」（依立法院議案關係文書院總第1429號之修法說明）。

強制徵收面積6913平方公尺/聯合開發總面積8166平方公尺＝84.65%

本案實際所需捷運設施投影面積1031平方公尺/整體開發面積8166平方公尺＝12.62%