**調查報告**

# 案　　由：據報載，經濟部水利署河川局多名公務員涉嫌長期收賄，甚至護航廠商得標，並包庇偷工減料工程通過驗收，嚴重影響工程品質，違法犯紀，情節重大。究實情為何？認有深入瞭解之必要乙案。

# 調查意見：

本案經濟部水利署（下稱水利署）第七、第六及第四河川局，自辦或委辦轄管溪流堤防護岸災修工程規劃設計時，承辦人員涉聽命上級主管指示，恣將「鋼柵石籠」廠商提供之專利圖說規範及單價等資料，抄錄於工程採購招標文件內，違反政府採購法等相關法令規定弊失，經法務部廉政署（下稱廉政署）調查蒐證後，移送臺灣高雄地方法院檢察署（下稱高雄地檢署）偵辦，該署檢察官業於民國（下同）101年12月5日就涉案4名公務員及10名廠商提起公訴，目前尚繫法院審理中，合先敘明。

為查究涉案機關及人員行政責任，經調閱高雄地檢署、廉政署、經濟部政風處、水利署及審計部等機關卷證資料，並於102年5月至6月間，先後前往屏東地區履勘及約詢水利署楊署長等業務相關人員，業已調查竣事，茲就調查意見臚列如下：

## **水利署第七、第六及第四河川局，自辦或委辦轄管溪流堤防護岸災修工程規劃設計時，竟無視政府採購法等相關法令規定，恣將「鋼柵石籠」廠商提供之專利圖說規範及單價等資料，抄錄於工程採購招標文件內，損害政府採購公平形象，確有違失**

### 按政府採購法第26條規定：「（第2項）機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。（第3項）招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如『或同等品』字樣者，不在此限。」同法施行細則第25條之1規定：「各機關不得以足以構成妨礙競爭之方式，尋求或接受在特定採購中有商業利益之廠商之建議」。

### 另依政府採購法第26條執行注意事項第7點規定：「機關或受機關委託研擬招標文件內容之廠商，基於採購特性及實際需要訂定特殊技術規格，或於招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者時，應依前點第一項方式審查之。機關並應規定受委託之廠商於提出招標文件前先向機關說明其必要性。」第8點規定：「機關擬訂定之技術規格無國際標準或國家標準，且無法以精確之方式說明招標要求，而必須於招標文件要求或提及特定之廠牌時，應註明或同等品字樣，且所列廠牌僅供廠商參考，不得限制廠商必須採用；所列廠牌目前均有製造、供應，容易取得，價格合理，能確保採購品質，且無代理商、經銷商有公平交易法所稱之獨占或聯合行為之情事；所列廠牌之價格、功能、效益、標準及特性，均屬相當」。又「抄襲特定廠商之規格資料」屬政府採購不當限制競爭之錯誤行為態樣，行政院公共工程委員會（下稱工程會）92年6月5日工程企字第09200229070號函明文。

### 查本案水利署相關河川局辦理轄管溪流堤防護岸災修工程，設計使用鋼柵石籠所涉行政違失如下：

#### 第七河川局（下稱七河局）部分：

##### 該局於98年至99年間，自辦及委外設計使用「鋼柵石籠」之8件工程（前5件自辦、後3件委外），詳如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | 得標廠商  (得標金額) | 得標  日期 | 鋼柵石籠  材料廠商  (負責人) | 鋼柵石籠  合約金額 |
| 荖濃溪舊寮一號堤防復建工程 | 建濠源營造有限公司  (1億6,870萬元) | 99.1.21 | 育○公司  陳○貞 | 1,777萬  5,450元 |
| 荖濃溪舊寮一號護岸復建工程(一工區) | 正芳營造有限公司  (1億6,168萬元) | 99.1.22 | 益○川  公司  蘇○博 | 1,696萬  4,640元 |
| 荖濃溪舊寮一號護岸復建工程(二工區) | 正芳營造有限公司  (1億6,178萬元) | 99.2.2 | 育○公司  陳○貞 | 1,735萬  200元 |
| 荖濃溪舊寮一號護岸復建工程(三工區) | 榮元營造有限公司  (1億6,500萬元) | 99.1.20 | 育○公司  陳○貞 | 1,387萬  2,600元 |
| 武洛溪大路關堤防復建工程 | 朝信營造有限公司  (7,070萬元) | 98.12.30 | 育○公司  陳○貞 | 148萬  8,375元 |
| 美濃溪合和一、二號及美濃(一工區)護岸防災減災工程併辦土石標售 | 大力營造有限公司  (1億5,400萬 元) | 99.9.24 | 育○公司  陳○貞 | 296萬  6,355元 |
| 美濃溪泰和三四號及美濃(二工區)護岸防災減災工程 | 發泰營造股份有限公司  (1億6,800萬元) | 99.9.24 | 育○公司  陳○貞 | 1,266萬  3,000元 |
| 美濃溪泰和二號及美濃(三工區)東門及東和護岸防災減災工程 | 曜鴻營造股份有限公司  (1億330萬元) | 99.9.17 | 安珵公司  陳○貞 | 1,024萬  8,000元 |

##### 前揭七河局自辦設計之5件工程，前局長張○平於98年11月3日、23日及27日核閱設計原則審查意見辦理情形表時，先後批示：「離基腳4M可用鋼籠擋水牆要涉足排水牆」、「混凝土塊宜改為不鏽鋼柵石籠」及「宜再加鋼籠拋塊石往上層面之銜接」等字句，爰該局負責設計「荖濃溪舊寮一號堤防復建工程」及「濃溪舊寮一號護岸復建工程（三工區）」之正工程司李○訓，即據以逕將育○公司所提供之鋼柵石籠型錄資料，抄錄於工程設計圖說中，並於施工規範（第15點）列載：「本鋼柵石籠，係專利型案號新型第191293號，設計圖僅供參考，承攬廠商可自行另覓同等品…」等字句；另負責設計「荖濃溪舊寮一號護岸復建工程（一工區）」及「荖濃溪舊寮一號護岸復建工程（二工區）」之約僱人員邱○輝，亦參考李○訓便宜行事之作法，將育○公司之型錄資料直接抄錄於工程設計圖說及施工規範中；而負責設計「武洛溪大路關堤防復建工程」之正工程司鍾○志，則因顧慮明載特定廠商專利案號恐有不妥，故未予納入施工規範，惟其設計圖說仍抄自育○公司型錄資料。

##### 至委託容○工程顧問有限公司（下稱容○公司）規劃設計之「美濃溪合和一二號及美濃（一工區）護岸防災減災工程」（下稱美濃溪一工區）及「美濃溪泰和三四號及美濃（二工區）護岸防災減災工程」（下稱美濃溪二工區）等2件工程，前局長張○平於99年6月9日預算送審單中分別批示：「最外層以鋼柵石籠防沖擊」及「局部段改成一層鋼柵石籠」，爰容○公司於同年7月29日以九九容工字第0991849、0991850號函建議七河局，「美濃溪一、二工區」應採取強度較高之鋼柵石籠材料，並逕將育○公司之型錄資料載入同年8月提報之設計圖說中；另委託由黎○工程顧問股份有限公司（下稱黎○公司）設計監造之「美濃溪泰和二號及美濃（三工區）東門及東和護岸防災減災工程」（下稱美濃溪三工區），前局長張○平亦於99年6月11日局內審查意見中批示：「可採用鋼柵石籠防沖刷」，黎○公司爰據以參照育○公司之鋼柵石籠型錄資料，繪製相關工程圖說。

##### 七河局自辦及委辦設計相關人員，為迎合上級主管批示意見，改採未曾使用過之鋼柵石籠工料，本應透過市場訪調及詢價程序，詳盡蒐集規格型式、材料效能及合理價格等必要資訊，以供圖說規範設計及單價分析之參據，詎渠等竟便宜行事，直接抄錄特定廠商提供之型錄資料，作為採購招標圖說文件，此有高雄地檢署檢察官101年11月15日詢問李○訓：「（在上開標案是否有去做市場調查詢商、訪價的動作？）沒有」，及同年9月26日廉政署詢問邱○輝坦承：「我全部都是拷貝複製李○訓的電子檔，我沒有調查市面上有幾家廠商產品符合設計規範」等筆錄在卷足憑。

#### 第六河川局（下稱六河局）部分：

##### 該局於98年至99年間，自辦設計使用鋼柵石籠之2件工程，詳如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | 得標廠商  (得標金額) | 得標  日期 | 鋼柵石籠  材料廠商  (負責人) | 鋼柵石籠  合約金額 |
| 二仁溪跳橋上下及夏梅林橋下游段護岸防災減災工程 | 南碁營造有限公司  (732萬元) | 98.12.10 | 益○川  公司  蘇○博 | 100萬  7,370元 |
| 曾文溪曾文一號橋上下游護岸加強工程 | 和暉營造有限公司  (3,580萬元) | 99.8.2 | 育○公司  陳○貞 | 186萬  8,800元 |

##### 前揭「二仁溪跳橋上下游及夏梅林橋下游段護岸防災減災工程」（下稱二仁溪工程），係由六河局正工程司鄭○元負責設計，該局前副局長謝瑞章曾向鄭員示意「二仁溪工程可採用鋼柵石籠」等語，然因該局尚無採用鋼柵石籠之前例可循，且鄭員亦未曾有設計使用之經驗，值此適有益○川公司人員交付鋼柵石籠相關型錄資料，且嗣後謝瑞章亦再度詢及有無廠商交付光碟資料，爰鄭員即逕將益○川公司所提供之鋼柵石籠型錄資料，抄錄於工程設計圖說及施工規範中。另該局副工程司杜○泰負責設計之「曾文溪曾文一號橋上下游護岸工程」（下稱曾文溪工程），前副局長謝瑞章亦向杜員示意「曾文溪工程可使用鋼柵石籠」，然因杜員亦無設計使用鋼柵石籠之經驗，故與鄭員討論後，亦逕將育○公司所提供之鋼柵石籠型錄資料，抄錄於工程設計圖說及施工規範中。有關鄭、杜兩員前述案情，高雄地檢署檢察官101年9月17日偵訊筆錄及本院102年5月24日詢問筆錄，均在卷可稽。

#### 第四河川局（下稱四河局）部分：

##### 該局於97年間，自辦設計使用鋼柵石籠之2件工程，詳如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | 得標廠商  (得標金額) | 得標  日期 | 鋼柵石籠  材料廠商  (負責人) | 鋼柵石籠  合約金額 |
| 南清水溝溪永豐橋上下游護岸復建工程 | 健峰營造有限公司  (1,836萬元) | 97.12.30 | 益○川公司  蘇○博 | 795萬  4,695元 |
| 東埔蚋溪初鄉橋上下游護岸復建工程 | 佶原營造有限公司  (2,085萬8,000元) | 97.12.30 | 益○川公司  蘇○博 | 542萬  7,345元 |

##### 上開「南清水溝溪永豐橋上下游護岸復建工程」（下稱南清水溝溪工程）及「東埔蚋溪初鄉橋上下游護岸復建工程」（下稱東埔蚋溪工程）兩件工程，均係該局前工程員莊○源負責規劃設計，且有逕將益○川公司所提供之鋼柵石籠型錄資料，抄錄於工程設計圖說及施工規範中之情形。經詢據莊員雖否認其設計之鋼柵石籠圖說與益○川公司相同，且調閱廉政署101年11月13日詢問莊員筆錄：「（為何你設計圖的施工規範會和益○川公司的施工規範一樣？）我也是參考前人留下來的施工規範，沒有全部一樣，有差異，檢驗係數例如降伏強度、抗拉強度等不一樣，而且我有加註同等品。（益○川公司專利與你所設計S型鋼柵石籠是相同的，你如何解釋？）不盡相同啦！怎麼會相同呢，這種S型在外面很多人都在用啦！這個不是專利啦！我設計沒有在管是不是專利。（你剛剛所述，你繪製設計圖沒有在管這個東西是不是專利？你也不知道這個東西到底是不是專利品？）對！對」；惟據水利署102年6月11日查復本院，有關該署各河川局及水資源局歷年使用鋼柵石籠材料之工程統計表，其中四河局最早使用即為南清水溝溪工程與東埔蚋溪工程，且據該署表示，各河川局間工程圖說參考資料不會流用，皆僅於各該河川局內部使用。莊員所辯顯卸責諉過之飾，要非可採。

### 前揭水利署第七、第六及第四河川局辦理堤防護岸工程設計所涉違失，經本院詢據該署楊署長表示：「目前水利工程上使用的箱型石籠、蛇籠，現在這些的資訊不夠充分，可能就會落入剛剛說的錯誤樣態，怎樣去補救，這是可以克服的，同仁利用條文上的不瞭解，這是要改進的…」；至於招標文件加註「可使用同等品」部分，是否確如政府採購法第26條第3項規定「無法以精確之方式說明招標要求」等疑義，楊署長則稱：「精確的文字看是如何認定，鋼柵石籠、箱型石籠、蛇籠使用地方應該是可以精確說明」等語。顯見該等河川局採購招標文件抄錄特定廠商型錄資料再加註可使用同等品之違常作法，不僅屬工程會公告之政府採購錯誤行為態樣，亦有違反政府採購法第26條規定之虞，且縱於招標圖說中加註可使用同等品，然得標廠商囿於監造單位審查同等品之標準不一，爰為免徒增施工及驗收風險，多屈從設計單位而逕向提供抄襲型錄資料之廠商訂購，致生圖利特定廠商之弊端。

### 綜上，水利署第七、第六及第四河川局，自辦或委辦轄管溪流堤防護岸災修工程規劃設計時，竟無視政府採購法等法令規定，恣將「鋼柵石籠」廠商提供之專利圖說規範及單價等資料，抄錄於工程採購招標文件內，損害政府採購公平形象，確有違失。

## **水利署第六河川局前副局長謝瑞章，利用職務關係，迭次要求承包業務廠商提供飲宴及旅遊住宿招待等不正利益，並於婚姻外與女性部屬發生不正常之男女關係，敗壞官箴、私德淪喪，違失情節重大**

### 按公務員服務法第1條規定：「公務員應遵守誓言，忠心努力，依法律命令所定，執行其職務。」5條規定：「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩，及冶遊賭博，吸食菸毒等，足以損失名譽之行為。」第6條規定：「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益。」第16條第2項規定：「公務員於所辦事件，不得收受任何餽贈。」第21條規定：「公務員對於左列各款與其職務有關係者，不得私相借貸，…或享受其他不正利益：一、承辦本機關或所屬機關之工程者。…｣。

### 另依公務員廉政倫理規範第3條規定：「公務員應依法公正執行職務，以公共利益為依歸，不得假借職務上之權力、方法、機會圖本人或第三人不正之利益。」第4條規定：「公務員不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物。…」。又採購人員倫理準則第1條規定：「本準則依政府採購法第112條規定訂定之。」第2條第1項規定：「本準則所稱採購人員，指機關辦理本法採購事項之人員。｣第4條規定：「採購人員應依據法令，本於良知，公正執行職務，不為及不受任何請託或關說。」第7條規定：「採購人員不得有下列行為：一、利用職務關係對廠商要求、期約或收受賄賂、回扣、餽贈、優惠交易或其他不正利益。二、接受與職務有關廠商之食、宿、交通、娛樂、旅遊、冶遊或其他類似情形之免費或優惠招待…」。

### 查六河局前副局長謝瑞章於任職該局管理課課長期間，即因業務關係結識鋼柵石籠業者代表朱○津，雙方時有邀約飲宴或品茗，迨謝瑞章升任副局長後，彼此往來更為密切；甚且99年9月間，朱○津為答謝謝瑞章協助將渠所提供之鋼柵石籠專利圖說，安插於工程招標文件中並獲廠商採用，於謝瑞章辦公室內當面致贈現金10萬元，廉政署行政肅貪調查報告在卷可參，且詢據謝瑞章亦坦稱：「（何時認識朱○津？）97年左右，透過老麥認識的，老麥是水利署技工隊，剛開始不熟，後來朱有幫蘇○博跑局裡面，跑久了就熟了，就變朋友。（聽起來與朱蠻熟的，可以舉家出遊？）他會找哪裡不用花錢，所以我就跟他一起出去，至於熟到哪裡，就是這樣子」云云。

### 99年3月間，明○技術顧問股份有限公司（下稱明○公司）標得六河局「安定排水下游段排水改善工程測設暨監造委託技術服務」勞務採購案（下稱安定排水監造案），同年7月至101年4月間因監造扣點等缺失，陸續遭六河局罰款；因該公司財務狀況不佳，亟需請領安定排水監造案之契約價金，故向六河局提出罰款由應支付予該公司之履約價金中抵扣，惟該局徐姓承辦人堅持應先繳清罰款，始能請領契約價金。明○公司實際負責人胡○與朱○津係多年舊識，因知悉朱○津與時任六河局副局長之謝瑞章交好，遂央請朱○津幫忙向謝瑞章關說，謝瑞章爰於101年4月6日主持之協調會中，以電話徵詢該局會計室主任獲復：「原則不建議這麼做，但依照契約規定且簽請機關首長核定後是可以的」後，即責成該局工務課於翌（7）日簽擬罰款改從應付之安定排水監造案價金中抵扣，經陳送謝瑞章以局長何建旺（甲）章決行後，於同年5月9日發函通知明○公司領款。

### 據廉政署行政肅貪調查報告所載，謝瑞章於101年6月22日向朱○津表示想去位於嘉義縣中埔鄉獨角仙農場遊玩，朱○津遂轉知胡○請其出面招待，胡○為感謝謝瑞章協助處理該公司前揭罰款情事，於同年月24日謝瑞章一家人前往獨角仙農場遊樂後，招待至嘉義縣布袋地區之海產店午餐飲宴及購買漁產；嗣於同年月29日，謝瑞章再度要求渠等安排位於臺南市柳營區尖山埤之江南渡假村住宿，胡○隨於當日以住客謝瑞章之名代訂房間，翌（30）日及7月1日，謝瑞章即攜眷前往該渡假村遊樂，住宿及用餐費用皆由胡○刷卡支付，再向明○公司報帳。此有通訊監察譯文及胡○名下信用卡簽帳單等在卷足憑。

### 另查，謝瑞章亦曾於100年12月5日，以電話聯繫朱○津，佯稱水利署長官即將南下，要求朱○津代訂臺南市白河區關子嶺統茂溫泉會館一間雙人房湯屋供其使用，朱○津遂委請友人林○和（某立法委員服務處主任）代為處理，謝瑞章隨於翌（6）日藉視察白河區附近工程名義，約同女性部屬同往泡溫泉，因而獲有使用湯屋之不正利益，廉政署行政肅貪調查報告綦詳。經詢據謝瑞章坦承：「（100年12月6日與○女到統茂溫泉旅館使用雙人房湯屋泡溫泉？）去的時候他們也忘了訂了，在櫃檯時，我忘了林○和的電話，泡個溫泉之外沒有其他的花費，我有說我要付錢，他們說只泡個溫泉不用付錢，問了經理也說不用。（與○女什麼關係，怎會上班時間帶她去泡溫泉？）之前她有提到想要泡，所以那天她請假，我就帶她過去泡。認識○小姐是我的疏失，我承認。有超越朋友的關係」云云。另據廉政署詢問○姓女子亦證稱：「（妳跟謝瑞章有無公務以外之接觸？）我們私底下有交往。（100年12月6日妳在台南市，妳當日的行程為何？與何人同行？）我當日與謝瑞章在關仔嶺洗溫泉。（妳與謝瑞章除了到關仔嶺洗溫泉之外，有無其他接觸？）我們通常都是下班後去高雄市的汽車旅館約會」等語，渠等詢問筆錄均在卷可稽。

### 綜上，謝瑞章擔任水利署六河局副局長期間，協助局長綜理局務，對於局內工程測量、設計、招標、發包、履約、監造等採購事項，負有指揮、督導、審核之責，詎竟利用職務關係，迭次要求承包業務廠商提供飲宴及旅遊住宿招待等不正利益，並於婚姻外與女性部屬發生不正常之男女關係，敗壞官箴、私德淪喪，背離公務員服務法、公務員廉政倫理規範及採購人員倫理準則等規定，違失事證明確且情節重大，應嚴懲不貸。