調查報告

# 案　　由：據訴，交通部臺灣鐵路管理局辦理「碎石道碴（西線鐵路運輸）4萬立方米」採購案，涉有圖利特定廠商及限制特定人士從事圍、綁標之嫌，且該局承辦人員疑接受不當招待喝花酒等情，均有深入瞭解之必要乙案。

# 調查意見：

交通部臺灣鐵路管理局（下稱臺鐵局）為辦理「碎石道碴（西線鐵路運輸）4萬立方米」採購案，於民國（下同）100年5月5日公開招標公告，預算金額為新臺幣（下同）3,360萬元，同年7月1日以最低標方式決標予溫○砂石有限公司（下稱溫○公司），該局核定底價為33,045,000元，決標金額為31,836,000元，平均每立方米之決標單價為795.9元，本採購案據訴該局有高估底價、限制碎石道碴交貨地點，涉違反相關法令等情，案經本院調閱臺鐵局90年迄今西線鐵路碎石道碴採購案卷證資料，101年5月10日前往二水專用側線及林內石碴支線現地履勘，並於同年月30日約詢臺鐵局副局長及相關人員到院說明，茲將調查意見臚述於后：

## 交通部臺灣鐵路管理局怠查預算分析計算公式之錯誤，復於營造工程物價指數上漲即依其調高預算金額，惟物價指數大幅下降則予漠視，仍依最高單價編列預算，導致無形浪費公帑達2,858萬餘元，更斲喪政府施政形象，顯有違失

### 查臺鐵局於97年2月規劃碎石道碴採購案（招標案號：97LC0059L）時，係依據前1月份（97年1月）與前次決標時（96年2月）之單價與行政院主計總處每月公布營造工程物價指數中之「砂石及級配類」指數漲跌幅，規劃該次預算單價，進而計算預算金額。經本院調閱該局97年採購案文件正本，有關編列預算單價分析：「96年2月決標單價為595元（含稅）；96年2月營建工程物價指數-砂石及級配類指數為104.88；97年1月砂石及級配類指數為130.75；參考前次決標單價加計營建工程物價指數-砂石及級配類指數漲幅，其公式為595×【1+(130.75-104.88)/104.88】=741.8元。本案預算動支未稅單價採每立方米800元。」該局即以未稅單價800元，含稅更增至840元做為該次採購案之預算單價，相關核稿人員怠查計算公式係以「含稅」595元為計算基礎，後不僅由741.8元調高至800元，更以此為「未稅」金額，含稅預算金額為840元，變相將指數漲幅由24.67％調高至41.2％。

### 是次採購案迄今，臺鐵局辦理西線鐵路碎石道碴採購案及營造工程物價指數-砂石及級配類指數相關資料如下表：

| ### 規劃 ### 採購 ### 時間 | ### 規劃 ### 前1月份 ### 營造工程 ### 物價指數 | ### 決標時 ### 物價指數 | ### 較前次 ### 決標時期 ### 物價 ### 漲跌幅 | ### 臺鐵局 ### 簽辦規劃 ### 預算單價 | ### 決標 ### 單價 | ### 97.2與100.3 ### 比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 96.2 |  | ### 104.88 |  | ### 598.5 | ### 595 |  |
| ### 97.2 | ### 130.75 | ### 133.22 | ### ↑24.67% | ### 840 | ### 837.9 | ### 130.75 |
| ### 98.7 | ### 118.2 | ### 116.39 | ### ↓11.27% | ### 840 | ### 829.5 | ### 指數↓21.95％ ### 預算皆為840元 |
| ### 99.8 | ### 105.02 | ### 103.71 | ### ↓9.77% | ### 840 | ### 819 |  |
| ### 100.3 | ### 102.05 |  | ### ↓1.6% | ### 840 | ### 795.9 | ### 102.05 |

### 由上表得知，臺鐵局辦理西線鐵路碎石道碴採購案時，營造工程物價指數由96年2月之104.88上漲至97年2月之130.75，係依據漲幅公式規劃編列預算單價，惟物價指數自130.75以後，歷次規劃辦理採購時，物價指數皆低於130.75，至本採購案規劃時前1月份（100年2月）之物價指數更僅為102.05，低於96年2月決標時之104.88，且與97年2月相較，物價指數更已下降21.95％，惟臺鐵局仍以最高單價840元做為預算單價，難謂切近實際，有失合理。倘以營造工程物價指數-砂石及級配類指數之漲跌幅計算單價，與該局實際決標價比較如下表：

| ### 規劃採購時間 | ### 規劃 ### 前1月份 ### 營造工程 ### 物價指數 | ### 較前次 ### 決標時期物價 ### 漲跌幅 | ### 依物價指數計算單價 ### (A) | ### 採購 ### 數量 ### (B) | ### 依物價指數計算 ### 預算金額 ### (C=A×B) | ### 實際 ### 決標金額 ### (D) | ### 差額 ### (E=D-C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 96.2 | ### 104.88 |  | ### 595 |  |  |  |  |
| ### 97.2 | ### 130.75 | ### ↑24.67% | ### 741.8 | ### 50000 | 37,090,000 | 41,895,000 | 4,805,000 |
| ### 98.7 | ### 118.2 | ### ↓11.27% | ### 658.2 | ### 50000 | 32,910,000 | 41,475,000 | 8,565,000 |
| ### 99.8 | ### 105.02 | ### ↓9.77% | ### 593.9 | ### 30000 | 17,817,000 | 24,570,000 | 6,753,000 |
| ### 100.3 | ### 102.05 | ### ↓1.6% | ### 584.4 | ### 40000 | 23,376,000 | 31,836,000 | 8,460,000 |
|  |  |  |  |  |  | 28,583,000 |  |

### 由上表可知，臺鐵局無視物價指數下降，仍以最高單價840元編列預算之此4次採購案，與實際決標總價差高達2,858萬餘元。

### 另查經濟部礦務局每月亦會公布「臺灣地區各縣市砂石產量及價格」，此資料更細分為「砂」、「碎石」、「級配」、「卵石」及「其他」等5類，其中「碎石」類單價應較行政院主計總處公布之營造工程物價指數-砂石及級配類指數更具參考價值，96年至100年間，全年「碎石」平均單價如下表：

| ### 年度 | ### 「碎石」平均單價(元/立方米) |
| --- | --- |
| ### 96年 | ### 528元 |
| ### 97年 | ### 581元 |
| ### 98年 | ### 537元 |
| ### 99年 | ### 428元 |
| ### 100年 | ### 417元 |

### 此「碎石」平均單價較依據行政院主計總處公布之營造工程物價指數-砂石及級配類指數計算而來之單價為低，顯見陳訴人指出目前碎石市價每立方米為400元，並非無據。

### 綜上，臺鐵局辦理97年採購案時，相關核稿人員怠查預算分析計算公式，以含稅單價為計算基礎，後竟再次加計稅額，導致預算金額應為741.8元，變更提高至840元；該局復於營造工程物價指數上漲即依其調高預算金額，惟物價指數大幅下降則予漠視，仍依最高單價840元編列預算，導致無形浪費公帑達2,858萬餘元，更斲喪政府施政形象，顯有違失。

## 交通部臺灣鐵路管理局僅有二水、林內2處免予勘查之西線碎石道碴交貨地點，惟於招標公告載明基隆至枋寮所有車站皆可交貨，投標廠商申報其他地點皆不予同意，導致資格不符，遭陳訴人檢舉涉有綁標之嫌，核有疏失

### 臺鐵局於100年5月5日辦理「碎石道碴（西線鐵路運輸）4萬立方米」採購案公開招標公告，其附加說明碎石道碴交貨地點：「交貨區間為該局鐵路西線基隆至枋寮(含各站支、側線)之鄰近車站火車上交貨，(1)林內、二水專用側線(專用側線屬私人所有請自行接洽)等站適宜裝卸砂石免再勘查，(2)如欲至其他車站裝車交貨者，投標後須經該局有關人員會勘可供裝卸後始可參與價格標，該局僅負責場站內整理至可供裝卸止，至於聯外道路、環保及其他事宜由投標廠商自行負責。」

### 查90年迄今西線鐵路碎石道碴採購案，92年養○有限公司申報加祿站、99年○雲砂石開發行申報田中站、恭○企業有限公司於98年申報日南站、99年申報龍井站、100申報清水站，臺鐵局皆不予同意，導致該等廠商資格不符而無法參與價格競標。以恭○企業有限公司100年申報清水站為例，該局於同年6月20日辦理現場會勘，結論略以：１、石碴存放點：依契約特別條款規定，該局僅負責場站內整理至可供裝卸止，至於聯外道路、環保及其他事宜由投標廠商自行負責，場站整理則由臺中工務段負責整平。２、裝卸車股道：清水站人力不足，將簽請運務處派員協助辦理石碴裝卸新增業務。３、電車線改善：需增設1組電車線群組開關設備，預算費用概估約200萬元，按以往作業時間約需2個月，由投標廠商自行負責。４、車輛進出路線：環保、居民抗爭問題，投標廠商自行先與當地居民溝通及處理解決。５、因電車線開關設備增設部分目前無法解決，清水站亦反對該站做為石碴場轉運站，及附近居民反對與陳情，判定「清水站」目前不適合做為石碴交貨地點。

### 次查西線鐵路基隆至枋寮（含各站支、側線）計有100餘座車站，招標公告載明皆可交貨，除該局僅有二水、林內2處免予勘查之西線碎石道碴交貨地點外，其餘皆於會勘時不予同意排除，或要求投標廠商先行投資200萬元改善及自行負責解決環保、居民抗爭問題，此舉遭陳訴人檢舉涉有綁標之嫌，核有疏失。

## 交通部臺灣鐵路管理局將二水專用側線與林內石碴支線之土地出租，並於招標公告載明「屬私人所有請自行接洽」，租期長達6年及4年，惟採購案最長履約期限僅2年，遭陳訴人檢舉涉有使特定廠商繼續得標之意圖，殊有不當

### 查二水專用側線之土地所有權為臺鐵局，由○豐砂石採運行二水碎石場於70年代即承租至今，該專用側線軌道亦由該廠商鋪設，其土地承租面積為384平方公尺，最新有效租賃期限為96年7月1日至102年6月30日，為期6年，每年租金為6,144元（營業稅外加）。據臺鐵局資料顯示，該側線自94年後即未再辦理石碴運送，惟仍持續承租中；林內石碴支線之土地所有權亦屬臺鐵局，溫○公司向該局申租雲林縣林內鄉頂庄段○○○、○○○-○及○○○-○等3筆地號土地，該局於94年6月21日辦理簽呈略以，「查該公司於93年10月13日與該局簽約供應石碴，並依該局嘉義工務段94年4月27日會勘結論，完成繳納訂定租約前之土地使用費（93年11月1日至94年6月30日止）在案。考量該公司係供應該局石碴業務，符合該局經管公用不動產出租及利用作業要點第4點第1項第5款得直接放租之規定，租期自94年7月1日起至97年6月30日止，共3年。」溫○公司即自94年7月1日承租至今，土地承租面積為1,200平方公尺，最新有效租賃期限為100年1月1日至103年12月31日，為期4年，每年租金25,140元（營業稅外加）。

### 次查二水側線承租廠商永豐砂石採運行二水碎石場，自90年參與臺鐵局採購案投標未得標後，即未再與參標，該局亦表示此處94年後即未再辦理石碴運送，本院於101年5月10日至現場履勘時，該處現況雜草叢生，顯已荒廢多年，惟該局仍於96年續約6年；復每件採購案招標公告均載明履約期限最長以訂約日起2年為限，臺鐵局將林內支線土地承租予溫○公司，最初為3年約，現更增至4年，該局土地租賃契約期限未與履約期限相同，遭陳訴人檢舉涉有使特定廠商持續得標之意圖，此由93年10月7日溫○公司得標迄今，臺鐵局西線鐵路碎石道碴採購案均為該公司得標可證，不禁啟人疑竇。

### 臺鐵局西線鐵路碎石道碴交貨地點僅有二水、林內2處，惟該2處均出租予廠商，該局並於招標公告載明「專用側線屬私人所有請自行接洽」，租期更長達6年及4年，惟採購案最長履約期限僅2年，近幾年來更是每年均辦理採購，此遭陳訴人檢舉涉有使特定廠商繼續得標之意圖，殊有不當。