糾正案文

# 被糾正機關：行政院農業委員會、苗栗縣政府。

# 案　　　由：行政院農業委員會及苗栗縣政府執行「獎勵輔導造林辦法」，宣導及檢測未落實，造成林農砍大樹、噴除草劑、種小樹，核有疏失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

按森林法第48條規定：「為獎勵私人、原住民族或團體造林，主管機關免費供應種苗、發給獎勵金、長期低利貸款或其他方式予以輔導獎勵，其辦法，由中央主管機關會同中央原住民族主管機關定之。」，行政院農業委員會（以下簡稱農委會）乃依據此授權規定，於民國（下同）97年9月5日會同行政院原住民族委員會（以下簡稱原民會）會銜公告「獎勵輔導造林辦法」，對符合獎勵輔導造林對象，發給造林獎勵金、免費供應種苗及長期低利貸款。經農委會林務局統計，97~98年度各主管機關受理申請案件總計756件，實際核准案件計537件，平均核准率約71％。然地球公民協會於98年7月1日勘查花蓮瑞穗林道造林情形，發現瑞穗林道沿線為執行造林工作，伐木情形十分嚴重；另該協會於98年11月19日勘查苗栗縣造橋鄉豐湖村、通宵鎮福龍里及通宵鎮圳頭等地造林情形，亦質疑有假造林、真伐木情事。案經本院調查竣事，謹將農委會林務局及苗栗縣政府疏失情形，臚列如下：

## 查「獎勵輔導造林辦法」第6條規定：「申請免費供應種苗或造林獎勵金者…，經受理機關彙整轉請主管機關現場勘查，認有實施造林之需要者核准之…」，同辦法第10條規定：「獎勵造林人於造林獎勵期間，應接受主管機關之輔導，善加管理經營造林木，使之長大成林。獎勵造林人於新植造林完成3個月後，應向受理機關提出報告。經受理機關轉請主管機關採系統取樣法實施檢測，主管機關應派員會同受理機關，依據所提出之報告，排定日期，赴實地核對地籍圖，檢查造林情形，並實測造林面積，將實際檢測結果拍照存證，登記於造林檢查紀錄卡。」是以，獎勵造林人須經農委會林務局或縣市政府會同受理機關現勘後，認有實施造林需要者，始核准同意參加，並應加以輔導，善加管理經營造林木；另農委會林務局或縣市政府應派員會同受理機關，檢查造林情形，並實測造林面積，將實際檢測結果拍照存證，登記於造林檢查紀錄卡。

## 苗栗縣造橋鄉豐湖村、通宵鎮福龍里及通宵鎮圳頭等地造林情形

### 苗栗縣造橋鄉豐湖村、通宵鎮福龍里及通宵鎮圳頭三地造林基本資料：

| 年度 | 申請人 | 鄉鎮 | 地段 | 地號 | 土地使用類別 | 申請造林面積 | 申請時土地使用現況 | 核准造林面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 賴彥棟 | 造橋 | 造橋 | 1665-6、1665-7、778-1、1632-16、1665-3 | 農牧用地 | 10 | 草生地 | 10 |
| 97 | 吳佳淼 | 通霄 | 北勢窩 | 926、927、930 | 農牧用地 | 9.5 | 草生地 | 7.5 |
| 97 | 湯玉印 | 通霄 | 圳頭 土城 | 753-9、754、755、756、758 991、990-2、60、61、65、66、67、311-92 | 農牧用地 | 4.75 | 草生地 | 4.75 |

### 苗栗縣政府核准過程：

賴彥棟君、吳佳淼君及湯玉印君等三筆土地，總面積約22公頃，使用類別均為農牧用地，在97年度提出申請後，經苗栗縣政府現場勘查，使用情形大多為草生地，部分桂竹漫生至造林地，且3筆土地均有小花蔓澤蘭危害情形，苗栗縣政府認為符合新植造林規定，應予核定造林，儘速恢復植生，維護水土保持及增進整體景觀。

## 本院於99年1月20日履勘苗栗縣造橋鄉豐湖村、通宵鎮福龍里及通宵鎮圳頭等地造林情形，發現下列情事：

### 苗栗縣造橋鄉豐湖村造林區域（獎勵造林人賴彥棟君），僅見少許大樹，顯示申請造林前，難以排除有先砍除大樹情事，且新種植之山櫻花四周皆為枯草，明顯使用除草劑。

### 通宵鎮福龍里造林區域（獎勵造林人吳佳淼君），新闢之產業道路，蜿蜒銜接造林區，恐對土質及生態造成影響；造林區域旁有大片相思樹林，兩相對照之下，難以排除有先砍除相思樹林，之後才申請造林；造林區域除新種苗木外，枯黃一片，亦嚴重使用除草劑。

### 通宵鎮圳頭造林區域（獎勵造林人湯玉印君），新植苗木旁枯黃一片，明顯使用除草劑；造林山坡區域對照稜線之樹木，亦難以排除有先砍除相大樹，之後才申請造林。

## 另農委會林務局對苗栗縣造橋鄉豐湖村、通霄鎮福龍里、通霄鎮圳頭等獎勵造林區域之航照圖，判釋如下：

### 造橋鄉豐湖村造林區域：經判釋97年拍攝之航照圖獲知，獎勵造林人已於申請土地範園內進行整地工作。

### 通霄鎮福龍里造林區域：經判釋96年10月航照圖獲知，該造林地範圍已於96年採伐林木。

### 通霄鎮圳頭造林區域：經判釋94年拍攝之航照圖獲知，原地況為疏林。

綜上，依據本院履勘發現及參照農委會林務局對航照圖之判釋，苗栗縣通宵鎮福龍里造林區域已於96年採伐林木，而造橋鄉豐湖村及通宵鎮圳頭等地，則難以排除有先砍除大樹情事，且於種植小樹後，明顯大量使用除草劑，嚴重破壞土地生態；誠如嘉義大學李明仁校長所說：「政策方向是對的，而獎勵造林政策也是對的，只是審查機制不夠細膩，執行面有待加強改進。若審查時先以空照圖檢視，並要求林農不可大面積整地、噴除草劑，以及直徑達一定程度以上的樹木不可砍伐，就不會有砍大樹種小樹的情事。」是以，農委會林務局及苗栗縣政府執行「獎勵輔導造林辦法」，輔導及檢測未落實，造成林農砍大樹、噴除草劑、種小樹，核有疏失。爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭農委會及苗栗縣政府確實檢討改善見復。

中    華    民    國  99  年  3  月   9  日