| 案號 | 機關改善與處置情形 | 結案情形 |
| --- | --- | --- |
| 112內調0044 | ◆產生行政變革績效 一、都發局發函臺灣區綜合營造業同業公會等單位，通知各工地應特別加強各項安全及防護措施檢查，一旦有影響公共安全等事件發生，除立即改善外，應及時主動通知建管處。 二、針對開挖深度超過14公尺或地下室超過4層之建築工程，要求承造人應於申報開工後自行擇期於工地附近便於住戶出席之場所辦理施工說明會。 三、於112年6月起，委託四大技師公會抽查該市地下室開挖階段工地，嗣同年9月起將每月抽查改為逐案檢查。 ◆促成法令增修績效 鑒於工程災害常肇於基礎開挖工程及其地質安全評估不足，臺北市政府於113年6月7日府都建字第11261907011號令修正發布「 臺北市特殊結構建築物委託審查原則」。 | 內政及族群委員會113.07.16第6屆第49次會議決議 : 結案存查。 |