糾正案文

# 被糾正機關：國防部。

# 案　　　由：國防部督導前聯勤司令部辦理「MJU-7A/B火燄彈」採購作業，從招標方式制定、廠商資格訂定、得標價偏低議定、同等品適用核定、驗收項次審定及承商履約求償判定等作業，查有誤用限制性招標目的、未依採購品特性規範廠商資格、未翔實審定廠商履約能力、錯認同等品為採購品、擅定切結書為驗收項次及未妥適處置民事求償等情事；又督導空軍司令部執行「MJU-7A/B火燄彈」演訓任務，因未能提供聯勤對所採購實彈測試之有效驗收方式，致採購品未能發揮實際效用，於演訓時無法以實彈進行測試，影響國軍戰備整備能力，皆核有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

本案係據審計部函報，稽察國防部前聯合後勤司令部（下稱聯勤）辦理空軍司令部（下稱空軍）「MJU-7A/B火燄彈」（下稱火焰彈）採購案，發現相關人員涉有財務上重大違失，認有深入查究之必要乙案。案經國防部函復相關卷證在案，本院並於民國（下同）101年10月12日約詢國防部相關業務主管說明案情。案經調查竣事，確有下列失當之處，茲將事實及理由臚列如後：

## 國防部督導前聯勤司令部辦理「MJU-7A/B火燄彈」採購作業，從招標方式制定、廠商資格訂定、得標價偏低議定、同等品適用核定、驗收項次審定及承商履約求償判定等作業，查有誤用限制性招標目的、未依採購品特性規範廠商資格、未翔實審定廠商履約能力、錯認同等品為採購品、擅定切結書為驗收項次及未妥適處置民事求償等情事，皆核有違失。

### 查本案於94年原研議採公開招標方式辦理採購，嗣後卻改以限制性招標(公開程序)及訂有底價最低標方式辦理，係因聯勤採購及審監單位於94年5月24日召開本購案聯審會議時審認，認為案內採購品項係為提供空軍高性能、高精密戰機所使用，符合「政府採購法」第22條第1項第4款：「原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性之需要，必須向原供應廠商採購者」之規定，並決議以限制性招標、公告程序，以增加競爭方式，徵求供應商辦理採購。94年度採購案參標廠商有4家廠商參與投標；97年度採購案參標廠商則有3家廠商參與投標，與92、93年投標廠商家數（3及7家）相較，未見有多家投標增加競爭之情事。國防部雖稱，本案如採公開招標方式且指定彈種型式，就必須允許廠商以同等品交貨，即無法確保採購獲得指定之彈種型式與符合本案品質，故本案採購計畫經聯審決議以「限制性招標、公開徵求」方式辦理，對我方較為有利，亦不影響公平競爭原則。然查政府採購法施行細則第25條第1 項規定，同等品指經機關審查認定，其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求或提及者。故同等品之提供需經機關審查認定，而非由招標方式加以限定，且由參與投標之家數可知，「限制性招標、公開徵求」未能達成預期之目的。

### 本案招標文件所律定之廠商資格，均與空軍辦理之92、93年購案規範方式相同，其計畫清單備註欄內廠商資格均為「廠商登記或設立證明」及「納稅證明」等兩項，惟94年購案並無要求設立或營業登記證其文件應包含相關彈藥許可營業項目，於97年購案才予以增列。據國防部陳稱，94、97年購案採購計畫清單均規範投標商，須供應符合美軍料號「1370-01-296-8395」規格之火焰彈，94年採購計畫編定作業時，係考量承攬本案彈藥進口承商依法自應向主管機關申請許可，因此採購計畫中未提列投標商營業項目須包含「槍砲彈藥刀械輸出」項目，惟94年度得標廠商卻無「相關彈藥許可營業」項目資格，顯見聯勤未依採購品特性規範廠商資格，致不具「槍砲彈藥刀械輸出」營業項目之廠商得標。

### 94年度本案預計採購「MJU-7A/B火焰彈」35,000枚，預算金額新臺幣（下同）4,494萬元(單價1,284元)，底價訂為4,410萬元。聯勤於94年8月8日辦理本案開標作業，計有4家廠商投標。其中，以兆○○○有限公司(下稱兆○公司)報價3,230萬5,000元(單價923元)為最低，惟其報價低於底價百分之八十。據國防部陳稱，案經聯勤檢討底價訂定並無不妥，並審查該公司報價無不合理及降低品質、不能誠信履約之虞，主持開標人員爰於當場宣布決標予兆○公司，且參與審標之審監人員亦未表示異議。然以兆○公司資本額僅500萬元，且並無「槍砲彈藥刀械輸出」之營業項目，更遑論與軍方之彈藥採購經驗，而聯勤卻以無不合理及降低品質、不能誠信履約之虞，決標於該公司，顯見聯勤未能翔實審定廠商履約能力，肇致後續的履約爭議。

### 據參與投標之○○○○公司表示，分別於94及97年2度檢舉得標廠商所提供之希臘公司○○○，其商業型錄明白標示其得標之火焰彈為OML-MJU-7，僅為聯勤所採購之同等品等情提出檢舉，主要為質疑採購清單無註明可解繳「同等品」，惟得標廠商兆○公司之供應商希臘○○○公司其商業型錄明白標示其火焰彈僅為同等品，與採購清單規範不符。又據查2005.8.18Doc Ref. OMI-50818C2載明，OMI-MJU-7A/B反制紅外線火焰彈在安裝上，外觀上及功能上與美國聯邦料號1370-01-296-8395之MJU-7A/B反制紅外線火焰彈相同。是否即指OMI-MJU-7為本案所採購之同等品，聯勤仍未能釐清，且94、97年購案採購計畫清單均規範投標商，須供應符合美軍料號「1370-01-296-8395」規格之火焰彈。然依美國國務院發給火焰彈製造商之出口管制規定，除美國空軍所訂購之產品外，其他商購火焰彈，禁止原廠在彈體或其他外包裝列印美國聯邦料號（NSN），故上開採購案之美軍料號於驗收時之查證情形，係原廠打印或到國後再行貼印亦無法確認。故由上開聯勤之採購品規範明確拒絕「同等品」，然卻無法確認承商所提供之火焰彈是否為同等品，由後續該火焰彈不良率極高可知，顯有錯認同等品為採購品之疏失。

### 次查本案驗收程序係依「軍事機關採購作業規定」第2篇之4第9點規定，以目視檢查方式為其檢驗方法，其主要驗收方式為目視抽樣檢查及核對出廠證明文件，包括:「產品原廠出廠檢驗合格證明」、「新品及製造廠檢驗合格證明」、「架儲及使用年限證明」、「彈藥生產國之軍方F-16機使用證明」，另述明抽樣標準係依國家標準(CNS)抽樣及允收水準等為依據。據國防部陳稱，彈藥生產國之軍方 F-16使用證明文件亦由我國駐希臘台北經濟文化辦事處完成簽署證明；另文件中文譯本亦經臺灣士林地方法院公證處認證。然空軍92年度採購清單訂定驗收文件為：「F-16裝機驗證合格驗收文件，軍品出產國軍方單位認可」。然聯勤於94年度將採購清單訂定驗收文件變更為：「彈藥生產國之軍方F-16機使用證明文件，本文件經我駐外單位簽署」，故實際僅由製造商自行簽署之切結書為驗收憑證，而非如同92、93年之採購案，由製造商之軍方出具證明。聯勤雖稱，係因94年案規劃初期，考量為避免因「無邦交之產製國軍方不願出其證明，反造成不當限縮商源」之因素而變更。故由上開僅由製造商自行簽署之切結書作為驗收憑證，確有欠公允，顯有擅定切結書為驗收項次之疏失。又經檢視「目視檢查表」除需檢查驗收所需文件外，針對採購品僅實施「外箱明顯處標示產品料號、批號、數量及出廠年月份」、「產品是否有破損、龜裂、銹蝕等異常現象」等2項檢查，外箱標誌其效用僅可做為識別及分類使用無法代表彈藥品質，另產品是否有異常現象乙項，僅記錄與契約相符，惟未明確規範破損、龜裂、銹蝕等狀況程度差異及允收水準，實有驗收標準及方式未能詳實律定，致後續採購品項品質驗證困難情形。

### 又查94年購案自最後一批驗收完成後，空軍於98年3月25日執行聯勇操演，共計投擲120枚火燄彈，其中僅3枚空軍前自行採購之美國製火焰彈正常燃燒，其餘117枚未燃燒部分，均係本案採購之希臘製火焰彈，未燃比率高達100%。聯勤遂自98年3月起，多次函請兆○公司辦理退換貨，惟並未獲得具體結果，爰於98年11、12月委請律師向兆○公司提起假扣押及民事求償訴訟，案於99年8月與該公司達成和解，兆○公司願賠償本案採購契約之金額3,230萬5,000元，惟實際追償情形，依聯勤98年11月及99年9月清查結果，該公司已幾無所得或資產；又空軍於98年7月執行年度訓練，投擲97年購案採購之希臘製火焰彈共計120枚，其中115枚未燃燒，僅5枚正常點燃，未燃比率逾95%。聯勤遂自98年7月起，多次函請國○公司辦理退換貨，惟並未獲得具體結果，爰於同年12月委請律師提起民事求償訴訟，案經臺灣士林地方法院於100年4月29日判決駁回聯勤之求償訴訟，並因聯勤及空軍未能針對法院判決駁回之事由予以舉證釐清，軍方參採律師意見未再提起上訴，判決終告確定，3千餘萬元公帑未能獲償。由上開聯勤對承商之求償結果，不是早已脫產就是遭到法院駁回，顯見聯勤未能妥適處置民事求償事宜。

### 綜上，國防部督導聯勤辦理「MJU-7A/B火燄彈」採購作業，核有為避免同等品參與投標，而以限制性招標取代公開招標，有誤用限制性招標之目的；對投標廠商資格訂定過於空泛，未依採購品特性規範廠商資格，致得標廠商無「槍砲彈藥刀械輸出」營業項目；對於得標價偏低之處置，未能翔實審定廠商履約能力，訂定補救措施；得標商是否以同等品繳交，仍未能確認是否錯認同等品為採購品；以製造商切結書作為驗收項次，有失採購之妥適性及公平性；對承商履約求償作業，不是早已脫產就是遭法院駁回，未能妥適處置民事求償等情事，皆核有違失。

## 國防部督導空軍司令部執行「MJU-7A/B火燄彈」演訓任務，因未能提供聯勤對所採購實彈測試之有效驗收方式，致採購品未能發揮實際效用，於演訓時無法以實彈進行測試，影響國軍戰備整備能力，顯有疏失。

### 查聯勤(採購處)於94年辦理第一次火焰彈採購案時，曾提出合約未規範商品規格或技術藍圖，亦未實施性能測試或儀器檢驗之情形下，即以商購方式辦理國內地區採購，實具有相當風險之審查意見，惟經聯勤於94年6月8日及22日電詢空軍相關承辦人員之結果，均稱無法提供產品驗收規格及實施性能測試。聯勤另於94年6月27日函請空軍協助配合於戰機上實施裝載並執行投擲測試火焰彈，以納入驗收項目，惟聯勤皆以未獲空軍同意性能測試為由，於94及97年辦理之「MJU-7A/B火焰彈」採購案，均僅規範以目視檢查方式辦理驗收，致兩批採購之火焰彈於日後執行年度訓練時，始發現無法燃燒之比率分別高達100%及95.83%。

### 據空軍表示，火焰彈係裝載於戰機上使用，為確保戰機及飛行員安全，彈藥於未完成驗收合格前，尚難同意掛載於戰機上實施投擲。惟依聯勤辦理兩次火焰彈採購案情形，驗收方式均僅採清點數量、抽樣依目視檢查表進行檢查、核對箱件標誌內容、操作(使用)手冊與相關文件等形式檢查，並未藉由裝備儀器鑑測或試用。故為確保籌購彈藥之效能，應以提供驗收合格後實際使用時較高程度之安全保障，是以前述兩案即便於目視檢驗合格後始撥發空軍使用，該批彈藥終將裝載於戰機上執行投擲，與完成驗收前即執行測試，實際上均為首次投擲，對戰機及飛行員之實質風險影響並無二致。且空軍實際訓練使用火焰彈數量，每月正常約百餘枚至千餘枚不等，年度正常約萬枚以上之訓練耗用量，足見火焰彈為空軍常用彈藥，客觀上實難謂無法安排實施性能測試。又查國軍彈藥籌補經驗，若無法執行鑑測之彈藥，可委由相關單位辦理實測後，始予驗收付款，如：國防部軍備局生產製造中心第二0二廠受聯勤委託，自98年起產製海軍「TC98式5吋54倍訓練彈暨全裝藥筒」等2項軍品，因國防部軍備局鑑測中心無執行鑑測所需之陸砲，故委請海軍配合於演訓時採艦砲方式測試合格後，方辦理驗收付款。由本案係於空軍實機投射時始發現品質不良之情形，其於驗收階段增列性能測試之條件並非完全不能，審其原因係軍方相關單位於規劃階段未能周密配合，充分協調，發揮團隊合作之精神，以減少瑕疵品之可能性，後續類案應檢討精進軍方之整合能力。

### 次查，現行國防部核定火焰彈戰備存量之籌補目標為2萬9千餘枚，97及98年度教育訓練配額均為4萬5千餘枚，99年度則因火焰彈不足而降為4千餘枚。98年底火焰彈，因聯勤94及97年度採購之6萬9千餘枚，於98年3月及7月陸續發現為不良品，故可用存量僅賸2萬6千餘枚，不僅未達戰備存量2萬9千餘枚之基準，亦不足以供應年度教育訓練使用，以致98及99年度實際教育訓練使用量，分別僅有8千餘枚及214枚(據空軍表示，火焰彈訓練使用量不足部分，改採模擬方式執行)，不僅較97年度2萬餘枚驟減，亦與國防部核定之年度教育訓練配額存有3萬6千餘枚及4千餘枚之重大落差，嚴重影響空軍執行火焰彈投擲之教育訓練。

### 綜上，國防部督導空軍執行「MJU-7A/B火燄彈」演訓任務，因未能提供聯勤所採購實彈測試之有效驗收方式，均僅規範以目視檢查方式辦理驗收，致兩批採購之火焰彈於日後執行年度訓練時，始發現無法燃燒之比率偏高，致採購品未能發揮實際效用，於演訓時無法以實彈進行測試，與國防部核定之年度教育訓練配額存有3萬6千餘枚及4千餘枚之重大落差，影響國軍戰備整備能力，顯有疏失。

綜上所述，國防部督導前聯勤司令部辦理「MJU-7A/B火燄彈」採購作業，從招標方式制定、廠商資格訂定、得標價偏低議定、同等品適用核定、驗收項次審定及承商履約求償判定等作業，查有誤用限制性招標目的、未依採購品特性規範廠商資格、未翔實審定廠商履約能力、錯認同等品為採購品、擅定切結書為驗收項次及未妥適處置民事求償等情事；又督導空軍司令部執行「MJU-7A/B火燄彈」演訓任務，因未能提供聯勤對所採購實彈測試之有效驗收方式，致採購品未能發揮實際效用，於演訓時無法以實彈進行測試，影響國軍戰備整備能力，均核有違失，爰依監察法第24條提案糾正，送請國防部確實檢討改善見復。

提案委員：錢林慧君