# 案　　由：據審計部函報：稽察內政部建置「社政資訊整合系統」及「社福津貼比對系統」運用情形，涉有未盡職責及效能過低情事，報院核辦乙案。

# 貳、調查意見：

據審計部函報：稽察內政部建置「社政資訊整合系統功能擴充暨財稅資料總清查及福利津貼總歸戶比對系統委外開發服務」案（下稱社政資訊整合系統案）及「全國社會福利津貼給付資料比對資訊系統」案（下稱社福津貼比對系統案）運用情形，涉有未盡職責及效能過低情事乙案，業經調查竣事，臚陳調查意見如次：

## 內政部辦理「社政資訊整合系統案」及「社福津貼比對系統案」之原始預期目標與效益不符實際，規劃作業顯有草率及未盡周延之處，應檢討改進。

### 社政資訊整合系統案部分：

#### 內政部87年開發「社會救助與身心障礙者資料管理資訊整合作業系統」，惟為反映配合法規修正及業務新增需求，須辦理系統功能擴充，爰於93年9月委外辦理「社政資訊整合系統」案。該系統內包含中低老人生活津貼系統、低收入戶生活扶助系統、身心障礙者資料管理系統、身心障礙者生活補助系統、身心障礙者托育養護系統、身心障礙者輔助器具補助系統、身心障礙者停車證發放系統等7項子系統，以協助地方政府社政人員使用資訊平台，執行審核、發放、基本資料暨福利措施管理等作業。該系統於94年8月驗收後，由苗栗縣政府測試，隨後經2階段推廣，分別有基隆市等10縣市政府及臺中市等3縣市政府，迄97年5月第2階段驗收，合計14縣市政府納入該整合系統。

#### 社政資訊整合系統之預期效益，雖可提供縣市政府及中央社政單位完整資料之查詢、統計、分析及決策之用，且加入社政資訊整合系統推廣之縣市，不需另耗資建置系統，惟各縣（市）政府因地制宜所推動之各項社會福利措施原即開發建置其所需之資訊系統，加以各地方資訊化程度與財政情況不一，致使該系統仍未完成全國25縣市之推廣使用。

### 社福津貼比對系統案部分：

#### 為建立現金福利津貼全國性審核勾稽機制，減少社會福利津貼發放重複領取及溢領事宜，內政部於95年8月委外辦理「社福津貼比對系統」案，於社政資訊整合系統原有「福利津貼總歸戶比對系統」架構上，延續擴充「身心障礙者基本資料」、「身心障礙者停車證發放」之功能，並匯入自勞工保險局、移民署等外單位所提供之軍公教月退休俸、敬老津貼（現為老年基本保證年金）、國人入出監及入出國境等相關資料之彙整、比對與回饋功能（並包含全國社會福利資源歸戶查詢），以提供更完整之跨縣市社會福利津貼給付資料相互比對。系統並與戶役政系統連結查證，以減少重複及死亡領取。

#### 社福津貼比對系統之預期效益，雖可透過資料之相互比對，防堵民眾隱匿不實資格溢領津貼，以消弭社會不公，並建立資料單一窗口提供有關單位申請使用及政府決策分析功能，惟各縣市政府因未準時於規定上傳時間匯入資料，或於上傳資料內容有誤，卻未再修正重新上傳，另亦有部分縣市之津貼項目尚未完成轉檔成標準交換格式之程式，致未依規定上傳該項資料，加以部分縣市政府之發放規則各有不同，造成發放頻率或金額不同等。

### 綜上，內政部辦理「社政資訊整合系統案」及「社福津貼比對系統案」，原即著眼於由中央政府建置系統架構，將各地方政府納入該系統，進行各項社政資料之建立及津貼之有效發放，雖原始計畫未獲行政院支持，專案經費爭取未果，內政部僅能自行分年編列預算支應。惟該部其後於委外辦理時，未考量經費不足狀況下，應採不同於專案經費之規劃，亦未正視各地方政府原即已推動各項不盡相同之社會福利措施，已開發建置其所需之資訊系統，亦未慮及各地方政府資訊化程度與財政情況不一，資訊人員素質參差不齊，加以系爭2系統之推廣未具強制性，迄今僅14縣市政府使用該系統，另該部亦未針對資料上傳不符之問題研謀改善，致使共耗資2,520萬元之系爭2系統，迄今仍未有效執行，原始預期目標與效益不符實際，顯見內政部規劃作業顯有草率及未盡周延之處，應檢討改進。

## 內政部辦理「社政資訊整合系統案」及「社福津貼比對系統案」，未基於主管機關權責，維持系統資料之正確與完整，系統應有之功能未能發揮，核有未洽。

### 查現行各項津貼之核發規定，均訂有請領資格、排他情形及停發條件，如中低收入老人生活津貼發給辦法第11條規定：「經審核發給本津貼者，如申請人未符……請領資格或死亡時，……自事實發生之次月起停止發給本津貼」。相關資料之比對，須由各主管機關提供各項津貼及其身分變動等資料，始能正確比對，然依審計部稽察結果，各相關部會及地方政府通報之資料或仍有漏報、錯誤、延遲情事；或各地方政府轉入津貼系統內容有誤；或承辦人員未熟悉比對系統之操作作業或查詢功能；或疏於清查內政部按月彙送之比對結果等，影響系統資料之正確性及完整性，比對結果仍有缺漏。

### 復查現行納入社福津貼比對系統之津貼給付項目為：中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、身心障礙者托育養護補助、低收入戶生活扶助、老年基本保證年金（原敬老津貼）等，該等津貼給付項目雖依「全國社會福利津貼給付資料比對資訊系統實施計畫(草案)」會議結論辦理，並經行政院主計處原則同意，然津貼之發放，未僅限內政部主管業務範圍之津貼（如老農津貼等），其他津貼之發放規定同樣具有排他情形及停發條件，如未納入比對系統，亦可能造成重複核發情事。內政部允宜協調其他津貼主管機關提供相關資料以納入比對，以符系統之預期效益。

### 另查內政部每月均將社福津貼比對系統產出之疑義，函請各縣市政府再次清查。依審計部稽察結果顯示，97年6月份之疑義筆數計5萬3,838筆，經縣市政府清查結果，回報溢領筆數為150筆，無溢領筆數達5萬3,688筆，占比對疑義筆數之99.73%，而回報實際溢領筆數僅有0.27%；而本院調查98年3月至7月之比對結果，回報溢領筆數占疑義筆數分別為0.42%、0.27%、0.25%、0.33%及0.14%，回報溢領筆數占縣市定義互斥條件疑義筆數亦分別為3.28%、2.15%、1.56%、2.23%及0.86%，仍屬極微小之比例。顯見比對系統之比對條件設定不當，自審計部稽察後迄本院調查止之1年間亦未研謀改善之道，未能發揮系統應有之功能，核有未洽。

## 內政部建置社福津貼比對系統，津貼重複領取、溢領情形仍未完全改善，應澈底檢討改進。

### 依據審計部稽察97年7月中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助費、敬老福利生活津貼、老年農民福利津貼等核發清冊及戶政、入出境、安置、入監服刑等資料，運用電腦稽核軟體比對結果，均有重複核發或受領津貼人員不符資格等情事，總計溢發津貼金額為7,846萬餘元（截至98年4月30日之清理結果）；另本院調查98年3月至7月該系統比對結果統計，各縣市政府回報溢領筆數及金額分別為341筆/74萬6,810元、225筆/58萬6,940元、289筆/68萬4,200元、357筆/26萬2,930元、145筆/11萬6,700元。

### 減少重複及死亡領取，杜防隱匿資格不符者冒領，追求社會公平正義，以節省並有效利用社福經費，係社福津貼比對系統建置之主要功能與效益，惟該系統建置後，多有津貼重複領取、溢領之情形，雖迄今已有減少之趨勢，但仍未完全改善。為使政府相關經費有效運用，內政部應澈底檢討改進，研議改善方法，杜絕重複領取、溢領，避免無端浪費情形發生。

## 內政部應針對「社政資訊整合系統案」及「社福津貼比對系統案」訂定完整有效之教育訓練計畫，輔導縣市政府熟悉系統操作，落實系統應有之功能。

### 詢據內政部表示，系爭系統成功關鍵，有賴地方政府的充分配合，部分地方政府未完成報送資料、或報送資料有誤，除承辦人員需忙於各類業務、人力不足或更迭頻繁之外，各縣市政府之資訊化程度不一亦為主因，包括：轉檔系統仍在開發中、上傳資料未成功、部分鄉鎮公所尚未完成建檔、不熟悉系統操作等原因。為因應地方社政人力更迭頻繁之情形及彌補各縣市社政資訊化程度發展不一落差，提高各縣市承辦人員系統熟練度，俾發揮系統建置功效，並藉以增強縣市納入系統推廣之意願，內政部自系統建置後，每年度均辦理相關教育訓練課程。

### 惟教育訓練課程規劃之良窳，影響教育訓練成效至巨，內政部自94年度迄今，既已辦理多場之訓練課程，然部分地方縣市政府仍有報送資料錯誤等情事發生，顯係言者諄諄，聽者藐藐所致。訓練課程如無法落實，僅一再重覆宣導，則徒具形式，參訓人員置若罔聞，因循敷衍，即難有效達成訓練之目標。

### 綜上，教育訓練不以次數之多寡為已足，如無實效，則僅屬大拜拜之行禮如儀。內政部應針對系爭2系統訂定完整有效之教育訓練計畫，詳細規劃課程內容，俾使每一位參訓人員都能成為種子教官，輔導各縣市政府熟悉系統操作，落實系統應有之功能。

# 處理辦法：

## 調查意見一至四，函請內政部確實檢討改進見復。

## 影附調查意見函請審計部參考。

## 檢附派查函及相關附件，送請內政及少數民族委員會處理。

附表1：社政資訊整合系統案及社福津貼比對系統案執行情形一覽表

| 名稱 | 社政資訊整合系統案 | 社福津貼比對 系統案 |
| --- | --- | --- |
|  | 本案 | 第一階段推廣 | 第二階段推廣 |  |
| 預算經費 | 7,500,000 | 7,000,000 | 2,180,000 | 16,000,000 |
| 招標日期 | 93.09.02～93.09.15 | 95.08.01～95.08.14 | 96.12.12～96.12.25 | 95.08.01～95.08.21 |
| 開(決)標日期 | 93.09.29 | 95.09.07 | 96.12.28 | 95.09.12 |
| 底價金額 | 6,000,000 | 5,500,000 | 1,700,000 | 12,000,000 |
| 決標金額 | 6,000,000 | 5,500,000 | 1,700,000 | 12,000,000 |
| 得標廠商 | 精業（股）公司 | 精融網路科技（股）公司 | 精融網路科技（股）公司 | 精融網路科技（股）公司 |
| 簽約日期 | 93.09.30 | 95.09.14 | 96.12.31 | 95.09.19 |
| 預計完工日期 | 94.07.30 | 96.04.12 | 97.04.30 | 96.09.17 |
| 實際完工日期 | 94.07.29 | 96.04.12 | 97.04.29 | 96.09.14 |
| 驗收日期 | 94.08.09 | 96.04.24 | 97.05.23 | 96.09.26～96.09.28 |
| 工作項目 | 專案內容包含整合並連結稅務電子閘門系統之建置，以辦理財稅總清查協助地方執行年度社會救助總清查作業，並納入開發全國福利津貼總歸戶比對系統，與戶政戶籍檔之資料進行比對，以扣除重複、死亡及不存在於戶籍檔資料等。 | 專案內容包含系統功能增修、專案系統作業導入、專案系統資料移轉、專案系統教育訓練及輔導上線、專案系統諮詢服務及處理等，推廣縣市包括基隆市等10縣市。 | 專案內容包含系統功能增修、系統作業導入、系統資料移轉、系統教育訓練及輔導上線、系統諮詢服務及處理等，推廣縣市包括連江縣等3縣市。 | 在社政資訊整合系統原有「福利津貼總歸戶比對系統」架構上，延續擴充「身心障礙者基本資料」、「身心障礙者停車證發放」之功能，並匯入自勞工保險局、移民署等外單位所提供之軍公教月退休俸、敬老津貼（現為老年基本保證年金）、國人入出監及入出國境等相關資料之彙整、比對與回饋功能（並包含全國社會福利資源歸戶查詢），以提供更完整的跨縣市社會福利津貼給付資料相互比對。系統並與戶役政系統連結查證，以減少重複及死亡領取。 |

附表2：社政資訊整合系統使用現況一覽表

| 縣市 | 現況說明 | 未使用作業項目 | 未使用原因 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 除轉帳作業外，均使用社政系統進行審核作業。 | 中老、低收、身生、身托、身輔之轉帳作業。 | 因該市津貼由各區區公所進行實際發放，故目前未使用轉帳系統。 | 有關系統提供轉帳媒體檔之功能，由市府承辦人協調公所使用。 |
| 宜蘭縣 | 均使用系統作業。 | 無。 | 均使用系統作業。 |  |
| 花蓮縣 | 均使用系統作業。 | 無。 | 均使用系統作業。 |  |
| 台東縣 | 除輔具及身托撥款轉帳外，均使用系統作業。 | 身托、身輔之轉帳作業。 | 輔具撥款轉帳為該縣主計處之權限及身托撥款轉帳金額會與系統不完全相符故未使用。 |  |
| 苗栗縣 | 除身托轉帳作業除外，均使用系統作業。 | 身托之轉帳作業。 | 縣府實際發放金額未透過系統調整，故未使用系統撥款。 |  |
| 台中縣 | 中老和低收僅使用系統建檔，身障部分尚未使用。 | 中老及低收申請資料以系統建置外，其餘尚未使用。 | 1.查該縣身障手冊發放操作繁雜，故未使用系統，仍以自有流程發放。 2.因台中縣目前尚有自建系統使用而縣內未強制規定使用中央社政系統，及原有之業務流程(低收撥款流程)無法配合中央社政系統之作業模式，故無法配合上線使用。 |  |
| 台中市 | 均使用系統作業。 | 無。 | 均使用系統作業。 |  |
| 雲林縣 | (1)中老：發放因低收尚未結束清查，目前也無法產生到低老的資料。 (2)低收：目前未使用發放以下之流程(發放、轉帳、比對)，清查也尚未結束。 (3)身生：部分公所未使用系統撥款轉帳，且因同時有使用郵局及農會所以目前兩個月撥款一次。 (4)身輔：目前未使用系統撥款轉帳也未送比對系統。 | (1)中老：轉帳作業。 (2)低收：發放作業、轉帳作業、比對轉出作業。 (3)身生：轉帳作業、比對轉出作業 (4)身輔：發放作業、轉帳作業、比對轉出作業。 (5)身停：比對轉出作業。 | (1)中老：因公所承辦人異動頻繁。 (2)低收：因公所承辦人異動頻繁及縣府人力不足，去年上傳比對回覆資料眾多，導致承辦人員工作量增多，故無法實際追蹤其正確情形，目前則暫停使用傳送至比對系統。 (3)身生：縣府承辦人3月底剛接業務，尚未熟悉系統操作流程，故未傳送比對資料；因公所承辦人員異動頻繁且尚有業務流程上問題須釐清(兩個金融機構需兩個月撥款一次)，故轉帳作業並未實際使用系統撥款。 (4)身輔：撥款使用縣府系統。 | 98年已排定教育訓練時程，俾協助該縣承辦人熟悉系統操作。 |
| 嘉義市 | 除撥款轉帳功能外，皆使用系統作業。 | 中老、低收、身生、身托、身輔之轉帳作業。 | 因尚須核對資料較費時，故未使用。 | 預計今年年底前以系統撥款。 |
| 嘉義縣 | 低收尚有少數鄉鎮未使用系統發放。 | 低收(部分鄉鎮)、身托、身輔之發放、轉帳作業。 | (1)低收：部分鄉鎮未使用發放、撥款轉帳功能。 (2)身輔：因前承辦人員未使用，故現承辦人尚不會使用該功能。 | (1)預計今年總清查後會全部上線。 (2)輔具預定今年完成上線使用。 |
| 台南市 | 除系統轉帳功能未使用(公所使用郵局轉帳軟體)。 | (1)中老、低收、身生、身托、身輔：轉帳作業。 (2)身輔：比對轉出作業。 | 該市尚未習慣以系統撥款。 | 98年已排定教育訓練時程，俾協助該縣承辦人熟悉系統操作。 |
| 澎湖縣 | 除撥款轉帳功能外，皆使用系統作業。 | (1)中老、低收、身生、身托、身輔：轉帳作業。 (2)身輔：比對轉出作業。 | 因習慣以excel撥款。 | 已建議縣府可透過系統產製郵局媒體檔撥款轉帳以節省時間，98年已排定教育訓練時程，俾協助該縣承辦人熟悉系統操作。 |
| 金門縣 | 除撥款轉帳功能外，皆使用系統作業。 | 中老、低收、身生、身托、身輔：轉帳作業。 | 因轉帳機構眾多，故未使用系統轉帳。 |  |
| 連江縣 | 除撥款轉帳功能外，皆使用系統作業(目前撥款作業各鄉鎮由郵局及銀行轉帳軟體產生媒體交換檔)。 | (1)中老、低收、身生、身托、身輔：轉帳作業。 (2)身托：總清查作業。 | (1)鄉鎮已習慣目前處理模式，故未使用系統轉帳。 (2)身障托育養護97年第一年上線，未屬清查年度。 | 已建議縣府可透過系統產製郵局媒體檔撥款轉帳以節省時間，98年已排定教育訓練時程，俾協助該縣承辦人熟悉系統操作。 |

註：中老：中低收入老人生活津貼。

低收：低收入戶生活扶助。

身生：身心障礙者生活補助。

身托：身心障礙者托育養護補助。

身輔：身心障礙者輔助器具補助。

附表3：社福津貼比對系統發放／比對項目說明表

（發放項目）

| 發放項目 | 申請/請領資格 | 金額 | 排他情形 | 法令規定 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低收入戶生活扶助 | 依據社會救助法第4條第1項規定：「本法所稱低收入戶，指經申請戶籍所在地直轄市、縣（市）主管機關審核認定，符合家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在最低生活費以下，且家庭財產未超過中央、直轄市主管機關公告之當年度一定金額者。」 98年度最低生活費：台灣省9,829元，台北市14,558元，台北縣10,792元，高雄市11,309元。 98年度家庭總收入以外之財產總額一定金額包括動產（存款加投資）及不動產（土地及房屋：土地以公告現值計算，房屋以評定價格計算）：台灣省、台北縣動產每人每年7萬5千元、不動產每戶260萬元為限；台北市動產每人每年15萬元、不動產全戶500萬元為限；高雄市動產每戶(4口內)每年30萬元、不動產260萬元為限。 | 每人（戶）每月5,000元至14,152元： 1.台灣省第1款每人每月9,829元；第2款每戶每月5,000元。 2.台北市第0類每人每月14,152元，第三口以上11,246元；第1類每人每月11,477元；第2類每戶每月5,813元。 3.高雄市第1類每人每月10,991元；第2類每戶每月5,000元。 4.福建省第1款每人每月6,500元，但第三口以上5,025元；第2款每戶每月5,000元。 | 無。但依社會救助法第8條規定，依本法或其他法令每人每月所領取政府核發之救助金額，不得超過當年度政府公告之基本工資（17,280元）。 | 社會救助法 | 中央：內政部 地方：各直轄、縣市政府 |
| 中低收入老人生活津貼 | 符合下列各款規定之老人，得申請發給生活津貼： 一、年滿六十五歲，並實際居住於戶籍所在地之直轄市、縣(市)，且最近一年居住國內超過一百八十三日。 二、未接受政府公費收容安置。 三、家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過中央主管機關或直轄市主管機關當年公布最低生活費標準之二點五倍，且未超過臺灣地區平均每人每月消費支出之一點五倍。 四、全家人口存款本金、投資及有價證券按面額計算之合計金額未超過一定數額。 五、全家人口所有之土地或房屋未逾越合理之居住空間。 六、未入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。 | 一、未達最低生活費1.5倍，且未超過臺灣地區平均每人每月消費支出之1.5倍者，每月發給新臺幣6,000元。 二、達最低生活費1.5倍以上，未達2.5倍，且未超過臺灣地區平均每人每月消費支出之1.5倍者，每月發給新臺幣3,000元。 | 中低收入老人生活津貼發給辦法第12條規定： 同時符合領取本津貼、老年農民福利津貼、國民年金老年基本保證年金、國民年金身心障礙基本保證年金、身心障礙者生活補助費之資格者，僅得擇一領取；具申請其他政府津貼資格者，其領取本津貼之資格及基準，由中央主管機關召集直轄市、縣(市)政府會商訂定。 | 中低收入老人生活津貼發給辦法 | 中央：內政部 地方：直轄市、縣（市）政府 |
| 身心障礙者生活補助 | 申請生活補助者應符合下列各款規定： 一、家庭總收入平均未達當年度每人每月最低生活費二點五倍，且未超過臺灣地區平均每人每月消費支出一點五倍者。 二、家庭總收入應計算人口之所有土地及房屋價值合計未超過新臺幣六百五十萬元。 三、家庭總收入應計算人口之所有存款本金及有價證券價值合計未超過一人時為新臺幣二百萬元，每增加一人，增加新臺幣二十五萬元。 四、未經政府補助收容安置者。前項第二款土地之價值，以公告土地現值計算；房屋之價值，以評定標準價格計算。 | 生活補助費每月核發標準如下： 一、列冊低收入戶之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發新臺幣七千元；列冊低收入戶之輕度身心障礙者每人每月核發新臺幣四千元。 二、極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發新臺幣四千元；輕度身心障礙者每人每月核發新臺幣三千元。 | 如請領資格 同時符合申請第一項生活補助及政府所提供其他生活補助或津貼要件者，僅能擇一領取。但低收入戶生活扶助及榮民就養金不在此限。 依前項所領政府核發之各種補助及津貼，每月合計不得超過行政院核定之基本工資。 | 身心障礙者生活托育養護費用補助辦法第6條、第7條 | 中央：內政部 地方：直轄市、縣（市）政府 |
| 身心障礙者托育養護補助 | 身心障礙者由直轄市、縣(市)主管機關安置於社會福利機構、精神復健機構或護理之家、行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家之日間及住宿照顧訓練之補助費。 一、列冊低收入戶全額補助。 二、家庭總收入平均未達當年度每人每月最低生活費二倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出者，補助百分之七十五。 三、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費二倍以上未達三倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出一點五倍者，補助百分之五十。 四、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費三倍以上未達四倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出二倍者，補助百分之二十五。 | ◎一、列冊低收入戶全額補助。 二、家庭總收入平均未達當年度每人每月最低生活費二倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出者，補助百分之七十五。 三、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費二倍以上未達三倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費出一點五倍者，補助百分之五十。 四、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費三倍以上未達四倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出二倍者，補助百分之二十五。 ◎身心障礙者年滿三十歲或年滿二十歲其父母之一方年齡在六十五歲以上，並接受直轄市、縣（市）主管機關安置於第三條或第四條所列之機構者，其托育補助費或養護補助費之補助標準如下： 一、家庭總收入平均未達當年度每人每月最低生活費二倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出者，補助百分之八十五。 二、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費二倍以上未達三倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出一點五倍者，補助百分之七十。 三、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費三倍以上未達四倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出二倍者，補助百分之六十。 四、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費四倍以上未達六倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出三倍者，補助百分之三十五。 五、家庭總收入平均超過當年度每人每月最低生活費六倍以上，或超過臺灣地區平均每人每月消費支出三點五倍以上者，不予補助。 ◎家庭中有二名以上身心障礙者，並接受直轄市、縣（市）主管機關安置於第三條或第四條所列之機構者，其托育補助費或養護補助費之補助標準如下： 一、家庭總收入符合第十條第一款至第三款者，依其標準補助。 二、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費四倍以上未達五倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出二點五倍者，補助百分之五十。 三、家庭總收入平均在當年度每人每月最低生活費五倍以上未達六倍，或未達臺灣地區平均每人每月消費支出三倍者，補助百分之四十。 四、家庭總收入平均超過當年度每人每月最低生活費六倍以上，或超過臺灣地區平均每人每月消費支出三點五倍以上者，不予補助。 | 經安置獲本項補助者，身心障礙者生活補助費應停發。 | 身心障礙者生活托育養護費用補助辦法第3～4條、9～11條 | 中央：內政部 地方：直轄市、縣（市）政府 |

（比對項目）

| 比對項目 | 說明 | 排他情形 | 法令規定 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身障手冊 | 身心障礙者經鑑定障礙類別與等級，由衛生主管機關送回之身心障礙者定表，如符合法定身心障礙等級標準者，應核發身心障礙手冊及相關福利資料，並將鑑定資料輸入身心障礙人口基本資料電腦作業系統。身心障礙者鑑定表由各直轄市政府社會局及縣（市）政府保管存查。 | 無 | 身心障礙者鑑定作業辦法 身心障礙手冊核發辦法 | 鑑定— 中央：衛生署 地方：直轄市、縣（市）政府 核發— 中央：內政部 地方：直轄市、縣（市）政府 |
| 戶政問題 | 提供戶籍遷出入、死亡資料比對。 | - | - | 內政部 |
| 監管資料 | 入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。 受補助人入獄服刑、因案羈押或拘禁。 未入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。 | 低收入戶列計人口 中低收入身障生活補助 中低收入老人生活津貼 | 社會救助法第5條 身心障礙者生活托育養護費用補助辦法第8條 中低收入老人生活津貼發給辦法第2條 | 法務部 |
| 一次退 | 係指公保退休金一次領回。 是否歸為家庭總收入之其他收入，由直轄市、縣（市）政府主管機關認定之。 | 無 | 社會救助法第5條之1 | 銓敘部 |
| 月退月輔 | 係指公保退休金或撫恤金按月領回。 是否歸為家庭總收入之其他收入，由直轄市、縣（市）政府主管機關認定之。 | 無 | 社會救助法第5條之1 | 銓敘部 |
| 榮民就養 | 一、同時符合申請第一項生活補助及政府所提供其他生活補助或津貼要件者，僅能擇一領取。但低收入戶生活扶助及榮民就養金不在此限。 二、依前項所領政府核發之各種補助及津貼，每月合計不得超過行政院核定之基本工資。 三、同時符合領取本津貼、老年農民福利津貼、國民年金老年基本保證年金、國民年金身心障礙基本保證年金、身心障礙者生活補助費之資格者，僅得擇一領取；具申請其他政府津貼資格者，其領取本津貼之資格及基準，由中央主管機關召集直轄市、縣（市）政府會商訂定。 | 身障生活補助 中低收入老人生活津貼 | 身心障礙者生活托育養護費用補助辦法第6條 中低收入老人生活津貼發給辦法第12條 | 行政院退輔會 |
| 國人入出境 | 年滿六十五歲，並實際居住於戶籍所在地之直轄市、縣(市)，且最近一年居住國內超過一百八十三日。 | 中低收入戶老人生活津貼 | 中低收入老人生活津貼發給辦法第2條 | 內政部 |
| 老年基本保證年金 | 一、國民年金開辦時年滿65歲國民，在國內設有戶籍，且於最近3年內每年居住超過183日，而無下列情形之一： 1.經政府全額補助收容安置 2.領取軍人退休俸（終身生活補助費）、政務人員、公教人員、公營事業人員月退休（職）金或一次退休（職、伍）金。但原住民領取一次退休（職、伍）金者，不在此限。 3.領取社會福利津貼。 4.稅捐稽徵機關核定之最近一年度個人綜合所得總額合計50萬元以上。 5.個人所有之土地及房屋價值合計500萬元以上。 6.入獄服刑、因案羈押或拘禁。 二、前項第5款土地之價值，以公告土地現值計算；房屋之價值，以評定標準價格計算。但有下列情形之一者，應扣除之： 1.土地之部分或全部被依法編為公共設施保留地，且因政府財務或其他不可歸責於地主之因素而尚未徵收及補償者。 2.屬個人所有且實際居住唯一之房屋者。但其土地公告現值及房屋評定標準價格合計得扣除額度以新臺幣400萬元為限。 | 如左 | 國民年金法第31條 | 內政部 |

附表4：各地方政府上傳社福津貼比對情形

（98年3月份比對結果回報表）

| 縣市 | 資料類別 | 送請系統 比對筆數 | 比對 有疑義筆數 | 縣市定義互斥條件疑義筆數 | 回報溢領筆數 | 回報溢領金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連江縣 | 低收入戶生活扶助 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 381 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 低收入戶生活扶助 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 5,291 | 146 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 279 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 75 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 台北縣 | 低收入戶生活扶助 | 13,451 | 1,907 | 583 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 130,735 | 1,392 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 36,378 | 2,368 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,941 | 1,067 | 4 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 低收入戶生活扶助 | 4,887 | 950 | 26 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 34,990 | 531 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,395 | 1,001 | 1 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 953 | 87 | 10 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,787 | 353 | 15 | 0 | 0 |
| 桃園縣 | 低收入戶生活扶助 | 6,027 | 342 | 18 | 3 | 9,400 |
|  | 身心障礙基本資料 | 68,489 | 1,056 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,041 | 1,464 | 90 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,613 | 149 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,670 | 1,882 | 17 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 低收入戶生活扶助 | 1,873 | 100 | 96 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 19,055 | 71 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 872 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,865 | 682 | 5 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 30,835 | 222 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,564 | 871 | 101 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 990 | 94 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,241 | 331 | 15 | 1 | 6,000 |
| 台中縣 | 身心障礙基本資料 | 66,284 | 1,006 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 24,927 | 923 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,220 | 68 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,798 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 低收入戶生活扶助 | 1,428 | 171 | 42 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 63,656 | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,552 | 492 | 82 | 25 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,933 | 164 | 114 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,427 | 299 | 6 | 4 | 12,000 |
| 南投縣 | 低收入戶生活扶助 | 3,373 | 423 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 35,796 | 559 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 11,471 | 680 | 64 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,185 | 57 | 19 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,546 | 452 | 3 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 中低收入老人生活津貼 | 5,368 | 317 | 29 | 10 | 54,000 |
| 嘉義縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,429 | 415 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 37,839 | 307 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 11,818 | 250 | 28 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 890 | 156 | 57 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,860 | 429 | 14 | 0 | 0 |
| 台南縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,742 | 452 | 7 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 57,743 | 414 | 28 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,338 | 1,224 | 316 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,035 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,918 | 634 | 13 | 0 | 0 |
| 高雄縣 | 低收入戶生活扶助 | 10,770 | 3,316 | 3,312 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 55,148 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,046 | 3,042 | 2,613 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 808 | 381 | 358 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 11,003 | 1,660 | 609 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 低收入戶生活扶助 | 8,687 | 1,291 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 48,520 | 468 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,782 | 1,635 | 125 | 1 | 4,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 330 | 20 | 11 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,421 | 937 | 31 | 1 | 15,000 |
| 台東縣 | 低收入戶生活扶助 | 7,200 | 1,197 | 26 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 20,855 | 748 | 10 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 6,220 | 1,082 | 68 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 961 | 451 | 67 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 低收入戶生活扶助 | 5,523 | 426 | 32 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 28,448 | 266 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,001 | 974 | 89 | 18 | 73,730 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 637 | 46 | 23 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,697 | 406 | 29 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 低收入戶生活扶助 | 2,112 | 271 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 20,225 | 834 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 7,928 | 696 | 44 | 46 | 176,730 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 262 | 8 | 3 | 1 | 15,000 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,998 | 473 | 16 | 29 | 159,000 |
| 新竹市 | 低收入戶生活扶助 | 2,522 | 166 | 6 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 14,028 | 68 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,799 | 630 | 66 | 1 | 4,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 436 | 146 | 139 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,193 | 245 | 2 | 0 | 0 |
| 台中市 | 低收入戶生活扶助 | 4,190 | 478 | 16 | 12 | 17,870 |
|  | 身心障礙基本資料 | 38,023 | 1,473 | 13 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,742 | 814 | 88 | 166 | 197,080 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 946 | 162 | 46 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,612 | 483 | 39 | 23 | 3,000 |
| 嘉義市 | 低收入戶生活扶助 | 1,979 | 47 | 29 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 13,053 | 143 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,772 | 239 | 70 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 704 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 台南市 | 低收入戶生活扶助 | 5,496 | 931 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 29,321 | 151 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,326 | 968 | 31 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 188 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,953 | 492 | 51 | 0 | 0 |
| 台北市 | 低收入戶生活扶助 | 18,848 | 3,223 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 110,980 | 1,472 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 7,601 | 1,850 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 4,226 | 502 | 314 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 12,949 | 4,811 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 低收入戶生活扶助 | 9,363 | 4,098 | 67 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 64,416 | 351 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,643 | 4,186 | 55 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,569 | 519 | 65 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 15,560 | 3,330 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,526,448 | 81,202 | 10,381 | 341 | 746,810 |

（98年4月份比對結果回報表）

| 縣市 | 資料類別 | 送請系統 比對筆數 | 比對 有疑義筆數 | 縣市定義互斥條件疑義筆數 | 回報溢領筆數 | 回報溢領金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連江縣 | 低收入戶生活扶助 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 372 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 低收入戶生活扶助 | 74 | 55 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 326 | 58 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 台北縣 | 低收入戶生活扶助 | 14,133 | 1,928 | 568 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 37,871 | 2,477 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,985 | 1,064 | 6 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 低收入戶生活扶助 | 4,680 | 894 | 23 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 35,153 | 511 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,284 | 950 | 6 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 954 | 91 | 12 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,783 | 329 | 11 | 0 | 0 |
| 桃園縣 | 低收入戶生活扶助 | 6,258 | 341 | 15 | 2 | 4,400 |
|  | 身心障礙基本資料 | 69,141 | 974 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,373 | 1,483 | 88 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,660 | 153 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,729 | 1,887 | 5 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 低收入戶生活扶助 | 1,894 | 106 | 98 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 19,119 | 69 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 879 | 148 | 106 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,829 | 190 | 12 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 30,835 | 219 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 994 | 100 | 1 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,234 | 307 | 2 | 0 | 0 |
| 台中縣 | 身心障礙基本資料 | 66,436 | 816 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 25,269 | 933 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,252 | 72 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,794 | 611 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 低收入戶生活扶助 | 1,481 | 172 | 40 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 64,067 | 253 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,951 | 485 | 60 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,961 | 168 | 121 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,431 | 299 | 3 | 3 | 12,000 |
| 南投縣 | 低收入戶生活扶助 | 3,420 | 429 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 35,919 | 515 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 11,558 | 700 | 75 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,185 | 49 | 13 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,539 | 454 | 6 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 身心障礙基本資料 | 57,589 | 7,379 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 低收入戶生活扶助 | 290 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 37,994 | 308 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 12,355 | 304 | 31 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 892 | 155 | 46 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,265 | 467 | 20 | 0 | 0 |
| 台南縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,802 | 456 | 8 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 58,270 | 307 | 37 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,470 | 1,233 | 313 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,053 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,935 | 629 | 7 | 0 | 0 |
| 高雄縣 | 低收入戶生活扶助 | 11,037 | 3,357 | 3,344 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 55,560 | 172 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,213 | 3,088 | 2,639 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 812 | 375 | 350 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 11,062 | 1,658 | 599 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 低收入戶生活扶助 | 8,922 | 1,300 | 5 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 48,658 | 452 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 20,154 | 1,671 | 136 | 3 | 14,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 329 | 18 | 9 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,490 | 935 | 22 | 1 | 0 |
| 台東縣 | 低收入戶生活扶助 | 7,155 | 1,145 | 29 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 20,648 | 692 | 14 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 6,524 | 1,085 | 64 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,012 | 440 | 65 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 低收入戶生活扶助 | 4,725 | 404 | 33 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 26,338 | 218 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,109 | 942 | 55 | 13 | 44,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 650 | 46 | 24 | 22 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,828 | 453 | 40 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 低收入戶生活扶助 | 2,141 | 317 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 18,515 | 93 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,010 | 704 | 40 | 36 | 140,730 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 259 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 4,072 | 527 | 8 | 34 | 195,000 |
| 新竹市 | 低收入戶生活扶助 | 2,585 | 708 | 143 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 14,073 | 61 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,876 | 667 | 89 | 1 | 4,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 443 | 151 | 145 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,201 | 244 | 3 | 0 | 0 |
| 台中市 | 低收入戶生活扶助 | 4,523 | 682 | 27 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 37,181 | 1,010 | 28 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,895 | 1,054 | 97 | 46 | 155,810 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,033 | 185 | 54 | 51 | 8,000 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,561 | 507 | 35 | 13 | 9,000 |
| 嘉義市 | 低收入戶生活扶助 | 1,969 | 46 | 25 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 13,107 | 152 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,772 | 248 | 67 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 704 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| 台南市 | 低收入戶生活扶助 | 5,493 | 957 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 31,972 | 339 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,332 | 963 | 21 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 585 | 54 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,934 | 472 | 30 | 0 | 0 |
| 台北市 | 低收入戶生活扶助 | 18,986 | 2,989 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 111,243 | 1,039 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 7,991 | 1,742 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 4,171 | 485 | 278 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 13,132 | 4,767 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 低收入戶生活扶助 | 9,496 | 4,125 | 69 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 64,979 | 274 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,434 | 4,175 | 55 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,565 | 512 | 64 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 15,620 | 3,316 | 11 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,439,998 | 83,952 | 10,454 | 225 | 586,940 |

（98年5月份比對結果回報表）

| 縣市 | 資料類別 | 送請系統 比對筆數 | 比對 有疑義筆數 | 縣市定義互斥條件疑義筆數 | 回報溢領筆數 | 回報溢領金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連江縣 | 低收入戶生活扶助 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 370 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 低收入戶生活扶助 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 5,170 | 426 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 328 | 59 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 台北縣 | 低收入戶生活扶助 | 14,590 | 1,521 | 34 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 55,286 | 2,326 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 38,779 | 2,635 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 7,037 | 1,093 | 7 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 低收入戶生活扶助 | 4,694 | 894 | 27 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 34,626 | 3,965 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,284 | 951 | 3 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 973 | 95 | 9 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,723 | 332 | 14 | 0 | 0 |
| 桃園縣 | 低收入戶生活扶助 | 6,445 | 252 | 248 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 69,039 | 3,827 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,668 | 161 | 12 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,799 | 1,924 | 17 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,462 | 173 | 127 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 19,240 | 113 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 876 | 177 | 136 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,892 | 696 | 11 | 1 | 5,000 |
|  | 身心障礙基本資料 | 29,889 | 113 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,781 | 904 | 92 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 996 | 99 | 1 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,234 | 309 | 3 | 0 | 0 |
| 台中縣 | 身心障礙基本資料 | 66,680 | 1,047 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 24,936 | 952 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,261 | 78 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,788 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 低收入戶生活扶助 | 4,735 | 2,246 | 622 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 64,292 | 5,332 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 20,155 | 1,987 | 61 | 38 | 19,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,966 | 196 | 149 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,430 | 821 | 8 | 10 | 24,000 |
| 南投縣 | 低收入戶生活扶助 | 3,464 | 457 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 35,982 | 3,117 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 11,625 | 705 | 70 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,244 | 88 | 20 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,531 | 461 | 2 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 身心障礙基本資料 | 57,665 | 7,570 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 12,229 | 291 | 33 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,333 | 334 | 21 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 低收入戶生活扶助 | 696 | 121 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 37,921 | 1,010 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 12,151 | 390 | 32 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 893 | 192 | 45 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,274 | 489 | 19 | 0 | 0 |
| 台南縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,881 | 470 | 18 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 58,468 | 2,534 | 2,389 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,633 | 1,264 | 337 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,060 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,952 | 631 | 8 | 0 | 0 |
| 高雄縣 | 低收入戶生活扶助 | 11,281 | 3,462 | 3,365 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 55,740 | 255 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,385 | 3,159 | 2,652 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 820 | 382 | 353 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 11,111 | 1,676 | 608 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 低收入戶生活扶助 | 9,100 | 1,344 | 3 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 48,828 | 1,263 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 20,338 | 1,728 | 139 | 7 | 64,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 328 | 16 | 6 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,525 | 951 | 22 | 1 | 0 |
| 台東縣 | 低收入戶生活扶助 | 6,736 | 1,108 | 39 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 20,651 | 2,970 | 2,942 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 6,380 | 1,069 | 58 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 914 | 393 | 26 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 低收入戶生活扶助 | 5,062 | 433 | 40 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 26,259 | 1,447 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,085 | 999 | 100 | 6 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 654 | 52 | 26 | 23 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,791 | 433 | 20 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,365 | 641 | 21 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 5,926 | 34 | 30 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 2,426 | 515 | 10 | 44 | 27,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 169 | 59 | 4 | 7 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,376 | 223 | 3 | 3 | 60,000 |
| 基隆市 | 低收入戶生活扶助 | 2,164 | 353 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 18,577 | 96 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,075 | 704 | 34 | 13 | 51,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 258 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 4,075 | 578 | 39 | 45 | 234,000 |
| 新竹市 | 低收入戶生活扶助 | 2,671 | 762 | 143 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 14,013 | 92 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,926 | 689 | 89 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 450 | 157 | 145 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,211 | 251 | 3 | 0 | 0 |
| 台中市 | 低收入戶生活扶助 | 4,224 | 512 | 20 | 7 | 2,200 |
|  | 身心障礙基本資料 | 36,490 | 1,701 | 1,490 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,853 | 970 | 132 | 37 | 119,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,021 | 166 | 40 | 38 | 49,000 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,546 | 468 | 40 | 9 | 30,000 |
| 嘉義市 | 低收入戶生活扶助 | 1,813 | 20 | 11 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 13,170 | 172 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,685 | 186 | 52 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 2,290 | 297 | 139 | 0 | 0 |
| 台南市 | 低收入戶生活扶助 | 5,625 | 1,059 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 29,321 | 210 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,626 | 1,108 | 27 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 442 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,941 | 473 | 24 | 0 | 0 |
| 台北市 | 低收入戶生活扶助 | 20,561 | 3,767 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 111,469 | 652 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,263 | 1,805 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 4,179 | 1,342 | 827 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 13,127 | 4,771 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 低收入戶生活扶助 | 9,606 | 4,286 | 66 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 64,789 | 385 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,342 | 4,231 | 59 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,565 | 674 | 61 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 15,690 | 3,341 | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,527,984 | 117,542 | 18,493 | 289 | 684,200 |

（98年6月份比對結果回報表）

| 縣市 | 資料類別 | 送請系統 比對筆數 | 比對 有疑義筆數 | 縣市定義互斥條件疑義筆數 | 回報溢領筆數 | 回報溢領金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連江縣 | 低收入戶生活扶助 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 375 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 低收入戶生活扶助 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 5,214 | 413 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 329 | 59 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 297 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 台北縣 | 低收入戶生活扶助 | 15,016 | 2,060 | 587 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 132,280 | 4,490 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 39,467 | 2,636 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 2,638 | 184 | 99 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 7,064 | 1,086 | 4 | 4 | 0 |
| 宜蘭縣 | 低收入戶生活扶助 | 4,678 | 888 | 24 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 34,479 | 3,484 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,316 | 953 | 7 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 983 | 85 | 13 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,721 | 331 | 13 | 0 | 0 |
| 桃園縣 | 低收入戶生活扶助 | 5,474 | 346 | 23 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 69,039 | 3,317 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,863 | 1,516 | 101 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,693 | 157 | 5 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,746 | 1,887 | 4 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 身心障礙基本資料 | 19,317 | 75 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 4,827 | 133 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 851 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 低收入戶生活扶助 | 3,000 | 698 | 16 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 29,969 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,865 | 878 | 93 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,012 | 96 | 5 | 2 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,225 | 311 | 9 | 2 | 9,000 |
| 台中縣 | 身心障礙基本資料 | 66,842 | 662 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 25,553 | 948 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,273 | 74 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,767 | 611 | 8 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 低收入戶生活扶助 | 1,511 | 174 | 40 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 64,555 | 5,174 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 20,424 | 508 | 69 | 68 | 27,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,965 | 151 | 115 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,420 | 300 | 4 | 4 | 6,000 |
| 南投縣 | 低收入戶生活扶助 | 3,512 | 448 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 33,162 | 954 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 11,673 | 705 | 72 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,245 | 66 | 9 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,474 | 445 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 身心障礙基本資料 | 57,589 | 6,975 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,321 | 294 | 20 | 16 | 0 |
| 嘉義縣 | 低收入戶生活扶助 | 3,571 | 360 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 38,066 | 900 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 12,496 | 461 | 25 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 892 | 129 | 47 | 0 | 0 |
| 台南縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,926 | 462 | 13 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 58,532 | 2,441 | 2,285 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,755 | 1,230 | 283 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,066 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,961 | 634 | 10 | 0 | 0 |
| 高雄縣 | 低收入戶生活扶助 | 11,569 | 3,470 | 3,430 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 55,740 | 148 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,516 | 3,192 | 2,721 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 826 | 390 | 362 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 11,127 | 1,674 | 610 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 低收入戶生活扶助 | 9,294 | 1,337 | 3 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 48,828 | 1,114 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 20,594 | 1,735 | 138 | 4 | 36,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 332 | 18 | 8 | 2 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,553 | 961 | 27 | 1 | 0 |
| 台東縣 | 低收入戶生活扶助 | 6,764 | 1,142 | 24 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 19,977 | 2,542 | 1,969 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 6,514 | 1,100 | 53 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 512 | 24 | 12 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 983 | 394 | 24 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 低收入戶生活扶助 | 237 | 176 | 3 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 26,388 | 1,267 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,145 | 632 | 72 | 17 | 23,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 659 | 46 | 26 | 25 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,792 | 349 | 4 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,424 | 644 | 15 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 5,926 | 29 | 23 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 2,440 | 536 | 21 | 55 | 15,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 170 | 56 | 2 | 5 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,372 | 223 | 4 | 4 | 12,000 |
| 基隆市 | 低收入戶生活扶助 | 6,833 | 996 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 18,649 | 76 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,063 | 662 | 28 | 2 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 258 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 4,091 | 536 | 29 | 7 | 0 |
| 新竹市 | 低收入戶生活扶助 | 2,736 | 634 | 10 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 14,076 | 71 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,955 | 678 | 84 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,206 | 248 | 3 | 0 | 0 |
| 台中市 | 低收入戶生活扶助 | 4,371 | 518 | 18 | 18 | 7,200 |
|  | 身心障礙基本資料 | 36,606 | 1,319 | 1,260 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,943 | 933 | 102 | 82 | 121,730 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,035 | 144 | 12 | 12 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,551 | 477 | 37 | 27 | 6,000 |
| 嘉義市 | 低收入戶生活扶助 | 1,389 | 141 | 136 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 13,169 | 125 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,685 | 191 | 52 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 743 | 238 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 2,296 | 287 | 139 | 0 | 0 |
| 台南市 | 低收入戶生活扶助 | 5,757 | 1,066 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 29,495 | 159 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,899 | 1,121 | 38 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 447 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 2,091 | 542 | 40 | 0 | 0 |
| 台北市 | 低收入戶生活扶助 | 19,644 | 3,038 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 111,742 | 255 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,392 | 1,783 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 4,178 | 779 | 275 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 13,114 | 4,704 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 低收入戶生活扶助 | 9,742 | 4,226 | 47 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 65,142 | 265 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,246 | 4,231 | 30 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,601 | 676 | 67 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 15,796 | 3,353 | 13 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,613,163 | 109,272 | 15,978 | 357 | 262,930 |

（98年7月份比對結果回報表）

| 縣市 | 資料類別 | 送請系統 比對筆數 | 比對 有疑義筆數 | 縣市定義互斥條件疑義筆數 | 回報溢領筆數 | 回報溢領金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連江縣 | 低收入戶生活扶助 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 379 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 低收入戶生活扶助 | 78 | 58 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 4,872 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 328 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 台北縣 | 低收入戶生活扶助 | 10,627 | 1,949 | 573 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 74,320 | 2,062 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 39,811 | 2,603 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 2,678 | 197 | 114 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,690 | 1,040 | 4 | 4 | 0 |
| 宜蘭縣 | 低收入戶生活扶助 | 4,142 | 856 | 20 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 34,525 | 3,343 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,406 | 916 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 983 | 82 | 7 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,787 | 349 | 34 | 0 | 0 |
| 桃園縣 | 低收入戶生活扶助 | 5,421 | 547 | 224 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 69,218 | 3,199 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 20,122 | 1,558 | 115 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,701 | 160 | 4 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,789 | 1,904 | 4 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 身心障礙基本資料 | 19,377 | 72 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 4,854 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,279 | 677 | 14 | 10 | 23,800 |
|  | 身心障礙基本資料 | 29,975 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,828 | 839 | 90 | 1 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,025 | 96 | 4 | 3 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,215 | 311 | 7 | 4 | 9,000 |
| 台中縣 | 身心障礙基本資料 | 67,163 | 666 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 25,821 | 956 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,291 | 77 | 2 | 2 | 45,900 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,771 | 609 | 6 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 低收入戶生活扶助 | 202 | 103 | 40 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 64,707 | 5,165 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 20,515 | 426 | 56 | 56 | 4,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,952 | 149 | 113 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,417 | 301 | 3 | 3 | 12,000 |
| 南投縣 | 低收入戶生活扶助 | 297 | 258 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 33,310 | 952 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 11,715 | 499 | 25 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,234 | 63 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,500 | 450 | 1 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 身心障礙基本資料 | 57,589 | 6,934 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 24,526 | 505 | 71 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 低收入戶生活扶助 | 716 | 111 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 38,066 | 909 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 12,367 | 287 | 33 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 744 | 85 | 44 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,523 | 450 | 17 | 0 | 0 |
| 台南縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,851 | 458 | 15 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 58,532 | 2,447 | 2,287 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,849 | 1,225 | 281 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,073 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 5,957 | 635 | 10 | 0 | 0 |
| 高雄縣 | 低收入戶生活扶助 | 11,718 | 3,523 | 3,490 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 56,201 | 142 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 21,660 | 3,230 | 2,750 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 843 | 399 | 371 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 11,166 | 1,700 | 618 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 低收入戶生活扶助 | 6,621 | 1,176 | 3 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 48,939 | 1,071 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,750 | 1,602 | 230 | 2 | 16,000 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 331 | 29 | 20 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 6,602 | 1,016 | 96 | 1 | 0 |
| 台東縣 | 低收入戶生活扶助 | 5,231 | 1,061 | 22 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 19,977 | 2,462 | 1,969 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 6,388 | 1,003 | 69 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 516 | 24 | 11 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 960 | 396 | 19 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 低收入戶生活扶助 | 3,615 | 349 | 22 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 26,356 | 1,188 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,269 | 914 | 76 | 2 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 663 | 47 | 24 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,797 | 408 | 4 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 低收入戶生活扶助 | 2,306 | 662 | 13 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 5,918 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 2,817 | 698 | 7 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 174 | 57 | 8 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,376 | 225 | 3 | 3 | 6,000 |
| 基隆市 | 低收入戶生活扶助 | 2,254 | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 18,724 | 66 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,179 | 481 | 31 | 5 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 258 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 4,089 | 403 | 16 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 低收入戶生活扶助 | 2,769 | 762 | 147 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 14,109 | 74 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,991 | 701 | 98 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 474 | 160 | 152 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 1,208 | 256 | 4 | 0 | 0 |
| 台中市 | 低收入戶生活扶助 | 2,987 | 495 | 31 | 30 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 36,706 | 1,325 | 1,265 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 10,942 | 886 | 87 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,030 | 146 | 14 | 13 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 3,555 | 461 | 22 | 5 | 0 |
| 嘉義市 | 低收入戶生活扶助 | 1,840 | 142 | 134 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 13,231 | 116 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 3,665 | 193 | 55 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 743 | 239 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 2,283 | 276 | 131 | 0 | 0 |
| 台南市 | 低收入戶生活扶助 | 5,877 | 1,085 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 29,549 | 151 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 9,849 | 407 | 28 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 547 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 2,063 | 145 | 45 | 0 | 0 |
| 台北市 | 低收入戶生活扶助 | 17,348 | 3,096 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 111,904 | 236 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 8,592 | 1,843 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 4,210 | 798 | 296 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 13,123 | 4,702 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 低收入戶生活扶助 | 9,879 | 4,310 | 64 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙基本資料 | 65,279 | 236 | 0 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙生活補助 | 19,243 | 4,315 | 58 | 0 | 0 |
|  | 身心障礙托育養護補助 | 1,628 | 684 | 69 | 0 | 0 |
|  | 中低收入老人生活津貼 | 15,870 | 3,365 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,561,593 | 104,212 | 16,806 | 145 | 116,700 |

縣市定義互斥條件疑義筆數欄位：

1.說明：此項為新增功能。

2.原因：各項津貼與比對項目未必有互斥條件，且各縣市社福措施因地制宜各有不同，惟初期須請縣市政府落實轄內福利人口之清查作業，即採全部比對方式，並按月函請各縣市政府就疑義資料進行相關清查作業。

3.系統運作迄今，為考量縣市承辦人員實際需求，自98年3月之比對資料開放可由縣市設定互斥項目進行比對作業，並依設定條件列印報表。

4.如縣市尚未定義互斥條件時，該欄筆數則呈現為0。